PLANTILLA DE ACTA DE RETROSPECTIVA DEL SPRINT

Proyecto: Desarrollo de un sistema web y móvil para la gestión integral de ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S.

Documento: Acta de Retrospectiva del Sprint 2 – Roles, permisos y control de acceso por contexto

Sprint evaluado: Sprint 02 – Semana 2

Fecha de reunión: 12/05/2026

Versión del documento: 1.0

# 1. Control documental

| Campo | Información que se debe completar |
| --- | --- |
| Código del documento | ACT-RET-SPR-02 |
| Nombre del documento | Acta de Retrospectiva del Sprint 2 – Roles, permisos y control de acceso por contexto |
| Versión | 1.0 |
| Fecha de elaboración | 12/05/2026 |
| Sprint evaluado | Sprint 02 – Roles, permisos y control de acceso por contexto |
| Estado del documento | Aprobado |

| Versión | Fecha | Responsable | Descripción del cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 12/05/2026 | Equipo de desarrollo ICARO | Versión inicial del documento de retrospectiva del Sprint 2. |

# 2. Datos generales del sprint

| Dato | Información que se debe completar |
| --- | --- |
| Número o código del sprint | Sprint 02 |
| Fecha de inicio | 12/05/2026 |
| Fecha de cierre | 18/05/2026 |
| Duración total | 1 semana (7 días calendario) |
| Objetivo del sprint | Implementar el control de acceso del sistema, diferenciando permisos por rol y preparando las reglas de acceso por proyecto y vigencia temporal. Este sprint debe permitir que el sistema limite las acciones visibles o permitidas según el tipo de usuario autenticado. |
| Módulos o componentes trabajados | 1. Seguridad y autorización. 2. Módulo de Usuarios. 3. Módulo de Roles. 4. Módulo de Permisos. 5. Asignación de usuarios a proyectos. 6. Vigencia temporal de acceso. 7. Mensajes de acceso denegado por rol o contexto. |
| Herramientas utilizadas | React + Vite (frontend, rutas protegidas por rol), Node.js + Express (backend, middlewares de autorización), PostgreSQL + Prisma ORM (persistencia de roles y permisos), Docker (contenedores), Git/GitHub (control de versiones), Postman (pruebas de endpoints protegidos), Tablero Scrum en herramienta de gestión ágil. |
| Reunión de retrospectiva | Fecha: 18/05/2026. Modalidad: virtual. Duración aproximada: 1 hora. |

| Nombre | Rol Scrum / Rol en el proyecto | Participación en el sprint | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Isaac Sebastian Castro Muesmueran/ Ivan Santiago Pulgar Leon | Desarrollador principal / Scrum Master | Participación completa en el sprint | Responsable principal del desarrollo e implementación |
| [Director de tesis] | Product Owner / Director académico | Revisión y validación de entregables | Supervisión del cumplimiento del objetivo del sprint |

# 3. Objetivo de la retrospectiva

Evaluar el desempeño del Sprint 2 «Roles, permisos y control de acceso por contexto», identificando si el sistema es capaz de diferenciar y restringir las acciones disponibles según el rol del usuario autenticado, analizando las prácticas que deben mantenerse, los problemas que requieren corrección y las acciones de mejora concretas que deben ejecutarse en el Sprint 3, con el fin de garantizar la seguridad del sistema y la trazabilidad del proceso de control de acceso a lo largo del proyecto de titulación.

# 4. Insumos revisados

| Insumo | Qué se debe registrar | Estado de revisión | Ubicación o evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint Backlog | Historias de roles del sistema, implementación de permisos por perfil, asignación de usuarios a proyectos, validación de vigencia temporal y mensajes de acceso denegado. | Revisado | Backlog documentado en el repositorio del proyecto. |
| Definition of Done | Funcionalidad implementada, middlewares de autorización activos en backend, rutas protegidas en frontend, pruebas manuales realizadas y código fuente disponible en repositorio. | Revisado | Criterios definidos al inicio del sprint. |
| Historias completadas | Definición de los 6 roles del sistema (Administrador, Presidente/Gerente, Contador, Auxiliar de Contabilidad, Residente, Bodeguero). Implementación de permisos por rol. Reglas de acceso a módulos según perfil. Preparación de mensajes de acceso denegado. | Revisado | Código fuente disponible en backend/src/middlewares/ y frontend/src/. |
| Historias no completadas | Validación backend completa de todos los roles. Pruebas formales documentadas para cada perfil de usuario. Capturas de acceso denegado por rol. | Parcial | Programado como acciones de mejora AM-01 y AM-02 del Sprint 2. |
| Evidencias técnicas | Código fuente de middlewares de autorización, definición de roles en schema.prisma, rutas protegidas en frontend por contexto de rol. | Parcial | Pendiente de incorporar evidencia (capturas de pantalla de acceso permitido y acceso denegado para cada rol). |
| Pruebas realizadas | Validaciones manuales de acceso con diferentes roles mediante Postman. Verificación visual en el frontend de rutas protegidas. | Parcial | Pendiente de incorporar evidencia (casos de prueba formalmente documentados para los 6 roles). |
| Incidencias y bloqueos | Se identificó la necesidad de coordinar la lógica de permisos entre frontend y backend para evitar que las restricciones queden solo a nivel visual. No se registraron bloqueos críticos. | Revisado | Observación registrada como causa raíz CR-02. |
| Observaciones del equipo | El sprint estableció la arquitectura de control de acceso necesaria para proteger los módulos críticos del sistema (compras, inventario, obra móvil, cierres contables). Se requiere consolidar las evidencias formales. | Completado | — |

# 5. Resumen del desempeño del sprint

| Elemento de análisis | Información que se debe completar | Evidencia o referencia |
| --- | --- | --- |
| Trabajo planificado | Definición de los 6 roles del sistema. Implementación de validación de permisos por rol. Creación de reglas de acceso a módulos según perfil. Definición de asignación de usuario a proyecto. Validación de fecha de inicio y fin de acceso. Preparación de mensajes de acceso denegado. Revisión de integración frontend-backend para roles. | Sprint Backlog del Sprint 2. |
| Trabajo completado | Definición de roles en el modelo de base de datos (schema.prisma). Implementación de middlewares de autorización en el backend. Configuración de rutas protegidas en el frontend por contexto de rol. Mensajes de acceso denegado implementados. Estructura de asignación de usuario a proyecto preparada. | Código fuente disponible en el repositorio del proyecto. |
| Trabajo pendiente | Registro formal de capturas de pantalla del acceso permitido y acceso denegado para cada rol. Documentación de casos de prueba de control de acceso. Validación backend completa de todos los perfiles de usuario. | Programado como acciones AM-01 y AM-02 del Sprint 2. |
| Trabajo bloqueado | No se registraron bloqueos críticos. Se identificó la necesidad de coordinar la implementación del control de acceso en backend y frontend de manera simultánea para evitar inconsistencias. | Sin evidencia de bloqueo crítico. |
| Cambios durante el sprint | No se realizaron cambios de alcance durante el sprint. El objetivo se mantuvo estable. Se incorporó el control de vigencia temporal de acceso como elemento adicional al alcance original de permisos por rol. | Ajuste menor de alcance acordado con el equipo. |
| Factores que afectaron el avance | La complejidad de coordinar las reglas de permisos entre el backend y el frontend incrementó el esfuerzo de implementación. Asimismo, la necesidad de cubrir 6 perfiles de usuario con matrices de acceso diferenciadas requirió mayor tiempo de diseño que el estimado inicialmente. | Observación del equipo registrada en la reunión de retrospectiva. |

# 6. Análisis retrospectivo

## 6.1. Qué funcionó bien

| Observación | Evidencia o referencia | Impacto en el sprint | Decisión del equipo |
| --- | --- | --- | --- |
| Definición clara y estructurada de los 6 roles del sistema, con separación de responsabilidades específicas por actor. | Código fuente en schema.prisma; definición de roles documentada. | Alto – establece la base para el control de acceso de todos los módulos críticos. | Mantener y ampliar con la gestión de proyectos en Sprint 3. |
| Implementación de middlewares de autorización en el backend que validan el token JWT y el rol del usuario antes de procesar cada petición. | Archivos en backend/src/middlewares/. | Alto – garantiza que las restricciones no queden solo a nivel visual del frontend. | Mantener en todos los endpoints protegidos del sistema. |
| Separación clara entre el módulo de autenticación (Sprint 1) y el módulo de autorización (Sprint 2), respetando el principio de responsabilidad única. | Estructura del repositorio verificada. | Alto – facilita el mantenimiento y la extensión futura del sistema de seguridad. | Mantener la separación modular en todos los sprints. |

## 6.2. Qué no funcionó bien

| Observación | Evidencia o referencia | Impacto en el sprint | Decisión del equipo |
| --- | --- | --- | --- |
| No se generaron capturas de pantalla formales que demuestren el acceso permitido y el acceso denegado para cada uno de los 6 roles del sistema. | Pendiente de incorporar evidencia. | Alto – reduce la trazabilidad del módulo de control de acceso. | Registrar capturas para todos los roles en Sprint 3. Acción AM-01. |
| La validación backend de los permisos no fue verificada de forma exhaustiva para todos los endpoints de todos los perfiles de usuario. | Sin registro de pruebas de cobertura de endpoints. | Alto – riesgo de que ciertos endpoints queden sin protección. | Completar validación backend en Sprint 3. Acción AM-02. |
| La documentación de la matriz de permisos no quedó formalizada en un documento accesible del repositorio. | Sin documento formal de matriz de permisos. | Medio – dificulta la verificación y el mantenimiento de las reglas de acceso. | Documentar matriz de permisos en Sprint 3. Acción AM-03. |

## 6.3. Qué debe mantenerse

| Observación | Evidencia o referencia | Impacto en el sprint | Decisión del equipo |
| --- | --- | --- | --- |
| Validación de acceso basada en roles implementada tanto en el backend (middlewares) como en el frontend (rutas protegidas por contexto). | Código fuente de middlewares y rutas en el repositorio. | Alto – es el núcleo de la seguridad del sistema. | Ampliar en Sprint 3 con control de acceso por proyecto. |
| Separación de responsabilidades por actor: cada rol tiene acceso exclusivo a las funciones que le corresponden según el diseño del sistema. | Definición de roles en schema.prisma. | Alto – coherente con los principios de mínimo privilegio y separación de funciones. | Mantener y documentar en la matriz de permisos formal. |
| Uso de criterios de seguridad desde el backend: validación de token JWT y rol en cada solicitud protegida antes de retornar datos o ejecutar acciones. | Middlewares de autorización en backend/src/middlewares/. | Alto – previene escaladas de privilegio y accesos no autorizados. | Mantener en todos los sprints del proyecto. |

## 6.4. Qué debe corregirse

| Observación | Evidencia o referencia | Impacto en el sprint | Decisión del equipo |
| --- | --- | --- | --- |
| Evitar que el control de acceso quede únicamente a nivel visual del frontend. Todas las restricciones deben estar también implementadas y validadas en los endpoints del backend. | Sin evidencia de cobertura total de endpoints protegidos. | Alto – riesgo de seguridad crítico si los endpoints no están protegidos. | Verificar y completar en Sprint 3. Acción AM-02. |
| Completar pruebas de control de acceso con usuarios persistidos en la base de datos real, no solo con datos simulados o tokens de prueba. | Sin evidencia de pruebas con datos reales. | Alto – requerido para validar el comportamiento real del sistema. | Incorporar en Sprint 3 junto con la gestión de proyectos. |
| Documentar claramente qué módulos puede usar cada rol mediante una matriz de permisos formal, accesible en el repositorio del proyecto. | Sin documento de matriz de permisos en el repositorio. | Medio – impide verificar y auditar las reglas de acceso del sistema. | Generar matriz de permisos formal en Sprint 3. Acción AM-03. |

## 6.5. Qué debe iniciarse en el próximo sprint

| Observación | Evidencia o referencia | Impacto en el sprint | Decisión del equipo |
| --- | --- | --- | --- |
| Gestión de proyectos: creación, edición, activación y cierre de proyectos de construcción por parte del Administrador del Sistema. | No implementado. Pendiente de incorporar evidencia. | Alto – es el módulo central que conecta todos los demás módulos del sistema. | Iniciar en Sprint 3 como historia principal. |
| Carga de rubros y parametrización: importación de catálogos de rubros desde CSV y asociación a proyectos activos. | Sin implementar. | Alto – requerido para el registro de avances de obra y presupuesto. | Iniciar en Sprint 3 junto con la gestión de proyectos. |
| Preparación del flujo técnico para avances de obra: definición del modelo de datos para registro de avances físicos por rubro y por fecha. | Sin implementar. | Medio – necesario para el Sprint 4 de registro de avances de obra. | Iniciar diseño en Sprint 3; implementar en Sprint 4. |

# 7. Hallazgos por categoría

| Categoría | Qué se debe analizar | Hallazgo identificado | Nivel de atención |
| --- | --- | --- | --- |
| Personas y coordinación | [Comunicación, disponibilidad, participación, distribución de tareas y acuerdos internos.] | La coordinación del equipo fue adecuada para la complejidad del sprint. Se requirió mayor comunicación para alinear los criterios de control de acceso entre el desarrollo del frontend y el backend. | Bajo |
| Procesos Scrum | [Planificación, Sprint Backlog, Daily, Review, Retrospective, DoR, DoD y gestión del tablero.] | Se completó el Sprint Backlog definido y se realizó la reunión de retrospectiva. El proceso de Sprint Review incluyó la demostración de las rutas protegidas por rol. Se recomienda formalizar los criterios de aceptación antes del inicio del sprint. | Bajo |
| Requisitos | [Claridad, completitud, cambios, priorización, criterios de aceptación y trazabilidad.] | Los requisitos de control de acceso por rol fueron claros. Se identificó una ambigüedad en la definición del alcance de la vigencia temporal de acceso, que requirió aclaración durante la ejecución del sprint. | Medio |
| Arquitectura | [Capas, servicios, integración, decisiones técnicas, consistencia con documentos y componentes faltantes.] | La arquitectura de control de acceso es consistente con el documento de arquitectura del proyecto. La separación entre middlewares de autenticación y autorización sigue buenas prácticas de diseño de sistemas seguros. | Bajo |
| Desarrollo | [Implementación, commits, ramas, deuda técnica, estándares de código y avance funcional.] | Los middlewares de autorización y las rutas protegidas fueron implementados exitosamente. Se identificó deuda técnica en la ausencia de pruebas unitarias para los middlewares de autorización del backend. | Medio |
| Pruebas | [Pruebas unitarias, integración, validación, evidencias, defectos y cobertura.] | Las pruebas realizadas fueron validaciones manuales mediante Postman y verificación visual en el frontend. No se generaron capturas de pantalla formales ni casos de prueba documentados para los 6 roles del sistema. | Alto |
| Documentación | [Actualización de SRS, casos de uso, arquitectura, plan de pruebas, matrices y evidencias.] | La documentación del sprint fue parcial. Se requiere completar la matriz de permisos por rol, las evidencias visuales de acceso permitido y denegado, y los casos de prueba del módulo. | Medio |
| Calidad | [Usabilidad, fiabilidad, mantenibilidad, seguridad, rendimiento y criterios ISO/IEC 25010 si aplican.] | El código de control de acceso sigue buenas prácticas de seguridad. Se requiere completar la validación backend de todos los endpoints para garantizar que no existen brechas de seguridad a nivel de API. | Alto |
| Riesgos | [Riesgos materializados, riesgos nuevos, riesgos reducidos y acciones de mitigación.] | Riesgo identificado de que los endpoints del backend no cubran todos los casos de control de acceso, lo que podría permitir acceso no autorizado a través del API. Se recomienda tratamiento mediante la acción AM-02. | Alto |

# 8. Causas raíz

| ID | Problema o hallazgo | Causa raíz probable | Evidencia usada | Efecto generado | Acción relacionada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CR-01 | Ausencia de capturas y evidencias formales del control de acceso para todos los roles. | No se definió la generación de evidencias visuales como criterio del Definition of Done del Sprint 2. | Sin capturas formales disponibles para los 6 roles. | Reducción de la trazabilidad del módulo de control de acceso. | AM-01 |
| CR-02 | Riesgo de que el control de acceso quede implementado solo a nivel visual del frontend. | La coordinación entre el desarrollo del frontend y el backend no contempló un protocolo de verificación cruzada de las restricciones implementadas en ambas capas. | Sin evidencia de prueba de cobertura de endpoints del backend. | Posibilidad de acceso no autorizado mediante llamadas directas al API. | AM-02 |
| CR-03 | Matriz de permisos por rol no documentada formalmente en el repositorio. | La definición de qué módulo puede usar cada rol quedó implícita en el código fuente, sin generar un documento de referencia formal accesible para el equipo y los revisores. | Sin documento de matriz de permisos en el repositorio. | Dificultad para verificar y auditar las reglas de acceso del sistema. | AM-03 |
| CR-04 | Complejidad de coordinar permisos para 6 roles con acceso diferenciado a múltiples módulos. | La estimación inicial del sprint no consideró el tiempo de diseño necesario para la matriz de permisos de 6 perfiles con acceso diferenciado a cada módulo del sistema. | Ajustes durante la ejecución del sprint. | Mayor esfuerzo de implementación que el estimado, con impacto en la documentación formal. | AM-03 |

# 9. Acciones de mejora

## 9.1. Ficha de acción de mejora AM-01

| Campo | Información que se debe completar |
| --- | --- |
| ID de acción | AM-01 |
| Acción de mejora | Registrar capturas de pantalla que demuestren el acceso permitido y el acceso denegado para los 6 roles del sistema (Administrador, Presidente/Gerente, Contador, Auxiliar de Contabilidad, Residente y Bodeguero) en al menos un módulo protegido por cada perfil, e incorporarlas como evidencias formales del Sprint 2. |
| Responsable | Desarrollador responsable del módulo de control de acceso. |
| Prioridad | Alta |
| Criterio de aceptación | Se adjuntan mínimo 12 capturas de pantalla (2 por rol: acceso permitido y acceso denegado) en el documento de sprint o en el repositorio, demostrando que el sistema concede o restringe el acceso correctamente según el perfil del usuario autenticado. |
| Relación con el siguiente sprint | Módulo de control de acceso (Sprint 2, documentación pendiente). Módulo de gestión de proyectos (Sprint 3, requiere acceso diferenciado por rol). |
| Estado | Pendiente |

## 9.2. Ficha de acción de mejora AM-02

| Campo | Información que se debe completar |
| --- | --- |
| ID de acción | AM-02 |
| Acción de mejora | Verificar y documentar que todos los endpoints del API del backend están protegidos por los middlewares de autorización correspondientes, realizando pruebas con Postman sin token y con tokens de roles no autorizados, y registrando los resultados como casos de prueba formales. |
| Responsable | Desarrollador responsable del módulo de seguridad y backend. |
| Prioridad | Alta |
| Criterio de aceptación | Se genera un registro de pruebas de cobertura de endpoints con al menos los siguientes escenarios por endpoint protegido: (1) acceso sin token (debe retornar 401), (2) acceso con token de rol no autorizado (debe retornar 403), (3) acceso con token de rol autorizado (debe retornar 200). El documento queda disponible en el repositorio. |
| Relación con el siguiente sprint | Módulo de gestión de proyectos (Sprint 3). Todos los módulos críticos del sistema (compras, inventario, obra, contabilidad). Definition of Done actualizado con criterio de cobertura de endpoints. |
| Estado | Pendiente |

## 9.3. Ficha de acción de mejora AM-03

| Campo | Información que se debe completar |
| --- | --- |
| ID de acción | AM-03 |
| Acción de mejora | Elaborar y publicar en el repositorio del proyecto la matriz de permisos del sistema, indicando para cada uno de los 6 roles qué módulos puede acceder, qué acciones puede ejecutar (leer, crear, editar, eliminar, aprobar) y qué restricciones aplican por proyecto o vigencia. |
| Responsable | Scrum Master / Responsable del proyecto de titulación. |
| Prioridad | Media |
| Criterio de aceptación | Se publica en el repositorio un documento de matriz de permisos que cubre los 6 roles del sistema y todos los módulos implementados hasta el Sprint 3. El documento incluye columnas de Rol, Módulo, Acciones permitidas y Restricciones aplicables. El director de tesis valida el documento antes del inicio del Sprint 4. |
| Relación con el siguiente sprint | Sprint Planning del Sprint 3. Módulo de gestión de proyectos y carga de rubros (Sprint 3). Base para el control de acceso por proyecto y vigencia. |
| Estado | Pendiente |

# 10. Seguimiento a acciones anteriores

## 10.1. Ficha de seguimiento de acción anterior SA-01

| Campo | Información que se debe completar |
| --- | --- |
| ID de acción anterior | AM-01 (Sprint 1) |
| Sprint de origen | Sprint 01 |
| Acción comprometida | Registrar capturas de pantalla del flujo completo de autenticación (login exitoso, credenciales incorrectas y sesión expirada) e incorporarlas como evidencias formales del Sprint 1. |
| Estado actual | Pendiente de verificación |
| Evidencia de cumplimiento | Pendiente de incorporar evidencia. No se han encontrado capturas formales del flujo de autenticación en el repositorio del proyecto. |
| Decisión | Mantener como acción pendiente. Se incorporará como parte de la documentación del módulo de autenticación en el Sprint 3. |

## 10.2. Ficha de seguimiento de acción anterior SA-02

| Campo | Información que se debe completar |
| --- | --- |
| ID de acción anterior | AM-02 (Sprint 1) |
| Sprint de origen | Sprint 01 |
| Acción comprometida | Documentar los casos de prueba del módulo de autenticación del Sprint 1 (credenciales válidas, inválidas, token vencido, ruta protegida sin autenticación). |
| Estado actual | Pendiente de verificación |
| Evidencia de cumplimiento | Pendiente de incorporar evidencia. No se han encontrado casos de prueba formalmente documentados en el repositorio del proyecto. |
| Decisión | Mantener como acción pendiente. Se incorporará junto con los casos de prueba del módulo de control de acceso del Sprint 2 en el Sprint 3. |

## 10.3. Ficha de seguimiento de acción anterior SA-03

| Campo | Información que se debe completar |
| --- | --- |
| ID de acción anterior | AM-03 (Sprint 1) |
| Sprint de origen | Sprint 01 |
| Acción comprometida | Incluir en el Sprint Backlog del Sprint 2 una tarea técnica para la definición de convenciones de código, arquitectura y estándares del proyecto. |
| Estado actual | En proceso |
| Evidencia de cumplimiento | La arquitectura base se mantuvo coherente durante el Sprint 2 y las convenciones de código se aplicaron en los módulos de roles y permisos. Pendiente formalización como documento de estándares en el repositorio. |
| Decisión | Marcar como en proceso. Cerrar cuando exista un documento de convenciones formal en el repositorio (Sprint 3). |

# 11. Conclusiones del sprint

El Sprint 2 «Roles, permisos y control de acceso por contexto» fortaleció la seguridad del sistema ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S. mediante la definición de los seis roles del sistema, la implementación de las reglas de acceso a módulos según perfil y la preparación del mecanismo de vigencia temporal de acceso por proyecto. No obstante, se identificó la necesidad de consolidar las evidencias de pruebas de acceso permitido y acceso denegado para cada rol, completar la validación backend de todos los perfiles y garantizar que el control de acceso no quede limitado al nivel visual del frontend. Estas observaciones constituyen las acciones de mejora prioritarias del Sprint 3, que abordará la gestión de proyectos y la carga de rubros.

El aprendizaje principal del Sprint 2 consiste en que el control de acceso basado en roles (RBAC) requiere una implementación consistente tanto en el backend como en el frontend; restringir la visibilidad solo a nivel de interfaz no garantiza la seguridad del sistema, ya que un usuario malintencionado podría acceder directamente a los endpoints del API. Esta lección debe guiar la arquitectura de todos los módulos siguientes del sistema.

Ajuste prioritario para el siguiente sprint:

El ajuste prioritario para el Sprint 3 es completar las pruebas de control de acceso para cada rol con capturas de pantalla como evidencia formal, y verificar que las restricciones estén implementadas tanto en los middleware del backend como en las rutas del frontend. Adicionalmente, se debe iniciar la gestión de proyectos con la documentación correspondiente.