REGISTRO DE PLANIFICADO VS. REALIZADO — SPRINT 10

Proyecto: Sistema de Gestión Integral de Obra — ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S.

Código: PLN-REA-SPR-10 | Versión: 1.0 | Fecha: 19/06/2026

# 1. Control documental

| Código del documento | PLN-REA-SPR-10 |
| --- | --- |
| Nombre del documento | Registro de Planificado vs. Realizado – Sprint 10 |
| Versión | 1.0 |
| Fecha de elaboración | 19/06/2026 |
| Sprint evaluado | Sprint 10 – Auditoría, Cierre Mensual e Inmutabilidad |
| Responsable de elaboración | Ivan Santiago Pulgar Leon |
| Estado del documento | Aprobado |

| Versión | Fecha | Responsable | Descripción del cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 19/06/2026 | Ivan Santiago Pulgar Leon | Documento generado con datos reales del Sprint 10 |

# 2. Datos generales del sprint

| Número del sprint | Sprint 10 |
| --- | --- |
| Nombre del sprint | Auditoría, Cierre Mensual e Inmutabilidad |
| Fecha de inicio | 15/06/2026 |
| Fecha de cierre | 19/06/2026 |
| Duración | 1 semana |
| Módulos/componentes trabajados | Consolidación Mensual (GET /consolidacion), Validación Pre-cierre (POST /validar), Ejecución Cierre + Hash SHA-256 (POST /ejecutar), Historial Cierres (GET /cierres-contables), Auditoría Filtrada + Exportación (GET /audit-logs), Rollback Transaccional |

## Aclaración técnica sobre la base de datos

| BD modificada en este sprint | NO |
| --- | --- |
| sprint10_migration.sql | Archivo opcional — NO ejecutado en producción/desarrollo |
| Tablas usadas por cierre.service.js | cierre_mensual (ya existe: hash_seguridad, estado_cierre, monto_total, fecha_cierre) ¦ audit_log (datos_despues JSONB existente) ¦ avance_obra ¦ requerimiento_compra ¦ movimiento_inventario ¦ inventario_proyecto |
| Inmutabilidad audit_log | Garantizada por la API: no existen endpoints DELETE/UPDATE expuestos |

# 3. Historias/Tareas: Planificado vs. Realizado

| ID | Tipo | Descripción | Prioridad | SP Plan. | SP Real. | Desvío SP | % Cumpl. | F. Inicio | F. Fin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-S10-1 | HU | Consolidación mensual contable-operativa por proyecto y período | Alta | 8 | 8 | 0 | 100% | 15/06 | 16/06 |
| T-S10-1.1 | Tarea | GET /api/v1/cierres-contables/consolidacion con RBAC (Contador, Admin, Presidente) |  | 3 | 3 | 0 | 100% | 15/06 | 15/06 |
| T-S10-1.2 | Tarea | Agregación: avances (qty+monto), compras APROBADO/RECIBIDO, consumos SALIDA, snapshot inventario |  | 3 | 3 | 0 | 100% | 15/06 | 16/06 |
| T-S10-1.3 | Tarea | Porcentaje avance global (avance/presupuesto). Pruebas Grupo 1 (CP-223–CP-229) |  | 2 | 2 | 0 | 100% | 16/06 | 16/06 |
| HU-S10-2 | HU | Validación pre-cierre con bloqueos explícitos y advertencias | Alta | 6 | 6 | 0 | 100% | 16/06 | 17/06 |
| T-S10-2.1 | Tarea | POST /api/v1/cierres-contables/validar — RBAC Contador + Admin. Residente/Bodeguero → 403 |  | 2 | 2 | 0 | 100% | 16/06 | 17/06 |
| T-S10-2.2 | Tarea | Bloqueos: PENDING_SYNC, EN_REVISION, cierre ya CERRADO → 422 con array de errores |  | 2 | 2 | 0 | 100% | 17/06 | 17/06 |
| T-S10-2.3 | Tarea | Advertencias (no bloqueantes): avances rechazados, stock negativo. Registro en audit_log.datos_despues |  | 2 | 2 | 0 | 100% | 17/06 | 17/06 |
| HU-S10-3 | HU | Ejecución de cierre mensual con hash SHA-256 e inmutabilidad | Alta | 8 | 8 | 0 | 100% | 17/06 | 18/06 |
| T-S10-3.1 | Tarea | POST /ejecutar con prisma.$transaction: consolidar → validar → cerrar → hash → audit |  | 3 | 3 | 0 | 100% | 17/06 | 18/06 |
| T-S10-3.2 | Tarea | SHA-256 generado del payload y persistido en cierre_mensual.hash_seguridad (64 chars hex) |  | 3 | 3 | 0 | 100% | 18/06 | 18/06 |
| T-S10-3.3 | Tarea | Estado CERRADO + fecha_cierre + bloqueo UI. Solo Contador y Admin (403 otros roles) |  | 2 | 2 | 0 | 100% | 18/06 | 18/06 |
| HU-S10-4 | HU | Auditoría con filtros, exportación y garantía de inmutabilidad | Media | 8 | 8 | 0 | 100% | 17/06 | 19/06 |
| T-S10-4.1 | Tarea | GET /api/v1/audit-logs con filtros: idUsuario, tabla, operacion, fechaDesde, fechaHasta |  | 3 | 3 | 0 | 100% | 17/06 | 18/06 |
| T-S10-4.2 | Tarea | AuditTraceabilityView.jsx: exportación CSV/Excel (BOM UTF-8) y PDF (print). Solo Admin (403 otros) |  | 3 | 3 | 0 | 100% | 18/06 | 19/06 |
| T-S10-4.3 | Tarea | Inmutabilidad: sin endpoints DELETE/UPDATE en audit_log. logAction() solo invoca prisma.auditLog.create() |  | 2 | 2 | 0 | 100% | 19/06 | 19/06 |
| HT-S10-01 | HT | Rollback transaccional total e inmutabilidad a nivel de API | Alta | 6 | 6 | 0 | 100% | 18/06 | 19/06 |
| T-H10.1 | Tarea | Rollback total si falla cierre/hash/audit dentro de prisma.$transaction |  | 3 | 3 | 0 | 100% | 18/06 | 19/06 |
| T-H10.2 | Tarea | Validaciones 422 (PENDING_SYNC, etc.) no abren transacción — BD intacta |  | 2 | 2 | 0 | 100% | 19/06 | 19/06 |
| T-H10.3 | Tarea | Pruebas Grupo 5 (CP-251–CP-254): rollback simulado verificado |  | 1 | 1 | 0 | 100% | 19/06 | 19/06 |
| TOTALES |  |  |  | 36 | 36 | 0 | 100% |  |  |

# 4. Resumen cuantitativo del sprint

| Indicador | Planificado | Realizado |
| --- | --- | --- |
| Story Points comprometidos | 36 | 36 |
| Story Points completados | 36 | 36 |
| Story Points no completados | 0 | 0 |
| % Cumplimiento de SP | 100% | 100% |
| HU planificadas | 4 | 4 |
| HT planificadas | 1 | 1 |
| Total ítems completados | 5 | 5 |
| % Cumplimiento del backlog | 100% | 100% |
| Pruebas ejecutadas (Sprint 10) | 32 | 32 |
| Pruebas PASS (Sprint 10) | 32 | 32 (100%) |
| Acumulado total de pruebas | 254 | 254 (CP-001–CP-254) |
| Compromisos Sprint 09 §8.3 cumplidos | 2/6 | 2 cumplidos + 1 parcial + 3 diferidos |

# 5. Análisis de desvíos significativos

El Sprint 10 no registró desvíos en SP ni en entrega de ítems. Los 36 SP planificados fueron entregados en su totalidad. El componente de mayor complejidad fue cierre.service.js con su transacción completa (consolidar → validar → cerrar → hash SHA-256 → audit_log), completado dentro del tiempo estimado. La decisión de operar sobre tablas existentes (sin migraciones de BD) simplificó el despliegue y eliminó riesgos de rollback de esquema. La exportación de auditoría (CSV/Excel y PDF) desde AuditTraceabilityView.jsx fue el componente frontend de mayor esfuerzo. Acumulado del proyecto: 254 pruebas (CP-001 a CP-254), 100% PASS. Compromisos diferidos de sprints anteriores (Reportes/Dashboard, BD seed, E2E): se mantienen como deuda técnica prioritaria para Sprint 11.

# 6. Observaciones generales del sprint

| Logros del sprint | 4 HU + 1 HT completados. 36 SP realizados. 32 pruebas (100% PASS). Ciclo contable cerrado: consolidación → validación → cierre con hash SHA-256. Auditoría inmutable con filtros avanzados y exportación dual (CSV y PDF). Rollback transaccional verificado ante 4 escenarios de fallo simulado. |
| --- | --- |
| Impedimentos encontrados | Las pruebas de tipo Manual (frontend) requieren un entorno con BD activa y datos del período. Las pruebas automatizadas RBAC no dependen de BD. No se registraron impedimentos bloqueantes. |
| Compromisos para el siguiente sprint | Sprint 11: pruebas de calidad (k6 P95), seguridad (401/403), usabilidad SUS y cierre documental del proyecto. Los compromisos diferidos (Reportes/Dashboard) pasan definitivamente al backlog de mantenimiento post-sprint. |
| Notas adicionales | Sprint 10 cierra el ciclo contable-operativo completo. Acumulado: 254 pruebas (CP-001 a CP-254), 100% PASS. La BD no fue modificada en este sprint. |

# 7. Glosario

| SP | Story Points |
| --- | --- |
| HU | Historia de Usuario |
| HT | Historia Técnica |
| RBAC | Role-Based Access Control |
| SHA-256 | Algoritmo de hash criptográfico de 256 bits (64 chars hexadecimales) |
| JSONB | Tipo de dato JSON binario en PostgreSQL |
| TX | Transacción de base de datos (BEGIN/COMMIT/ROLLBACK) |
| PENDING_SYNC | Estado de avance pendiente de sincronización offline |
| EN_REVISION | Estado de requerimiento en revisión gerencial |
| audit_log | Tabla inmutable de trazabilidad de operaciones CUD del sistema |
| CSV | Comma-Separated Values — formato de exportación de datos tabulares |
| BOM | Byte Order Mark — marcador UTF-8 para compatibilidad con Excel |