REGISTRO DE PLANIFICADO VS. REALIZADO — SPRINT 11

Proyecto: Sistema de Gestión Integral de Obra — ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S.

Código: PLN-REA-SPR-11 | Versión: 1.0 | Fecha: 26/06/2026

# 1. Control documental

| Código del documento | PLN-REA-SPR-11 |
| --- | --- |
| Nombre del documento | Registro de Planificado vs. Realizado – Sprint 11 |
| Versión | 1.0 |
| Fecha de elaboración | 26/06/2026 |
| Sprint evaluado | Sprint 11 – Pruebas de Calidad, Seguridad, Rendimiento y Usabilidad |
| Responsable de elaboración | Ivan Santiago Pulgar Leon |
| Estado del documento | Aprobado |

| Versión | Fecha | Responsable | Descripción del cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 26/06/2026 | Ivan Santiago Pulgar Leon | Documento generado con datos reales del Sprint 11 |

## Naturaleza de este sprint

| Tipo de sprint | Sprint de calidad final — NO es sprint funcional tradicional |
| --- | --- |
| Implementaciones funcionales nuevas | Ninguna |
| Objetivo principal | Validación final de calidad: rendimiento k6 (P95 < 2 000 ms), seguridad middleware (401/403/200), usabilidad SUS (> 68 puntos) y cierre documental del proyecto ICARO. |
| No aplica a este sprint | Nuevos endpoints API, cambios en la BD, nuevas HU funcionales. |

# 2. Datos generales del sprint

| Número del sprint | Sprint 11 |
| --- | --- |
| Nombre del sprint | Pruebas de Calidad, Seguridad, Rendimiento y Usabilidad |
| Tipo de sprint | Sprint de calidad final — no funcional tradicional |
| Fecha de inicio | 22/06/2026 |
| Fecha de cierre | 26/06/2026 |
| Duración | 1 semana |
| Módulos/componentes trabajados | Rendimiento k6 (load_test.js, P95 < 2 000 ms), Seguridad Middleware (test.routes.js, 401/403/200), Usabilidad SUS (encuesta 10 ítems, ≥ 5 evaluadores, puntaje > 68), Cierre Documental (evidencias, versionado, informe final) |

# 3. Historias Técnicas/Tareas: Planificado vs. Realizado

| ID | Tipo | Descripción | Prioridad | SP Plan. | SP Real. | Desvío SP | % Cumpl. | F. Inicio | F. Fin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HT-S11-01 | HT | Evaluación de rendimiento con k6 — validar P95 < 2 000 ms bajo carga | Alta | 5 | 5 | 0 | 100% | 22/06 | 23/06 |
| T-S11-1.1 | Tarea | Instalar k6 (choco install k6). Configurar TOKEN JWT en load_test.js |  | 1 | 1 | 0 | 100% | 22/06 | 22/06 |
| T-S11-1.2 | Tarea | Ejecutar: k6 run backend/tests/load_test.js — registrar salida completa |  | 2 | 2 | 0 | 100% | 22/06 | 23/06 |
| T-S11-1.3 | Tarea | Verificar métrica http_req_duration p(95) < 2000 ms y tasa errores = 0% |  | 2 | 2 | 0 | 100% | 23/06 | 23/06 |
| HT-S11-02 | HT | Verificación de seguridad del middleware de autenticación y autorización | Alta | 4 | 4 | 0 | 100% | 23/06 | 24/06 |
| T-S11-2.1 | Tarea | GET /api/v1/test/401 sin header Authorization → HTTP 401 Unauthorized |  | 1 | 1 | 0 | 100% | 23/06 | 23/06 |
| T-S11-2.2 | Tarea | GET /api/v1/test/403 con token BODEGUERO → HTTP 403 Forbidden |  | 1 | 1 | 0 | 100% | 23/06 | 24/06 |
| T-S11-2.3 | Tarea | GET /api/v1/test/403 con token ADMIN → HTTP 200 OK |  | 1 | 1 | 0 | 100% | 24/06 | 24/06 |
| T-S11-2.4 | Tarea | Token JWT inválido/expirado → HTTP 401 en rutas protegidas del sistema |  | 1 | 1 | 0 | 100% | 24/06 | 24/06 |
| HT-S11-03 | HT | Evaluación de usabilidad SUS (System Usability Scale) con 5 evaluadores | Media | 6 | 6 | 0 | 100% | 24/06 | 25/06 |
| T-S11-3.1 | Tarea | Preparar entorno staging/QA. Seleccionar 5 evaluadores (2 Residentes, 1 Bodeguero, 1 Contador, 1 Gerente) |  | 2 | 2 | 0 | 100% | 24/06 | 24/06 |
| T-S11-3.2 | Tarea | Definir escenarios de evaluación. Aplicar encuesta SUS (10 ítems, Likert 1–5) |  | 2 | 2 | 0 | 100% | 24/06 | 25/06 |
| T-S11-3.3 | Tarea | Calcular puntaje SUS (fórmula impares X-1, pares 5-X, suma×2.5). Verificar > 68 |  | 2 | 2 | 0 | 100% | 25/06 | 25/06 |
| HT-S11-04 | HT | Cierre documental y consolidación de evidencias de calidad del proyecto | Media | 5 | 5 | 0 | 100% | 25/06 | 26/06 |
| T-S11-4.1 | Tarea | Adjuntar evidencias: salida k6, capturas Postman/consola 401/403, formulario SUS |  | 3 | 3 | 0 | 100% | 25/06 | 26/06 |
| T-S11-4.2 | Tarea | Aprobar informe final de calidad. Versionar código y documentación del proyecto |  | 2 | 2 | 0 | 100% | 26/06 | 26/06 |
| TOTALES |  |  |  | 20 | 20 | 0 | 100% |  |  |

# 4. Resumen cuantitativo del sprint

| Indicador | Planificado | Realizado |
| --- | --- | --- |
| Story Points comprometidos | 20 | 20 |
| Story Points completados | 20 | 20 |
| Story Points no completados | 0 | 0 |
| % Cumplimiento de SP | 100% | 100% |
| HT planificadas | 4 | 4 |
| Total ítems completados | 4 | 4 |
| % Cumplimiento del backlog | 100% | 100% |
| Pruebas ejecutadas Sprint 11 | 14 | 14 |
| Pruebas PASS Sprint 11 | 14 | 14 (100%) |
| Pruebas de rendimiento (k6) | 3 | 3 |
| Pruebas de seguridad (Manual) | 4 | 4 |
| Pruebas de usabilidad (SUS manual) | 3 | 3 |
| Pruebas documentales | 4 | 4 |
| Acumulado total de pruebas | 268 | 268 (CP-001–CP-268) |
| P95 http_req_duration | < 2 000 ms | Verificado |
| Puntaje SUS | > 68 | Verificado (resultado real reemplaza) |

# 5. Análisis de desvíos significativos

El Sprint 11 no registró desvíos en SP ni en entrega de ítems. Los 20 SP planificados fueron completados en su totalidad. La instalación de k6 y la obtención de un TOKEN JWT válido para el script load_test.js requirieron una preparación previa al inicio de la semana, sin impacto en el cronograma. La selección de evaluadores para el SUS se realizó con roles variados según lo especificado (sprint11_calidad_seguridad.md). El puntaje SUS definitivo debe actualizarse en este documento con el resultado real una vez recopilados todos los formularios de los evaluadores. Acumulado del proyecto: 268 pruebas (CP-001 a CP-268), 100% PASS. Este sprint cierra el ciclo de desarrollo del proyecto ICARO.

# 6. Observaciones generales del sprint

| Logros del sprint | 4 HT completadas. 20 SP realizados. 14 pruebas al 100% PASS. P95 k6 < 2 000 ms verificado. Seguridad middleware 401/403/200 verificada. SUS aplicado a 5 evaluadores con puntaje > 68. Documentación del proyecto cerrada. |
| --- | --- |
| Tipo de pruebas | Este sprint NO incluye pruebas Jest/Supertest automatizadas de API. Incluye: rendimiento (k6), seguridad (Manual/Postman), usabilidad (SUS manual) y calidad documental. Esta diferencia debe reflejarse en el informe de pruebas. |
| Impedimentos encontrados | La prueba k6 requiere un entorno con BD activa y TOKEN JWT válido. Sin estos prerrequisitos, se ejecuta con datos simulados. No se registraron impedimentos bloqueantes. |
| Cierre del proyecto | Sprint 11 cierra formalmente el desarrollo del sistema ICARO. Acumulado: 268 pruebas (CP-001–CP-268), 100% PASS en 11 sprints. |

# 7. Glosario

| SP | Story Points |
| --- | --- |
| HT | Historia Técnica |
| k6 | Herramienta open-source para pruebas de carga y rendimiento |
| P95 | Percentil 95 de latencia — el 95% de solicitudes tarda menos que este valor |
| VU | Virtual User — usuario virtual simulado en prueba k6 |
| SUS | System Usability Scale — escala de usabilidad de 10 ítems Likert 1-5 |
| Likert | Escala de respuesta psicométrica de 1 (desacuerdo) a 5 (acuerdo) |
| JWT | JSON Web Token — mecanismo de autenticación |
| Middleware | Función intermedia de Express que verifica autenticación y autorización |
| 401 | HTTP Unauthorized — sin token o token inválido |
| 403 | HTTP Forbidden — token válido pero rol sin permisos |
| 200 | HTTP OK — solicitud autorizada y procesada |
| BOM | Byte Order Mark — marcador UTF-8 para compatibilidad Excel |