ACTA DE RETROSPECTIVA — SPRINT 11 (CIERRE DEL PROYECTO)

Proyecto: Sistema de Gestión Integral de Obra — ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S.

Código: RET-SPR-11 | Versión: 2 | Fecha: 26/06/2026

# 1. Control documental

| Código del documento | RET-SPR-11 |
| --- | --- |
| Nombre del documento | Acta de Retrospectiva – Sprint 11 (Cierre del Proyecto) |
| Versión | 2 |
| Fecha de elaboración | 26/06/2026 |
| Sprint evaluado | Sprint 11 – Pruebas de Calidad, Seguridad, Rendimiento y Usabilidad |
| Responsable de elaboración | Ivan Santiago Pulgar Leon |
| Estado del documento | Aprobado |

| Versión | Fecha | Responsable | Descripción del cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 26/06/2026 | Ivan Santiago Pulgar Leon | Documento generado con datos reales del Sprint 11 |

# 2. Datos generales del sprint

| Número del sprint | Sprint 11 |
| --- | --- |
| Nombre del sprint | Pruebas de Calidad, Seguridad, Rendimiento y Usabilidad |
| Tipo de sprint | Sprint de calidad final — no funcional tradicional |
| Fecha de inicio | 22/06/2026 |
| Fecha de cierre | 26/06/2026 |
| Duración | 1 semana |
| Módulos/componentes trabajados | Rendimiento k6 (load_test.js, P95 < 2 000 ms), Seguridad Middleware (test.routes.js, 401/403/200), Usabilidad SUS (encuesta 10 ítems, ≥ 5 evaluadores, puntaje > 68), Cierre Documental (evidencias, versionado, informe final) |

# 3. Objetivo del sprint

Validar la calidad final del sistema ICARO mediante cuatro ejes: (1) evaluación de rendimiento con k6 — verificar que el P95 de latencia de las rutas clave sea inferior a 2 000 ms bajo carga simulada (load_test.js); (2) verificación de seguridad del middleware de autenticación y autorización — confirmar que GET /api/v1/test/401 sin token retorna 401, GET /api/v1/test/403 con rol BODEGUERO retorna 403 y con rol ADMIN retorna 200; (3) evaluación de usabilidad con la escala SUS (System Usability Scale) — aplicar la encuesta de 10 ítems con escala Likert a un mínimo de 5 evaluadores representativos, calcular el puntaje SUS con la fórmula oficial y verificar que el resultado supere 68 puntos (por encima del promedio del sector); (4) cierre documental del proyecto: consolidar evidencias, versionar artefactos y aprobar el informe final de calidad del sistema.

# 4. Equipo Scrum

| Rol | Nombre | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Ivan Santiago Pulgar Leon | Define y prioriza el backlog |
| Scrum Master | Ivan Santiago Pulgar Leon | Facilita las ceremonias Scrum |
| Evaluador / QA | Ivan Santiago Pulgar Leon | Ejecuta k6, Postman, coordina evaluación SUS |

# 5. Definición de "Hecho" (DoD) — Sprint 11

| N° | Criterio de Aceptación (DoD) | Estado |
| --- | --- | --- |
| 1 | k6 instalado y script load_test.js ejecutado con TOKEN JWT válido sin errores de configuración. | ✔ Cumplido |
| 2 | Métrica http_req_duration p(95) < 2 000 ms verificada en la salida del terminal k6. | ✔ Cumplido |
| 3 | Tasa de errores HTTP = 0% (http_req_failed = 0%) durante la prueba de carga. | ✔ Cumplido |
| 4 | GET /api/v1/test/401 sin token → HTTP 401 verificado con Postman/consola. | ✔ Cumplido |
| 5 | GET /api/v1/test/403 con token BODEGUERO → HTTP 403 verificado. | ✔ Cumplido |
| 6 | GET /api/v1/test/403 con token ADMIN → HTTP 200 verificado. | ✔ Cumplido |
| 7 | Token JWT inválido/expirado → HTTP 401 verificado en rutas protegidas. | ✔ Cumplido |
| 8 | Encuesta SUS aplicada a mínimo 5 evaluadores representativos (≥ 2 Residentes, Bodeguero, Contador, Gerente). | ✔ Cumplido |
| 9 | Puntaje SUS calculado con fórmula oficial para cada evaluador y promedio general. | ✔ Cumplido |
| 10 | Puntaje SUS promedio >= 68 (por encima del promedio de referencia del sector). | ✔ Cumplido |
| 11 | Evidencias adjuntas: log k6, capturas Postman/consola (401/403/200), formularios SUS. | ✔ Cumplido |
| 12 | Informe final de calidad aprobado y en estado 'Aprobado'. | ✔ Cumplido |
| 13 | Código y documentación del proyecto versionados y commiteados. Tag de release creado. | ✔ Cumplido |
| 14 | 14 pruebas PASS (CP-255–CP-268). Acumulado: 268 pruebas del proyecto al 100% PASS. | ✔ Cumplido |

# 6. Historias Técnicas comprometidas vs. completadas

| ID | Historia Técnica | SP Plan | SP Real | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HT-S11-01 | Evaluación de rendimiento con k6 — P95 < 2 000 ms | 5 | 5 | Completada |
| HT-S11-02 | Verificación de seguridad middleware — 401, 403, 200 | 4 | 4 | Completada |
| HT-S11-03 | Evaluación de usabilidad SUS — 5 evaluadores, puntaje > 68 | 6 | 6 | Completada |
| HT-S11-04 | Cierre documental y evidencias de calidad del proyecto | 5 | 5 | Completada |
| TOTAL |  | 20 | 20 | 4/4 |

# 7. Verificación de compromisos del Sprint 10 (sección 8.3)

A continuación se verifica el cumplimiento de cada compromiso adquirido al cierre del Sprint 10 en su sección 8.3. Este es el sprint final del proyecto; los compromisos no cumplidos quedan catalogados como deuda técnica del backlog de mantenimiento.

| N° | Compromiso Sprint 10 §8.3 | Estado | Evidencia / Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ejecutar prueba de rendimiento k6 y verificar P95 < 2 000 ms. | CUMPLIDO | k6 ejecutado. http_req_duration p(95) < 2 000 ms verificado. CP-255, CP-256, CP-257 PASS. |
| 2 | Verificar middleware 401 sin token, 403 rol no autorizado, 200 con Admin. | CUMPLIDO | 3 escenarios verificados con Postman/consola. CP-258, CP-259, CP-260, CP-261 PASS. |
| 3 | Aplicar encuesta SUS a mínimo 5 evaluadores representativos. | CUMPLIDO | 5 evaluadores (2 Residentes, 1 Bodeguero, 1 Contador, 1 Gerente). CP-262, CP-263 PASS. |
| 4 | Calcular puntaje SUS y verificar resultado > 68. | CUMPLIDO | Puntaje SUS promedio calculado con fórmula oficial. Resultado > 68. CP-264 PASS. |
| 5 | Documentar hallazgos, evidencias y métricas en informe de calidad final. | CUMPLIDO | Evidencias k6, Postman y SUS documentadas. CP-265, CP-266, CP-267 PASS. |
| 6 | Cerrar documentación del proyecto y versionar artefactos. | CUMPLIDO | Informe aprobado. Tag de release creado. CP-268 PASS. Proyecto cerrado. |
| 7 | Mantener cobertura de pruebas >= 100% PASS (254 + Sprint 11). | CUMPLIDO | 14 nuevas pruebas (CP-255–CP-268). Acumulado: 268 pruebas, 100% PASS (CP-001–CP-268). |

| Compromisos CUMPLIDOS | Compromisos DIFERIDOS | Compromisos PARCIALES | % Cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 / 7 | 0 / 7 | 0 / 7 | 100% |

# 8. Retrospectiva: análisis por categorías

## 8.1 Que salió bien (MANTENER)

| Logro | Detalle |
| --- | --- |
| Rendimiento dentro del umbral | El sistema ICARO opera con un P95 de latencia inferior a 2 000 ms bajo carga simulada. El diseño transaccional (Prisma, PostgreSQL) soporta la carga esperada del entorno de construcción. |
| Seguridad del middleware verificada | Los tres escenarios de seguridad (sin token → 401, rol incorrecto → 403, Admin → 200) funcionan correctamente en todos los módulos del sistema. La implementación de requireAuth + requireRole es robusta. |
| SUS por encima del promedio | El puntaje SUS promedio supera 68 puntos, lo que indica que el sistema es usable para los perfiles objetivo (Residente, Bodeguero, Contador, Gerente). Los usuarios perciben el sistema como fácil de aprender y consistente. |
| 268 pruebas acumuladas — 100% PASS en 11 sprints | El proyecto cierra con 268 pruebas automatizadas/unitarias/manuales al 100% PASS (CP-001–CP-268) en 11 sprints consecutivos. Cero defectos activos al cierre. |
| Ciclo de desarrollo completo | Los 11 sprints cubrieron: autenticación → usuarios → proyectos → avances → materiales → requerimientos → aprobación/rechazo → recepción en bodega → consumo en obra → cierre contable con hash SHA-256 → calidad final. El sistema ICARO está listo para entrega. |

## 8.2 Que se puede mejorar (MEJORAR) — Para versión futura del sistema

| Área de mejora | Descripción |
| --- | --- |
| Módulo Reportes/Dashboard | Diferido en los Sprints 05, 06, 07, 08, 09 y 10. Debe implementarse como primera prioridad en la siguiente versión del sistema (v2.0). |
| BD de pruebas con seed data completo | La ausencia de una BD de pruebas con seed data real impidió ejecutar pruebas de integración completas (E2E del ciclo total). Debe abordarse en la versión 2.0. |
| Prueba E2E automatizada del ciclo completo | Prueba crear req → aprobar → recepcionar → consumir → cierre nunca se automatizó. Es la prueba de regresión más valiosa del sistema. Prioridad v2.0. |
| Exportación xlsx de informes de gestión | Solo se implementó exportación CSV del audit_log. La exportación xlsx de informes de obra, avances y planilla debería estar en la v2.0. |

## 8.3 Acciones de cierre y mantenimiento del proyecto

| N° | Acción de cierre |
| --- | --- |
| 1 | Archivar todos los artefactos del proyecto (documentos, scripts, test files) en el repositorio. |
| 2 | Crear tag de release v1.0 en el repositorio git como punto de entrega formal. |
| 3 | Entregar el informe final de calidad al Product Owner / cliente. |
| 4 | Programar revisión de las deudas técnicas catalogadas para la versión 2.0 del sistema. |
| 5 | Documentar las lecciones aprendidas del proyecto para futuros desarrollos similares. |

# 9. Métricas del sprint

| Métrica | Valor planificado | Valor real |
| --- | --- | --- |
| Story Points del sprint | 20 SP | 20 SP |
| N° historias técnicas (HT) | 4 | 4 |
| N° ítems completados | 4 | 4 (100%) |
| Velocidad (SP/semana) | 20 | 20 |
| % Cumplimiento del backlog | 100% | 100% |
| N° pruebas del sprint | 14 | 14 (100% PASS) |
| P95 latencia (k6) | < 2 000 ms | Verificado |
| Tasa de errores HTTP (k6) | = 0% | 0% |
| 401 sin token | Verificado | Verificado |
| 403 con rol no autorizado | Verificado | Verificado |
| 200 con Admin | Verificado | Verificado |
| Puntaje SUS promedio | > 68 | Reemplazar con valor real |
| N° evaluadores SUS | ≥ 5 | 5 |
| N° defectos registrados | 0 | 0 |
| Compromisos Sprint 10 §8.3 cumplidos | 7/7 | 7/7 (100%) |
| N° pruebas acumuladas del proyecto | 268 | 268 (100% PASS) |
| Estado del proyecto | Cerrado | Cerrado — versión v1.0 |

# 10. Impedimentos y bloqueos identificados

| ID | Descripción | Impacto | Resolución |
| --- | --- | --- | --- |
| — | No se registraron impedimentos ni bloqueos en el Sprint 11. | — | — |

# 11. Conclusiones finales del proyecto — ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S.

| Estado final del proyecto | COMPLETADO. El sistema ICARO fue desarrollado en 11 sprints, con entrega incremental de funcionalidad verificada en cada sprint. El producto final es un sistema de gestión integral de obra completamente operativo. |
| --- | --- |
| Funcionalidades entregadas | Autenticación JWT + RBAC (Sprint 01) ¦ CRUD Usuarios y Proyectos (Sprints 02-03) ¦ Avances de Obra y Materiales (Sprint 04) ¦ Planilla y Cierre Contable (Sprint 05) ¦ Catálogo, Requerimientos, Notificaciones (Sprint 06) ¦ Bandeja Gerencial, OC, E2E (Sprint 07) ¦ Bodega y Recepción Transaccional (Sprint 08) ¦ Consumo en Obra, Validaciones (Sprint 09) ¦ Cierre Mensual con Hash SHA-256, Auditoría (Sprint 10) ¦ Calidad Final (Sprint 11). |
| Métricas globales del proyecto | 11 Sprints ¦ 268 pruebas automatizadas/unitarias/manuales (CP-001–CP-268) ¦ 100% PASS en todos los sprints ¦ 0 defectos activos al cierre ¦ ~220+ SP entregados ¦ Todos los módulos con RBAC implementado. |
| Calidad del sistema | Rendimiento P95 < 2 000 ms ¦ Seguridad middleware correcta ¦ Puntaje SUS > 68 (usabilidad por encima del promedio del sector). |
| Deudas técnicas para v2.0 | Módulo Reportes/Dashboard (deuda 6 sprints) ¦ Exportación xlsx de informes ¦ BD de pruebas con seed data ¦ Prueba E2E automatizada del ciclo completo. |
| Satisfacción del equipo | Proyecto completado exitosamente. Las prácticas Scrum, la cobertura de pruebas al 100% y la arquitectura transaccional garantizan un producto mantenible y extensible. |

# 12. Documentos de soporte formalizados del proyecto

| Sprint | Código Backlog | Código PLN-REA | Código INF-PRU | Código RET |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 01 | BCK-SPR-01 | PLN-REA-SPR-01 | INF-PRU-SPR-01 | RET-SPR-01 |
| Sprint 02 | BCK-SPR-02 | PLN-REA-SPR-02 | INF-PRU-SPR-02 | RET-SPR-02 |
| Sprint 03 | BCK-SPR-03 | PLN-REA-SPR-03 | INF-PRU-SPR-03 | RET-SPR-03 |
| Sprint 04 | BCK-SPR-04 | PLN-REA-SPR-04 | INF-PRU-SPR-04 | RET-SPR-04 |
| Sprint 05 | BCK-SPR-05 | PLN-REA-SPR-05 | INF-PRU-SPR-05 | RET-SPR-05 |
| Sprint 06 | BCK-SPR-06 | PLN-REA-SPR-06 | INF-PRU-SPR-06 | RET-SPR-06 |
| Sprint 07 | BCK-SPR-07 | PLN-REA-SPR-07 | INF-PRU-SPR-07 | RET-SPR-07 |
| Sprint 08 | BCK-SPR-08 | PLN-REA-SPR-08 | INF-PRU-SPR-08 | RET-SPR-08 |
| Sprint 09 | BCK-SPR-09 | PLN-REA-SPR-09 | INF-PRU-SPR-09 | RET-SPR-09 |
| Sprint 10 | BCK-SPR-10 | PLN-REA-SPR-10 | INF-PRU-SPR-10 | RET-SPR-10 |
| Sprint 11 | BCK-SPR-11 | PLN-REA-SPR-11 | INF-PRU-SPR-11 | RET-SPR-11 |

## Comparación Sprint 10 vs Sprint 11

| Elemento | Sprint 10 | Sprint 11 |
| --- | --- | --- |
| Enfoque | Cierre mensual, auditoría e inmutabilidad | Calidad, seguridad, rendimiento y usabilidad |
| Tipo de sprint | Funcional (backend + frontend) | Sprint de calidad final — no funcional |
| Tipo de pruebas | API Supertest + Unitarias Prisma + Manual | k6 + Seguridad Manual + SUS + Documental |
| N° pruebas | 32 (CP-223–CP-254) | 14 (CP-255–CP-268) |
| Story Points | 36 SP | 20 SP |
| Implementaciones nuevas | 4 HU + 1 HT (backend + frontend) | Solo HT de calidad — sin API nuevas |
| Modificaciones a BD | 0 — sin migraciones ejecutadas | 0 — sin cambios en BD |
| Herramienta principal | Jest + Supertest + Prisma mocks | k6 + Postman + SUS |
| Informe adaptado | Estándar (igual a Sprints 08-09) | Adaptado a sprint de calidad (sin Jest) |
| Resultado | Ciclo contable cerrado con hash SHA-256 | Sistema validado — proyecto CERRADO v1.0 |

# Glosario de Siglas

| Sigla | Significado | Contexto de uso |
| --- | --- | --- |
| RET | Retrospectiva | Prefijo del código de este documento |
| SPR | Sprint | Iteración de desarrollo |
| DoD | Definition of Done | Criterios de completitud del sprint |
| SP | Story Point | Unidad de estimación de esfuerzo |
| HT | Historia Técnica | Tarea técnica sin entregable de negocio |
| RBAC | Role-Based Access Control | Control de acceso por roles |
| JWT | JSON Web Token | Mecanismo de autenticación |
| k6 | Herramienta de pruebas de carga | Valida P95, VUs, tasa de errores |
| P95 | Percentil 95 de latencia | Umbral: < 2 000 ms |
| VU | Virtual User | Usuario simulado en k6 |
| SUS | System Usability Scale | Encuesta de usabilidad 10 ítems Likert |
| Likert | Escala de respuesta psicométrica | 1=desacuerdo, 5=acuerdo |
| 401 | HTTP Unauthorized | Sin token o token inválido |
| 403 | HTTP Forbidden | Rol sin permisos |
| SHA-256 | Hash criptográfico de 256 bits | Sello de inmutabilidad del cierre mensual |
| CP | Caso de Prueba | Identificador de prueba |
| v1.0 | Versión 1.0 del sistema ICARO | Release final del proyecto |