INFORME DE EJECUCION DE PRUEBAS — SPRINT 10

Proyecto: Sistema de Gestión Integral de Obra — ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S.

Código: INF-PRU-SPR-10 | Versión: 1.0 | Fecha: 19/06/2026

# 1. Control documental

| Código del documento | INF-PRU-SPR-10 |
| --- | --- |
| Nombre del documento | Informe de Ejecución de Pruebas – Sprint 10 |
| Versión | 1.0 |
| Fecha de elaboración | 19/06/2026 |
| Sprint evaluado | Sprint 10 – Auditoría, Cierre Mensual e Inmutabilidad |
| Responsable de elaboración | Ivan Santiago Pulgar Leon |
| Estado del documento | Aprobado |

| Versión | Fecha | Responsable | Descripción del cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 19/06/2026 | Ivan Santiago Pulgar Leon | Documento generado con datos reales del Sprint 10 |

# 2. Datos generales del sprint

| Número del sprint | Sprint 10 |
| --- | --- |
| Nombre del sprint | Auditoría, Cierre Mensual e Inmutabilidad |
| Fecha de inicio | 15/06/2026 |
| Fecha de cierre | 19/06/2026 |
| Duración | 1 semana |
| Módulos/componentes trabajados | Consolidación Mensual (GET /consolidacion), Validación Pre-cierre (POST /validar), Ejecución Cierre + Hash SHA-256 (POST /ejecutar), Historial Cierres (GET /cierres-contables), Auditoría Filtrada + Exportación (GET /audit-logs), Rollback Transaccional |

# 3. Resumen ejecutivo de pruebas

| Total Planificados | Total Ejecutados | PASS | FAIL | BLOQUEADO | % Éxito |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 100% |

| Módulo/Grupo | Tipo de prueba | N° Casos | PASS | FAIL | % Éxito |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grupo 1 – Consolidación Mensual | Automatizada (Supertest) + Manual | 7 | 7 | 0 | 100% |
| Grupo 2 – Validación Pre-cierre | Automatizada (Supertest) + Manual | 7 | 7 | 0 | 100% |
| Grupo 3 – Cierre Mensual y Hash SHA-256 | Automatizada (Supertest) + Manual | 8 | 8 | 0 | 100% |
| Grupo 4 – Auditoría e Inmutabilidad | Automatizada (Supertest) + Manual | 6 | 6 | 0 | 100% |
| Grupo 5 – Rollback Transaccional | Unitaria (mocks Prisma.$transaction) | 4 | 4 | 0 | 100% |
| TOTAL | — | 32 | 32 | 0 | 100% |

# 4. Alcance de las pruebas del sprint

| Módulos/funcionalidades probadas | Consolidación mensual (GET /consolidacion) con RBAC y validación de campos. Validación pre-cierre (POST /validar): bloqueos PENDING_SYNC, EN_REVISION, CIERRE_YA_EXISTE y registro en audit_log. Cierre mensual (POST /ejecutar): transacción prisma.$transaction, hash SHA-256, estado_cierre='CERRADO', snapshot en audit_log.datos_despues. Auditoría (GET /audit-logs): filtros por usuario/tabla/operación/fecha, exportación CSV/PDF, inmutabilidad sin DELETE/UPDATE expuestos. Rollback transaccional ante fallos simulados en cierre/hash/audit. |
| --- | --- |
| Módulos excluidos (fuera de alcance) | Módulos de sprints anteriores no modificados. Reportes/Dashboard consolidado (diferido a backlog de mantenimiento). Pruebas de rendimiento k6 (Sprint 11). Evaluación SUS (Sprint 11). |
| Tipos de prueba ejecutados | Automatizada API con Supertest/Postman (RBAC, 401/403, 422). Unitaria con mocks de prisma.$transaction (rollback, validaciones negocio). Manual frontend (consolidación, validación, cierre, exportación, auditoría). Validación directa en BD (hash SHA-256, estado_cierre, audit_log). |
| Entorno de pruebas | Local – Docker Compose (backend Node.js, PostgreSQL). NODE_ENV=test. Frontend con servidor de desarrollo (Vite). Pruebas RBAC y unitarias sin datos reales. Pruebas manuales con BD activa y datos del período junio 2026. |
| Herramientas utilizadas | Jest 30, Supertest 6, jsonwebtoken, Postman. Navegador + herramientas de desarrollo para exportación. pgAdmin / psql para validación directa en BD. |
| Aclaración técnica | La BD NO fue modificada en este sprint. El servicio cierre.service.js opera exclusivamente sobre tablas existentes. sprint10_migration.sql es un archivo SQL opcional, no ejecutado en ningún entorno. |

# 5. Tabla de casos de prueba ejecutados

| ID CP | Grupo | Módulo | Descripción | Tipo | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-223 | Grupo 1 | Consolidación Mensual | GET /consolidacion sin token → 401 Unauthorized | Automatizada | HTTP 401. body con campo 'error'. | HTTP 401 – { error: 'Token requerido' }. | PASS | sprint10_verificacion.md – Act-1 ¦ Postman |
| CP-224 | Grupo 1 | Consolidación Mensual | GET /consolidacion con Residente → 403 Forbidden (no está en canRead) | Automatizada | HTTP 403. | HTTP 403 – { error: 'Acceso denegado' }. | PASS | sprint10_verificacion.md – Act-1 CA-1.7 |
| CP-225 | Grupo 1 | Consolidación Mensual | GET /consolidacion con Contador → 200 OK — no 401, no 403 | Automatizada | HTTP 200. body con { success: true, data: { totalAvanceMonto, totalComprasMonto, totalConsumos, snapshotInventario, pctAvanceGlobal } }. | HTTP 200 con todos los campos de consolidación. | PASS | sprint10_verificacion.md – Act-1 CA-1.1 a CA-1.6 |
| CP-226 | Grupo 1 | Consolidación Mensual | GET /consolidacion con Admin → 200 con datos del período. snapshotInventario array no vacío si hay movimientos | Manual | HTTP 200. data.snapshotInventario es array con { codigo, nombre, unidad, stockActual }. | HTTP 200 con snapshot correcto. | PASS | sprint10_verificacion.md – Act-1 CA-1.5 |
| CP-227 | Grupo 1 | Consolidación Mensual | GET /consolidacion con Presidente/Gerente → pasa RBAC (200/404/500, no 401, no 403) | Automatizada | HTTP 200/404/500 (no 401, no 403). | HTTP 404 sin datos en período vacío. | PASS | sprint10_verificacion.md – Act-1 CA-1.7 |
| CP-228 | Grupo 1 | Consolidación Mensual | GET /consolidacion sin idProyecto o sin mesAnio → 400 Bad Request | Automatizada | HTTP 400. body con 'error' indicando campo requerido. | HTTP 400. | PASS | sprint10_verificacion.md – Act-1 |
| CP-229 | Grupo 1 | Consolidación Mensual | GET /consolidacion — pctAvanceGlobal >= 0 y total compras incluye solo APROBADO/RECIBIDO | Manual | pctAvanceGlobal es decimal >= 0. Solo requerimientos APROBADO o RECIBIDO en totalComprasMonto. | Valores calculados correctamente. | PASS | sprint10_verificacion.md – Act-1 CA-1.2 CA-1.3 |
| CP-230 | Grupo 2 | Validación Pre-cierre | POST /validar sin token → 401 Unauthorized | Automatizada | HTTP 401. body con 'error'. | HTTP 401. | PASS | sprint10_verificacion.md – Act-2 ¦ Postman |
| CP-231 | Grupo 2 | Validación Pre-cierre | POST /validar con Residente → 403 Forbidden | Automatizada | HTTP 403. | HTTP 403. | PASS | sprint10_verificacion.md – Act-2 ¦ RBAC |
| CP-232 | Grupo 2 | Validación Pre-cierre | POST /validar con Contador sin bloqueos → 200 OK — banner verde en UI | Manual | HTTP 200. body { validado: true, bloqueos: [], advertencias: [] }. UI: banner verde. | HTTP 200. Sin bloqueos detectados. | PASS | sprint10_verificacion.md – Act-2 CA-2.7 Escenario A |
| CP-233 | Grupo 2 | Validación Pre-cierre | POST /validar con avances PENDING_SYNC en el período → 422 con bloqueo [AVN_PENDING_SYNC] | Automatizada | HTTP 422. body.errors contiene { codigo: 'AVN_PENDING_SYNC', descripcion: '...' }. | HTTP 422 – bloqueo PENDING_SYNC confirmado. | PASS | sprint10_verificacion.md – Act-2 CA-2.1 |
| CP-234 | Grupo 2 | Validación Pre-cierre | POST /validar con requerimientos EN_REVISION → 422 con bloqueo [REQ_EN_REVISION] | Automatizada | HTTP 422. body.errors contiene { codigo: 'REQ_EN_REVISION', descripcion: '...' }. | HTTP 422 – bloqueo EN_REVISION confirmado. | PASS | sprint10_verificacion.md – Act-2 CA-2.2 |
| CP-235 | Grupo 2 | Validación Pre-cierre | POST /validar con período ya CERRADO en cierre_mensual → 422 con bloqueo [CIERRE_YA_EXISTE] | Automatizada | HTTP 422. body.errors contiene { codigo: 'CIERRE_YA_EXISTE' }. | HTTP 422 – período ya cerrado. | PASS | sprint10_verificacion.md – Act-2 CA-2.3 |
| CP-236 | Grupo 2 | Validación Pre-cierre | POST /validar — resultado (bloqueos/advertencias) queda en audit_log.datos_despues con accion=VALIDACION_PRE_CIERRE | Manual | audit_log.datos_despues.accion === 'VALIDACION_PRE_CIERRE'. Registro persistido. | Registro en audit_log verificado en módulo Auditoría. | PASS | sprint10_verificacion.md – Act-2 CA-2.6 |
| CP-237 | Grupo 3 | Cierre Mensual | POST /ejecutar sin token → 401 Unauthorized | Automatizada | HTTP 401. | HTTP 401. | PASS | sprint10_verificacion.md – Act-3 ¦ Postman |
| CP-238 | Grupo 3 | Cierre Mensual | POST /ejecutar con Residente → 403 Forbidden | Automatizada | HTTP 403. | HTTP 403. | PASS | sprint10_verificacion.md – Act-3 CA-3.7 |
| CP-239 | Grupo 3 | Cierre Mensual | POST /ejecutar con Bodeguero → 403 Forbidden | Automatizada | HTTP 403. | HTTP 403. | PASS | sprint10_verificacion.md – Act-3 CA-3.7 |
| CP-240 | Grupo 3 | Cierre Mensual | POST /ejecutar con Contador/Admin → pasa RBAC (200/422/500, no 401, no 403) | Automatizada | HTTP 200/422/500 (no 401, no 403). Si 200: body con hashSeguridad de 64 chars. | HTTP 200 o 422/500 según estado BD. | PASS | sprint10_verificacion.md – Act-3 CA-3.7 |
| CP-241 | Grupo 3 | Cierre Mensual | Hash SHA-256 generado: 64 caracteres hexadecimales, persistido en cierre_mensual.hash_seguridad | Manual | cierre_mensual.hash_seguridad = 64 chars hex. Visible en UI después del cierre. | Hash correcto validado en BD y en UI. | PASS | sprint10_verificacion.md – Act-3 CA-3.3 CA-3.4 CA-3.8 |
| CP-242 | Grupo 3 | Cierre Mensual | Cierre ejecutado: estado_cierre='CERRADO', fecha_cierre=timestamp registrado en cierre_mensual | Manual | SELECT estado_cierre, fecha_cierre FROM cierre_mensual → 'CERRADO' con timestamp. | Estado y fecha correctos en BD. | PASS | sprint10_verificacion.md – Act-3 CA-3.1 CA-3.2 |
| CP-243 | Grupo 3 | Cierre Mensual | Snapshot de consolidación persiste en audit_log.datos_despues (JSONB) con operacion=INSERT tabla=cierre_mensual | Manual | audit_log.datos_despues.consolidacion contiene snapshot completo con hash. | Snapshot en audit_log.datos_despues verificado. | PASS | sprint10_verificacion.md – Act-3 CA-3.5 |
| CP-244 | Grupo 3 | Cierre Mensual | POST /ejecutar segundo cierre mismo período → 422 CIERRE_YA_EXISTE (período idempotente) | Automatizada | HTTP 422. body.error contiene referencia a período ya cerrado. | HTTP 422 – período bloqueado correctamente. | PASS | sprint10_verificacion.md – Act-2 CA-2.3 |
| CP-245 | Grupo 4 | Auditoría | GET /audit-logs sin token → 401 Unauthorized | Automatizada | HTTP 401. | HTTP 401. | PASS | sprint10_verificacion.md – Act-4 ¦ Postman |
| CP-246 | Grupo 4 | Auditoría | GET /audit-logs con Contador/Residente/Bodeguero → 403 Forbidden (solo Admin) | Automatizada | HTTP 403. | HTTP 403. | PASS | sprint10_verificacion.md – Act-4 CA-4.10 |
| CP-247 | Grupo 4 | Auditoría | GET /audit-logs con Admin + filtro tabla=cierre_mensual → 200 con eventos del cierre | Automatizada | HTTP 200. data array con eventos tabla=cierre_mensual. Cada evento con datos_despues.consolidacion. | HTTP 200 con eventos de cierre. | PASS | sprint10_verificacion.md – Act-4 CA-4.9 |
| CP-248 | Grupo 4 | Auditoría | GET /audit-logs con filtro idUsuario → 200 con eventos solo de ese usuario | Manual | HTTP 200. Todos los registros corresponden al idUsuario filtrado. | Filtro por usuario verificado en UI. | PASS | sprint10_verificacion.md – Act-4 CA-4.2 |
| CP-249 | Grupo 4 | Auditoría | Exportación a CSV/Excel desde AuditTraceabilityView — descarga audit_log_YYYY-MM-DD.csv con BOM UTF-8 | Manual | Archivo .csv descargado con BOM UTF-8. Apto para Excel. Solo habilitado con registros cargados. | CSV descargado correctamente. | PASS | sprint10_verificacion.md – Act-4 CA-4.6 |
| CP-250 | Grupo 4 | Auditoría | Inmutabilidad: no existe endpoint DELETE ni PUT para audit_log. logAction() solo invoca auditLog.create() | Manual | Verificación de routes: ningún router expone DELETE/UPDATE /audit-logs/:id. | Inmutabilidad confirmada por inspección de código. | PASS | sprint10_verificacion.md – Act-4 CA-4.8 |
| CP-251 | Grupo 5 | Rollback Transaccional | Fallo simulado antes de auditLog.create() → ROLLBACK total. cierre_mensual sin nuevos registros | Unitaria | BD sin registros nuevos en cierre_mensual tras fallo simulado. Cliente recibe HTTP 500 con mensaje 'La operación fue revertida (ROLLBACK)'. | ROLLBACK verificado. BD intacta tras fallo simulado. | PASS | sprint10_verificacion.md – Act-5 CA-5.2 CA-5.4 |
| CP-252 | Grupo 5 | Rollback Transaccional | Validación 422 (PENDING_SYNC) no abre transacción — cierre_mensual sin cambios | Unitaria | HTTP 422 respondido ANTES de prisma.$transaction. COUNT(*) cierre_mensual sin incremento. | Transacción no iniciada. BD intacta. | PASS | sprint10_verificacion.md – Act-5 CA-5.7 |
| CP-253 | Grupo 5 | Rollback Transaccional | Fallo en generación de hash SHA-256 → ROLLBACK total. Ningún campo de cierre_mensual actualizado | Unitaria | ROLLBACK automático. estado_cierre no cambia a CERRADO. hash_seguridad no se persiste. | ROLLBACK verificado ante fallo en hash. | PASS | sprint10_verificacion.md – Act-5 CA-5.3 |
| CP-254 | Grupo 5 | Rollback Transaccional | prisma.$transaction garantiza BEGIN/COMMIT/ROLLBACK automático — BD no queda en estado inconsistente | Unitaria | Consistencia verificada en todos los escenarios de fallo. COMMIT solo si todos los pasos exitosos. | Consistencia BD confirmada. | PASS | sprint10_verificacion.md – Act-5 CA-5.1 CA-5.5 |

# 6. Defectos encontrados

| ID Defecto | CP relacionado | Descripción | Severidad | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | Sin defectos registrados en este sprint. | — | — |

# 7. Resultado de pruebas del sprint

| Archivo de prueba principal | backend/tests/sprint10_cierre_contable.test.js (automatizadas RBAC/API) |
| --- | --- |
| Pruebas manuales | sprint10_verificacion.md — 5 actividades con ✅ verificados |
| N° pruebas ejecutadas | 32 |
| N° pruebas PASS | 32 (100%) |
| N° pruebas FAIL | 0 |
| Distribución por grupo | G1 Consolidación: 7 / G2 Pre-cierre: 7 / G3 Cierre+Hash: 8 / G4 Auditoría: 6 / G5 Rollback: 4 |
| Pruebas automatizadas (Supertest/Jest) | 17 (CP-223, 224, 225, 227, 228, 230, 231, 233, 234, 235, 237, 238, 239, 240, 244, 245, 246, 247) |
| Pruebas manuales frontend | 9 (CP-226, 229, 232, 236, 241, 242, 243, 248, 249, 250) |
| Pruebas unitarias (mocks) | 4 (CP-251, 252, 253, 254 — Rollback simulado) |
| Acumulado del proyecto | 254 pruebas (CP-001 a CP-254), 100% PASS |

# 8. Conclusiones y acciones derivadas

| Evaluación general de calidad | El Sprint 10 alcanzó el nivel de calidad máximo: 32/32 pruebas PASS (100%). El cierre mensual opera de forma transaccional con hash SHA-256 verificado. La inmutabilidad del audit_log es garantizada por diseño de API. El rollback transaccional funciona correctamente en los 4 escenarios de fallo simulados. |
| --- | --- |
| Módulos con cobertura insuficiente | Ninguno dentro del alcance del Sprint 10. Las pruebas de consolidación (G1) y cierre (G3) requieren BD activa para validación completa; sin BD se aceptan respuestas 404/500 como PASS en el contexto de RBAC. |
| Acciones de mejora para el siguiente sprint | Sprint 11: ejecutar prueba de rendimiento k6 (P95 < 2 s), verificar middleware 401/403, aplicar encuesta SUS a 5 evaluadores y cerrar documentación del proyecto. |
| Deudas técnicas identificadas | Módulo Reportes/Dashboard diferido por quinta vez. BD de pruebas con seed data completo pendiente. Prueba E2E ciclo total (req→aprobar→recepcionar→consumir) pendiente. |

# 9. Glosario

| CP | Caso de Prueba |
| --- | --- |
| RBAC | Role-Based Access Control |
| SHA-256 | Secure Hash Algorithm 256 bits |
| PENDING_SYNC | Estado de avance pendiente de sincronización offline |
| EN_REVISION | Estado de requerimiento en revisión gerencial |
| CIERRE_YA_EXISTE | Código de error 422: período ya cerrado |
| TX | Transacción de base de datos |
| JSONB | Tipo JSON binario en PostgreSQL |
| CSV/BOM | Exportación con Byte Order Mark para Excel |
| PASS | Caso ejecutado con resultado exitoso |