REGISTRO DE PLANIFICADO VS. REALIZADO — SPRINT 01

Proyecto: Sistema de Gestión Integral de Obra — ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S.

Código: PLN-REA-SPR-01 | Versión: 1.0 | Fecha: 18/05/2026

# 1. Control documental

| Código del documento | PLN-REA-SPR-01 |
| --- | --- |
| Nombre del documento | Registro de Planificado vs. Realizado – Sprint 01 |
| Versión | 1.0 |
| Fecha de elaboración | 18/05/2026 |
| Sprint evaluado | Sprint 01 – Infraestructura Base, Autenticación y Gestión de Usuarios |
| Responsable de elaboración | Ivan Santiago Pulgar Leon |
| Estado del documento | Aprobado |

| Versión | Fecha | Responsable | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 13/05/2026 | Ivan Santiago Pulgar Leon | Documento generado con datos reales del Sprint 01. |

# 2. Datos generales del sprint

| Número del sprint | Sprint 01 |
| --- | --- |
| Nombre del sprint | Infraestructura Base, Autenticación y Gestión de Usuarios |
| Fecha de inicio | 13/04/2026 |
| Fecha de cierre | 17/04/2026 |
| Duración | 1 semana |
| Módulos/componentes trabajados | Infraestructura (Docker/Prisma/PostgreSQL), Autenticación (JWT), Usuarios (RBAC 6 roles), Proyectos (acceso controlado), Seguridad (middleware), Auditoría (AuditLog) |

# 3. Historias/Tareas: Planificado vs. Realizado

| ID | Historia / Tarea | Tipo | Módulo | SP Plan | SP Real | Variación | % Avance | Estado | Causa de desvío |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AM-01 | Configurar entorno de desarrollo: Docker Compose, PostgreSQL 15, Prisma ORM | HT | Infraestructura | 3 | 3 | 0 | 100% | Completado | Sin desvío |
| AM-02 | Diseñar e implementar el modelo de datos en schema.prisma (11 modelos) | HT | Base de Datos | 5 | 5 | 0 | 100% | Completado | Sin desvío |
| AM-03 | Implementar módulo de autenticación JWT: login, /me, logout, middleware requireAuth | HU | Autenticación | 5 | 5 | 0 | 100% | Completado | Sin desvío |
| HU-04 | CRUD de usuarios con asignación de roles (6 roles canónicos del sistema) | HU | Usuarios | 8 | 8 | 0 | 100% | Completado | Sin desvío |
| HU-05 | Control de acceso por proyecto: asignación de usuarios y validación de vigencia | HU | Proyectos | 5 | 5 | 0 | 100% | Completado | Sin desvío |
| HT-01 | Suite de pruebas automatizadas de seguridad: 15 casos con Jest y Supertest | HT | Seguridad | 5 | 5 | 0 | 100% | Completado | Sin desvío |
| HT-02 | Middleware de auditoría automática de acciones CUD en /api/v1 | HT | Auditoría | 3 | 3 | 0 | 100% | Completado | Sin desvío |
| TOTALES |  |  |  | 34 | 34 | 0 | 100% |  |  |

# 4. Resumen cuantitativo del sprint

| Métrica | Planificado | Realizado |
| --- | --- | --- |
| Story Points totales | 34 | 34 |
| N° historias de usuario (HU) | 3 | 3 |
| N° historias técnicas (HT) | 4 | 4 |
| N° ítems del backlog | 7 | 7 |
| N° ítems completados | — | 7 (100%) |
| N° ítems bloqueados | — | 0 |
| N° ítems no completados | — | 0 |
| Velocidad real (SP / semana) | 17 | 17 |
| % Cumplimiento del sprint | 100% | 100% |

# 5. Análisis de desvíos significativos

El Sprint 01 no registró desvíos significativos. Los 34 SP planificados fueron entregados en su totalidad. No hubo historias bloqueadas, canceladas ni modificadas durante el sprint. El cumplimiento fue del 100%.

# 6. Observaciones generales del sprint

| Factores que influyeron positivamente | Equipo alineado desde el Sprint Planning. Objetivo claro y acotado a infraestructura y autenticación. Uso de herramientas estandarizadas (Docker, Prisma) redujo la fricción. La implementación de pruebas automatizadas desde el inicio elevó la confianza del equipo. |
| --- | --- |
| Factores que afectaron negativamente | No se identificaron factores adversos de impacto significativo en este sprint. Se requirió tiempo adicional mínimo para alinear las convenciones de nombrado de roles. |
| Lecciones aprendidas clave | 1. Definir los roles canónicos como constantes centralizadas desde el inicio evita inconsistencias. 2. Las pruebas automatizadas de seguridad detectaron casos borde en la validación de tokens. 3. La auditoría automática (AuditLog) resulta más eficiente como middleware que como lógica en cada controlador. |
| Compromisos para el siguiente sprint | Mantener la cobertura de pruebas >= 80% en cada módulo nuevo. Extender las pruebas automatizadas al módulo de materiales y avances. Documentar formalmente el backlog antes del Sprint Planning. |

# 7. Glosario

| Sigla | Significado |
| --- | --- |
| SP | Story Point — unidad de estimación de esfuerzo |
| AM | Actividad de Montaje — ítem técnico de infraestructura |
| HU | Historia de Usuario |
| HT | Historia Técnica |
| PLN-REA | Planificado-Realizado — prefijo del código de este documento |
| SPR | Sprint — iteración de desarrollo en metodología Scrum |
| % Avance | Porcentaje de avance real sobre el planificado |
| CI | Continuous Integration — integración continua |
| BD | Base de Datos |