REGISTRO DE PLANIFICADO VS. REALIZADO — SPRINT 03

Proyecto: Sistema de Gestión Integral de Obra — ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S.

Código: PLN-REA-SPR-03 | Versión: 1.0 | Fecha: 02/05/2026

# 1. Control documental

| Código del documento | PLN-REA-SPR-03 |
| --- | --- |
| Nombre del documento | Registro de Planificado vs. Realizado – Sprint 03 |
| Versión | 1.0 |
| Fecha de elaboración | 02/05/2026 |
| Sprint evaluado | Sprint 03 – Catalogo de Materiales, Gestión de Bodega e Inventario |
| Responsable de elaboración | Ivan Santiago Pulgar Leon |
| Estado del documento | Aprobado |

| Versión | Fecha | Responsable | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 02/05/2026 | Ivan Santiago Pulgar Leon | Documento generado con datos reales del Sprint 03. |

# 2. Datos generales del sprint

| Número del sprint | Sprint 03 |
| --- | --- |
| Nombre del sprint | Catálogo de Materiales, Gestión de Bodega e Inventario |
| Fecha de inicio | 27/04/2026 |
| Fecha de cierre | 01/05/2026 |
| Duración | 1 semana |
| Módulos/componentes trabajados | Materiales (catalogo CRUD, filtros, soft-delete), Bodega (movimientos ENTRADA/SALIDA/AJUSTE, inventario, paginación), Autenticación (tokens legacy), Infraestructura (pipeline estándar middleware upload), Calidad (pruebas MIME type) |

# 3. Historias/Tareas: Planificado vs. Realizado

| ID | Historia / Tarea | Tipo | Modulo | SP Plan | SP Real | Variación | % Avance | Estado | Causa de desvío |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-09 | CRUD completo del catálogo de materiales con filtros por categoría y soft-delete | HU | Materiales | 8 | 8 | 0 | 100% | Completado | Sin desvío |
| HU-10 | Registro de movimientos de inventario en bodega (ENTRADA/SALIDA/AJUSTE) con validación de stock | HU | Bodega | 8 | 8 | 0 | 100% | Completado | Sin desvío |
| HU-11 | Consultar historial de movimientos e inventario actual por proyecto | HU | Bodega | 5 | 5 | 0 | 100% | Completado | Sin desvío |
| HT-06 | Migración de tokens legacy: 'Administrador' hacia 'Administrador del Sistema' | HT | Autenticación | 3 | 3 | 0 | 100% | Completado | Sin desvío |
| HT-07 | Estándar documentado de pipeline de middleware para endpoints con upload de archivos | HT | Infraestructura | 3 | 3 | 0 | 100% | Completado | Sin desvío |
| HT-08 | Suite de pruebas automatizadas: materiales, bodega y validación MIME type/tamaño | HT | Calidad | 5 | 5 | 0 | 100% | Completado | Sin desvío |
| TOTALES |  |  |  | 32 | 32 | 0 | 100% |  |  |

# 4. Resumen cuantitativo del sprint

| Métrica | Planificado | Realizado |
| --- | --- | --- |
| Story Points totales | 32 | 32 |
| N° historias de usuario (HU) | 3 | 3 |
| N° historias técnicas (HT) | 3 | 3 |
| N° ítems del backlog | 6 | 6 |
| N° ítems completados | — | 6 (100%) |
| N° ítems bloqueados | — | 0 |
| N° ítems no completados | — | 0 |
| Velocidad real (SP / semana) | 16 | 16 |
| % Cumplimiento del sprint | 100% | 100% |
| N° pruebas automatizadas | 18 | 18 (100% PASS) |
| Compromisos Sprint 02 8.3 cerrados | 5/5 | 5/5 (100%) |

# 5. Análisis de desvíos significativos

El Sprint 03 no registro desvíos significativos. Los 32 SP planificados fueron entregados en su totalidad al cierre del sprint. La implementación de la transacción atómica en el servicio de bodega requirió la validación del comportamiento del UPSERT de inventario bajo condiciones de concurrencia, aspecto que fue verificado en el entorno de prueba sin impactar el cronograma. El cierre de la deuda técnica HT-06 (tokens legacy) se realizó dentro del sprint sin esfuerzo adicional al planificado, ya que el parche estaba implementado desde el Sprint 01 y solo requiere validación y documentación formal.

# 6. Observaciones generales del sprint

| Factores que influyeron positivamente | La separación de capas (service vs controller) en materiales y bodega facilito las pruebas unitarias del StorageService sin necesidad de levantar el servidor completo. El uso de Prisma.$transaction garantizo que cada movimiento de inventario fuera atómico, eliminando el riesgo de inconsistencias entre MovimientoInventario e InventarioProyecto. |
| --- | --- |
| Factores que afectaron negativamente | El endpoint de reactivación de materiales (PUT activo: true) no fue incluido en el alcance del sprint, lo que deja una brecha funcional para el soft-delete sin posibilidad de reversión desde la API. Se agenda para Sprint 04. |
| Lecciones aprendidas clave | 1. Las pruebas unitarias directas sobre funciones de servicio (storageService.validateImage) son más rápidas y estables que las pruebas de integración para validar lógica de negocio pura. 2. Documentar el pipeline de middleware antes de implementar nuevos endpoints reduce las iteraciones de depuración. 3. Cerrar deudas técnicas durante el sprint en que se identifica el riesgo evita que su impacto escale a sprints futuros. |
| Compromisos para el siguiente sprint | Implementar el módulo de Requerimientos de Compra (Sprint 04). Agregar endpoint de reactivación de materiales. Implementar pruebas de integración para bodega con BD real activa. Agregar paginación verificada con pruebas en endpoints de listado. |

# Glosario de Siglas

| Sigla | Significado | Contexto de uso |
| --- | --- | --- |
| SP | Story Point | Unidad de estimación de esfuerzo |
| HU | Historia de Usuario | Tipo de ítem del backlog |
| HT | Historia técnica | Tarea técnica transversal |
| PLN-REA | Planificado-Realizado | Prefijo del Código de este documento |
| SPR | Sprint | Iteración de desarrollo Scrum |
| RBAC | Role-Based Access Control | Control de acceso por roles |
| API | Application Programming Interface | Interfaz de programación |
| BD | Base de Datos | Repositorio de datos del sistema |
| CI | Continuous Integration | Integracion continua |
| UPSERT | Update or Insert | Operación atómica de creación o actualización |