REGISTRO DE PLANIFICADO VS. REALIZADO — SPRINT 05

Proyecto: Sistema de Gestión Integral de Obra — ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S.

Código: PLN-REA-SPR-05 | Versión: 1.0 | Fecha: 13/05/2026

# 1. Control documental

| Código del documento | PLN-REA-SPR-05 |
| --- | --- |
| Nombre del documento | Registro de Planificado vs. Realizado – Sprint 05 |
| Versión | 1.0 |
| Fecha de elaboración | 16/05/2026 |
| Sprint evaluado | Sprint 05 – Módulo de Planilla Mensual y Cierre Contable |
| Responsable de elaboración | Ivan Santiago Pulgar Leon |
| Estado del documento | Aprobado |

| Versión | Fecha | Responsable | Descripción del cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 16/05/2026 | Ivan Santiago Pulgar Leon | Documento generado con datos reales del Sprint 05 |

# 2. Datos generales del sprint

| Número del sprint | Sprint 05 |
| --- | --- |
| Nombre del sprint | Módulo de Planilla Mensual y Cierre Contable |
| Fecha de inicio | 11/05/2026 |
| Fecha de cierre | 15/05/2026 |
| Duración | 1 semana |
| Módulos/componentes trabajados | Planilla Mensual de Obra, Contabilidad (Cierre Mensual) |

# 3. Historias/Tareas: Planificado vs. Realizado

| ID | Historia / Tarea |  | Tipo | Módulo | SP Plan | SP Real | Variación | % Avance | Estado | Causa de desvío |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-16 | Generar planilla mensual de obra en PDF con detalle de avances y horas-hombre |  | HU | Planilla | 5 | 5 | 0 | 100% | Completado | Sin desvío |
| HU-17 | Ejecutar cierre contable mensual (consolidar gastos, avances y materiales por proyecto) |  | HU | Contabilidad | 5 | 5 | 0 | 100% | Completado | Sin desvío |
| HU-18 | Consultar historial de planillas mensuales generadas por proyecto con filtro de periodo |  | HU | Planilla | 3 | 3 | 0 | 100% | Completado | Sin desvío |
| HU-19 | Registrar y listar gastos operativos del cierre contable con detalle de rubros |  | HU | Contabilidad | 3 | 3 | 0 | 100% | Completado | Sin desvío |
| HT-11 | Integrar librería PDFKit para generación de planillas mensuales en backend |  | HT | Infraestructura | 3 | 3 | 0 | 100% | Completado | Sin desvío |
| HT-12 | Suite de pruebas automatizadas: planilla mensual y cierre contable |  | HT | Calidad | 3 | 3 | 0 | 100% | Completado | Sin desvío |
| TOTALES |  |  |  |  | 22 | 22 | 0 | 100% |  |  |

# 4. Resumen cuantitativo del sprint

| Métrica | Planificado | Realizado |
| --- | --- | --- |
| Story Points totales | 22 | 22 |
| N° historias de usuario (HU) | 4 | 4 |
| N° historias técnicas (HT) | 2 | 2 |
| N° ítems del backlog | 6 | 6 |
| N° ítems completados | — | 6 (100%) |
| N° ítems bloqueados | — | 0 |
| N° ítems no completados | — | 0 |
| Velocidad real (SP / semana) | 11 | 11 |
| % Cumplimiento del sprint | 100% | 100% |
| N° pruebas automatizadas | 18 | 18 (100% PASS) |
| Compromisos Sprint 04 8.3 cerrados | 5/5 | 5/5 (100%) |

# 5. Análisis de desvíos significativos

El Sprint 05 no registró desvíos significativos. Los 22 SP planificados fueron entregados en su totalidad: 4 historias de usuario (HU-16 a HU-19) y 2 historias técnicas (HT-11, HT-12), con 18 pruebas automatizadas en estado PASS (100%). El módulo de Planilla Mensual con generación de PDF y el módulo de Cierre Contable Mensual fueron implementados según los criterios de aceptación definidos en el Sprint Planning.

# 6. Observaciones generales del sprint

| Factores que influyeron positivamente | La integración de PDFKit fue más sencilla de lo esperado gracias al patrón de servicios establecido en sprints anteriores. La lógica de consolidación del cierre contable reutilizó el servicio de rubros y materiales ya implementados. |
| --- | --- |
| Factores que afectaron negativamente | La generación del PDF requirió configuración adicional del entorno Docker para incluir las fuentes necesarias. El cálculo de horas-hombre en la planilla mensual requirió ajustes en la consulta de avances. |
| Lecciones aprendidas clave | 1. La generación de PDFs en entorno Docker debe probarse desde el inicio con los recursos estáticos correctos. 2. Las consultas de consolidación contable deben agruparse por periodo y proyecto para evitar duplicados. |
| Compromisos para el siguiente sprint | Implementar el módulo de Reportes y Dashboard consolidado (Sprint 06). |

# 7. Glosario

| Sigla | Significado | Contexto de uso |
| --- | --- | --- |
| SP | Story Point | Unidad de estimación de esfuerzo |
| HU | Historia de Usuario | Tipo de ítem del backlog |
| HT | Historia Técnica | Tarea técnica transversal |
| PLN-REA | Planificado-Realizado | Prefijo del código de este documento |
| SPR | Sprint | Iteración de desarrollo Scrum |
| RBAC | Role-Based Access Control | Control de acceso por roles |
| API | Application Programming Interface | Interfaz de programación |
| BD | Base de Datos | Repositorio de datos del sistema |
| CI | Continuous Integration | Integración continua |
| CRUD | Create, Read, Update, Delete | Operaciones básicas de gestión |
| JWT | JSON Web Token | Mecanismo de autenticación |
| PDF | Portable Document Format | Formato de salida de la planilla mensual |