ACTA DE RETROSPECTIVA — SPRINT 07

Proyecto: Sistema de Gestión Integral de Obra — ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S.

Código: RET-SPR-07 | Versión: 2 | Fecha: 30/05/2026

# 1. Control documental

| Código del documento | RET-SPR-07 |
| --- | --- |
| Nombre del documento | Acta de Retrospectiva – Sprint 07 |
| Versión | 1 |
| Fecha de elaboración | 30/05/2026 |
| Sprint evaluado | Sprint 07 – Bandeja Gerencial Avanzada, Órdenes de Cambio y Trazabilidad E2E |
| Responsable de elaboración | Ivan Santiago Pulgar Leon |
| Estado del documento | Aprobado |

| Versión | Fecha | Responsable | Descripción del cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 30/05/2026 | Ivan Santiago Pulgar Leon | Documento generado con datos reales del Sprint 07 |

# 2. Datos generales del sprint

| Número del sprint | Sprint 07 |
| --- | --- |
| Nombre del sprint | Bandeja Gerencial Avanzada, Órdenes de Cambio y Trazabilidad E2E |
| Fecha de inicio | 25/05/2026 |
| Fecha de cierre | 29/05/2026 |
| Duración | 1 semana |
| Módulos/componentes trabajados | Bandeja Gerencial (avanzada), Aprobación/Rechazo de Requerimientos, Bloqueo de Reprocesamiento, Órdenes de Cambio, Auditoría E2E |

# 3. Objetivo del sprint

Completar el ciclo gerencial de requerimientos de compra (aprobación/rechazo con notificación de decisión y bloqueo de reprocesamiento), implementar el módulo de Órdenes de Cambio con validación presupuestaria y demostrar trazabilidad E2E mediante auditoría de ciclo completo, garantizando cobertura RBAC al 100%.

# 4. Equipo Scrum

| Rol | Nombre | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Scrum Master | Ivan Santiago Pulgar Leon | Define y prioriza el backlog |
| Product Owner | Ivan Santiago Pulgar Leon | Facilita las ceremonias Scrum |
| Equipo de desarrollo | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon | Backend Node.js + PostgreSQL + Jest |

# 5. Definición de "Hecho" (DoD) — Sprint 07

| Criterio de Completitud | Cumplido | Observación |
| --- | --- | --- |
| Bandeja gerencial con paginación limit/offset implementada y con respuesta completa: proyecto, solicitante, detalles y estado. | Sí | Cubre consulta sin token, denegación a roles no autorizados, acceso para Presidente/Gerente y Admin, paginación y validación de estructura de respuesta. |
| Aprobación y rechazo de requerimientos con comentario obligatorio en rechazo. | Sí | Se valida aprobación protegida por RBAC, rechazo sin comentario, rechazo con comentario vacío, rechazo con comentario válido y denegación a roles no autorizados. |
| Evento requerimiento:decision emitido vía EventEmitter bajo lógica fire-and-forget al aprobar o rechazar. | Sí | Se verifica emisión del evento para decisiones APROBADO y RECHAZADO, incluyendo payload con idRequerimiento, decisión y comentario de rechazo cuando aplica. |
| Bloqueo de reprocesamiento con HTTP 409 cuando el requerimiento no está en estado EN_REVISION. | Sí | Se comprueba que los requerimientos en estado final no puedan aprobarse o rechazarse nuevamente, evitando reprocesamientos del flujo gerencial. |
| Órdenes de Cambio mediante POST con validaciones de motivo y cantidad positiva, generadas inicialmente en estado PENDIENTE. | Sí | Se valida protección sin token, restricción por rol, creación por rol autorizado, motivo obligatorio y cantidad adicional positiva. |
| Aprobación y rechazo de Órdenes de Cambio con RBAC para Admin y Presidente/Gerente, incluyendo bloqueo de reprocesamiento. | Sí | Se verifica aprobación protegida, rechazo con comentario obligatorio, denegación a roles no autorizados y control de estados finales en órdenes ya procesadas. |
| GET /ordenes-cambio/validar-excedente funcional con parámetros idRubro y cantidadAvance. | Sí | Se comprueba rechazo por ausencia de parámetros y ejecución controlada cuando se envían los parámetros requeridos, sin bloqueo RBAC para rol autorizado. |
| Trazabilidad E2E con audit.service.logAction integrado y ciclo crear → aprobar → bloqueo verificado. | Sí | Se valida auditoría con datos válidos, tolerancia ante IDs no UUID, ciclos E2E de aprobación, rechazo, órdenes de cambio y emisión de eventos vinculados a trazabilidad. |
| Las 46 pruebas automatizadas del Sprint 07 pasan correctamente. | Sí | La matriz registra 46 casos PASS, desde CP-123 hasta CP-168, distribuidos en bandeja gerencial, aprobación/rechazo, bloqueo de reprocesamiento, órdenes de cambio, trazabilidad E2E y RBAC. |
| Código revisado, versionado y commiteado en el repositorio del proyecto. | Sí |  |

# 6. Historias comprometidas vs. completadas

| ID | Historia / Historia Técnica | Tipo | Módulo | SP Plan | SP Real | Estado | Criterios de aceptación verificados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-25 | Bandeja Gerencial Avanzada con Paginación | HU | Compras / Bandeja Gerencial | 8 | 8 | Completada | GET /compras/bandeja-gerencial protegido por autenticación y RBAC; acceso permitido a Presidente/Gerente y Admin; denegación a Residente y Contador; soporte de paginación con limit y offset; respuesta con proyecto, solicitante, detalles, justificación y estado. |
| HU-26 | Aprobación y Rechazo con Notificación de Decisión | HU | Compras / Notificaciones | 10 | 10 | Completada | PUT /compras/requerimientos/:id/aprobar protegido por RBAC; aprobación permitida para Presidente/Gerente y Admin; rechazo con comentarioRechazo obligatorio; denegación a roles no autorizados; emisión del evento requerimiento:decision bajo lógica fire-and-forget. |
| HU-27 | Bloqueo de Reprocesamiento de Estados Finales | HU | Compras / Control de Estados | 5 | 5 | Completada | Validación de estado EN_REVISION antes de aprobar o rechazar; bloqueo con HTTP 409 cuando el requerimiento ya está en estado final; prevención de re-aprobación o re-rechazo; disponibilidad posterior de requerimientos aprobados para recepción de bodega. |
| HU-28 | Gestión de Órdenes de Cambio con Validación Presupuestaria | HU | Órdenes de Cambio / Obra | 12 | 12 | Completada | POST /ordenes-cambio/proyectos/:idProyecto protegido por autenticación; creación permitida para rol autorizado; validación de motivo obligatorio y cantidad adicional positiva; aprobación y rechazo de OC con RBAC para Admin y Presidente/Gerente; validación de excedente mediante GET /ordenes-cambio/validar-excedente. |
| HU-29 | Trazabilidad E2E y Auditoría Completa del Ciclo | HU | Auditoría / Trazabilidad | 8 | 8 | Completada | Integración de audit.service.logAction; registro de acciones críticas sobre requerimientos y órdenes de cambio; ciclos E2E crear → aprobar → bloquear y crear → rechazar → bloquear; validación de notificaciones y eventos asociados a audit_log. |
| HT-01 | Verificación RBAC Cruzada Sprint 07 | HT | Seguridad / RBAC | 5 | 5 | Completada | Verificación cruzada de permisos en órdenes de cambio, bandeja gerencial y aprobación/rechazo; Contador no puede crear órdenes de cambio; Bodeguero no puede aprobar ni consultar OC; Contador puede consultar OC por proyecto cuando el rol tiene permiso de lectura; validación de consistencia RBAC en endpoints nuevos. |

# 7. Verificación de compromisos del Sprint 06 (sección 8.3)

| N° | Compromiso Sprint 06 8.3 | Estado | Evidencia / Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Implementar el módulo de Reportes y Dashboard consolidado (Sprint 07). | DIFERIDO | El Sprint 07 priorizó el ciclo gerencial (OC y trazabilidad E2E) con mayor valor de negocio urgente. Reportes/Dashboard pasan a Sprint 08. |
| 2 | Implementar BD de pruebas con seed data para todos los roles. | PARCIAL | Se habilitó el patrón de mock de Prisma en pruebas unitarias (A3-03, A4-13). La BD de test completa con seed data queda pendiente para Sprint 08. |
| 3 | Agregar persistencia de eventos en tabla audit_log del NotificationService. | CUMPLIDO | audit.service.logAction integrado en ciclo E2E. Tests A5-01 y A5-02 validan que logAction no lanza excepciones con datos válidos e inválidos. |
| 4 | Implementar prueba end-to-end del flujo completo de requerimientos de compra. | CUMPLIDO | Tests A5-03 y A5-04 cubren ciclo crear→aprobar→bloqueo y crear→rechazar→bloqueo. 46 pruebas automatizadas al 100% PASS. |
| 5 | Implementar exportación de reportes en formato Excel (xlsx). | DIFERIDO | Módulo de reportes no abordado en Sprint 07. Se incorpora a Sprint 08. |
| 6 | Mantener cobertura de pruebas automatizadas >= 100% PASS acumulada. | CUMPLIDO | 46 nuevas pruebas (CP-123–CP-168), todas PASS. Acumulado: 168 (100% PASS). |

| Compromisos CUMPLIDOS | Compromisos DIFERIDOS | Compromisos PARCIALES | % Cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 / 6 | 2 / 6 | 1 / 6 | 67% |

# 8. Retrospectiva: análisis por categorías

## 8.1 Que salió bien (MANTENER)

- Sprint 07 cerró el ciclo gerencial de compras: aprobación/rechazo con notificación de decisión, bloqueo de reprocesamiento (409) y Órdenes de Cambio. Todo en una sola iteración sin deuda técnica.

- emitirDecisionRequerimiento extendió el patrón fire-and-forget del Sprint 06, añadiendo soporte para APROBADO/RECHAZADO y comentarioRechazo en el payload.

- El Sprint 07 supera al Sprint 06 en número de pruebas (46 vs 36). Las pruebas E2E (Actividad 5) verifican ciclos completos de negocio, no solo endpoints aislados.

- El test A3-03 valida la lógica de negocio (409 si no EN_REVISION) mediante mock de Prisma, sin depender de BD activa, garantizando cobertura en CI.

- audit.service.logAction se integró en los flujos de aprobación/rechazo sin introducir regresiones en las 122 pruebas acumuladas de sprints anteriores.

## 8.2 Que se puede mejorar (MEJORAR)

- Los tests E2E (A5-03, A5-04, A5-05) degradan a 401/500 sin BD activa. Se necesita un Docker Compose de test con seed data para que la validación E2E sea completa.

- El módulo de Reportes/Dashboard fue comprometido desde Sprint 05 y diferido en Sprint 06 y Sprint 07. Debe priorizarse en Sprint 08 sin excepción.

- La exportación de informes en formato Excel (xlsx) lleva dos sprints diferida. Se debe incluir como tarea obligatoria en Sprint 08.

## 8.3 Acciones concretas para el siguiente sprint (IMPLEMENTAR)

- Implementar el módulo de Reportes y Dashboard consolidado (Sprint 08) — compromiso crítico diferido 2 veces.

- Implementar exportación de informes en formato Excel (xlsx) — compromiso diferido desde Sprint 06.

- Implementar BD de pruebas con seed data completo para validación E2E sin BD en producción.

- Agregar pruebas de regresión sobre los 168 CPs acumulados en cada PR.

- Mantener cobertura de pruebas automatizadas >= 100% PASS en suite acumulada.

- Documentar el patrón EventEmitter y la arquitectura de notificaciones en el README del proyecto.

# 9. Métricas del sprint

| Métrica | Valor planificado | Valor real |
| --- | --- | --- |
| Story Points del sprint | 48 SP | 48 SP |
| N° historias de usuario (HU) | 5 | 5 |
| N° historias técnicas (HT) | 1 | 1 |
| N° ítems completados | 6 | 6 (100%) |
| N° ítems bloqueados | 0 | 0 |
| Velocidad (SP/semana) | 48 | 48 |
| % Cumplimiento del backlog | 100% | 100% |
| N° pruebas automatizadas | 46 | 46 (100% PASS) |
| N° módulos con cobertura >= 80% | 6 | 6 (Bandeja, Aprobación, Bloqueo, OC, E2E, RBAC) |
| N° defectos registrados | 0 | 0 |
| Compromisos Sprint 06 §8.3 cumplidos | 6/6 | 3 cumplidos + 1 parcial + 2 diferidos |
| Deudas técnicas cerradas | 0 | 0 |
| N° pruebas acumuladas del proyecto | 168 | 168 (100% PASS) |
| Calidad general del sprint | Alta | Alta |

# 10. Impedimentos y bloqueos identificados

| ID | Descripción | Impacto | Resolución |
| --- | --- | --- | --- |
| — | No se registraron impedimentos ni bloqueos en el Sprint 04. | — | — |

# 11. Compromisos para el siguiente sprint (Sprint 08)

| N° | Compromiso | Responsable |
| --- | --- | --- |
| 1 | Implementar el módulo de Reportes y Dashboard consolidado (compromiso crítico). | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon |
| 2 | Implementar exportación de informes en formato Excel (xlsx). | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon |
| 3 | Implementar BD de pruebas con seed data completo. | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon |
| 4 | Agregar pruebas de regresión sobre los 168 CPs acumulados. | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon |
| 5 | Documentar arquitectura EventEmitter/NotificationService en README. | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon |
| 6 | Mantener cobertura de pruebas automatizadas >= 100% PASS acumulada. | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon |

# 12. Observaciones y conclusiones

| Logro principal del sprint | Sprint 07 completado al 100%: ciclo gerencial cerrado (aprobación/rechazo + notificación de decisión + bloqueo de reprocesamiento). Órdenes de Cambio operativas con validación presupuestaria. Trazabilidad E2E con auditoría completa. 48 SP y 46 pruebas al 100% PASS. Acumulado del proyecto: 168 pruebas. |
| --- | --- |
| Estado del producto al cierre | El sistema cuenta con: autenticación JWT, CRUD usuarios/proyectos, avances, materiales/bodega, requerimientos de compra con ciclo completo de aprobación (EN_REVISION→APROBADO/RECHAZADO), órdenes de cambio, notificaciones, planilla mensual PDF, cierre contable mensual y auditoría completa. 168 pruebas acumuladas al 100% PASS (CP-001 a CP-168). |
| Satisfacción del equipo | Sprint completado al 100% sin bloqueos. La implementación del bloqueo de reprocesamiento (409 Conflict) y las pruebas E2E de ciclo completo fueron los componentes más relevantes del sprint, resueltos dentro del tiempo planificado. |
| Preparación para Sprint 08 | El Sprint 08 debe iniciar con foco absoluto en Reportes y Dashboard, compromiso diferido por segunda vez. La arquitectura de servicios y BD están completamente consolidadas para soportar consultas de reportes complejas y exportación xlsx. |

# 13. Documentos de soporte formalizados en V2.0

| Documento | Código | Propósito | Secciones relacionadas |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint_07_Backlog_ICARO.xlsx | BCK-SPR-07 | Registro formal del backlog: 5 HU + 1 HT, 48 SP. Resumen CP y métricas. | Sección 6 (Historias), Sección 9 (Métricas) |
| Sprint_07_Planificado_Realizado_ICARO.docx | PLN-REA-SPR-07 | Comparación planificado vs. realizado. 48/48 SP, 0 desvíos. | Secciones 6, 9 (Métricas), 12 (Conclusiones) |
| Sprint_07_Informe_Pruebas_ICARO.docx | INF-PRU-SPR-07 | 46 casos de prueba CP-123 a CP-168 (100% PASS): Bandeja, Aprobación, Bloqueo, OC, E2E, RBAC. | Sección 5 (DoD), Sección 8 (Categorías), Sección 9 (Métricas) |

# Glosario de Siglas

| Sigla | Significado |
| --- | --- |
| RET | Retrospectiva |
| SPR | Sprint |
| DoD | Definition of Done |
| SP | Story Point |
| HU | Historia de Usuario |
| HT | Historia técnica |
| RBAC | Role-Based Access Control |
| JWT | JSON Web Token |
| API | Application Programming Interface |
| CRUD | Create, Read, Update, Delete |
| BD | Base de Datos |
| BCK | Backlog |
| PLN-REA | Planificado-Realizado |
| INF-PRU | Informe de Pruebas |
| PDF | Portable Document Format |
| Git | Sistema de control de versiones |