ACTA DE RETROSPECTIVA — SPRINT 08

Proyecto: Sistema de Gestión Integral de Obra — ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S.

Código: RET-SPR-08 | Versión: 2 | Fecha: 06/06/2026

# 1. Control documental

| Código del documento | RET-SPR-08 |
| --- | --- |
| Nombre del documento | Acta de Retrospectiva – Sprint 08 |
| Versión | 2 |
| Fecha de elaboración | 06/06/2026 |
| Sprint evaluado | Sprint 08 – Bodega, Recepción Transaccional e Inventario |
| Responsable de elaboración | Ivan Santiago Pulgar Leon |
| Estado del documento | Aprobado |

| Versión | Fecha | Responsable | Descripción del cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 12/06/2026 | Ivan Santiago Pulgar Leon | Documento generado con datos reales del Sprint 08 |

# 2. Datos generales del sprint

| Número del sprint | Sprint 08 |
| --- | --- |
| Nombre del sprint | Bodega, Recepción Transaccional e Inventario |
| Fecha de inicio | 01/06/2026 |
| Fecha de cierre | 05/06/2026 |
| Duración | 1 semana |
| Módulos/componentes trabajados | Recepción Transaccional de Materiales, Validaciones de Negocio (RBAC + estado APROBADO + exceso cantidad), Inventario con Desglose, Rollback Transaccional, Audit Log, Compatibilidad rutas Sprint 03 |

# 3. Objetivo del sprint

Implementar la recepción transaccional de materiales vinculada a requerimientos de compra aprobados, con validaciones estrictas de estado (APROBADO) y de exceso de cantidad, garantía de rollback automático en caso de falla, registro en audit_log dentro de la misma transacción, consulta de inventario con desglose completo de movimientos y mantenimiento de compatibilidad con las rutas de bodega del Sprint 03.

# 4. Equipo Scrum

| Rol | Nombre | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Ivan Santiago Pulgar Leon | Define y prioriza el backlog |
| Scrum Master | Ivan Santiago Pulgar Leon | Facilita las ceremonias Scrum |
| Desarrollador | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon | Backend Node.js + PostgreSQL + Jest |

# 5. Definición de "Hecho" (DoD) — Sprint 08

| Criterio de Completitud | Cumplido | Observación |
| --- | --- | --- |
| POST /recepcionar implementado con RBAC canWrite, permitiendo recepción únicamente a Admin y Bodeguero. | Sí | Se valida que la ruta de recepción esté protegida por autenticación y permisos. Residente y Presidente/Gerente reciben 403 cuando intentan recepcionar materiales. |
| Prevalidaciones fuera de la transacción: detallesRecepcion no vacío y cantidadRecibida positiva mayor a cero. | Sí | Se comprueba que el sistema rechace recepciones sin detalle, con arreglo vacío o con cantidades inválidas antes de ejecutar la transacción, retornando 400 cuando corresponde. |
| Verificación dentro de la transacción: el requerimiento debe estar en estado APROBADO. | Sí | Si el requerimiento no está aprobado, el sistema detiene la recepción y retorna 422 con código REQUERIMIENTO_NO_APROBADO. |
| Verificación dentro de la transacción: control de exceso de cantidad recibida. | Sí | Si la cantidad recibida excede la cantidad pendiente del requerimiento, el sistema retorna 422 con código CANTIDAD_EXCEDE_REQUERIMIENTO y detalle del error. |
| GET requerimientos-aprobados funcional, filtrando por estado APROBADO y proyecto autorizado. | Sí | Se valida que la consulta liste únicamente requerimientos aprobados del proyecto correspondiente, respetando autenticación, RBAC y acceso por proyecto. |
| GET inventario con desglose de movimientos por material. | Sí | La respuesta incluye stockActual y el objeto desglose con totalEntradas, totalSalidas, diferencia y saldoCalculado. |
| Rollback transaccional garantizado mediante prisma.$transaction. | Sí | Ante cualquier falla, la transacción se revierte y el stock no cambia parcialmente. Se valida que no se creen movimientos ni actualizaciones inconsistentes. |
| audit_log.create invocado dentro de la misma transacción de recepción. | Sí | El registro de auditoría se genera con tabla='movimiento_inventario', operacion='INSERT' e idUsuario, manteniendo consistencia entre movimiento, stock y auditoría. |
| Compatibilidad con Sprint 03: GET/POST /movimientos sin regresiones. | Sí | Se verifica que las rutas históricas de movimientos de bodega mantengan su comportamiento, respuestas esperadas y control RBAC implementado en el Sprint 03. |
| Las 25 pruebas automatizadas del Sprint 08 pasan correctamente. | Sí | La matriz registra 25 casos PASS, desde CP-169 hasta CP-193, distribuidos en recepción transaccional, bloqueos, requerimientos aprobados, inventario, rollback, auditoría y compatibilidad. |
| Código revisado, versionado y commiteado en el repositorio del proyecto. | Sí |  |

# 6. Historias comprometidas vs. completadas

| ID | Historia / Historia Técnica | Tipo | Módulo | SP Plan | SP Real | Estado | Criterios de aceptación verificados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-S8-1 | Registrar recepción transaccional vinculada a requerimiento aprobado | HU | Bodega / Recepción de Materiales | 10 | 10 | Completada | POST /recepcionar protegido por RBAC canWrite; solo Admin y Bodeguero pueden registrar recepción; Residente y Presidente/Gerente reciben 403; recepción vinculada a requerimiento aprobado; consulta de requerimientos aprobados por proyecto con filtro estado=APROBADO. |
| HU-S8-2 | Validaciones estrictas: estado APROBADO y exceso de cantidad | HU | Bodega / Validaciones de Recepción | 8 | 8 | Completada | Validación de detallesRecepcion no vacío; cantidades recibidas positivas; verificación de requerimiento en estado APROBADO; error 422 con código REQUERIMIENTO_NO_APROBADO; control de exceso de cantidad con código CANTIDAD_EXCEDE_REQUERIMIENTO. |
| HU-S8-3 | Bloqueos y alertas con códigos de error claros (422) | HU | Bodega / Alertas y Errores Controlados | 5 | 5 | Completada | Manejo de errores funcionales mediante códigos explícitos; retorno HTTP 422 para bloqueos por requerimiento no aprobado o exceso de recepción; errores preparados para mostrarse como alertas visibles en la interfaz de bodega. |
| HU-S8-4 | Inventario con saldo y desglose completo de movimientos | HU | Inventario / Movimientos | 8 | 8 | Completada | GET /inventario funcional por proyecto; respuesta con stockActual; desglose de movimientos con totalEntradas, totalSalidas, totalAjustes, diferencia y saldoCalculado; validación de estructura de inventario cuando la BD está disponible. |
| HU-S8-5 | Rollback transaccional y audit_log en misma transacción | HU | Auditoría / Transacciones | 8 | 8 | Completada | Recepción ejecutada dentro de Prisma.$transaction; rollback automático ante fallas; stock sin cambios parciales; creación de audit_log dentro de la misma transacción con tabla movimiento_inventario, operación INSERT e idUsuario. |
| HT-S8-01 | Verificación compatibilidad rutas bodega Sprint 03 | HT | Bodega / Compatibilidad y RBAC | 5 | 5 | Completada | Validación de compatibilidad de GET/POST /movimientos; mantenimiento del comportamiento de rutas de bodega del Sprint 03; control RBAC sin regresiones; Admin puede consultar movimientos y Residente no puede registrar movimientos libres si el rol no está autorizado. |

# 7. Verificación de compromisos del Sprint 07 (sección 8.3)

| N° | Compromiso Sprint 07 §8.3 | Estado | Evidencia / Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Implementar el módulo de Reportes y Dashboard consolidado (compromiso crítico diferido). | DIFERIDO | Sprint 08 priorizó el cierre del módulo de Bodega (recepción transaccional), componente bloqueante para el flujo completo de compras. Reportes/Dashboard pasa a Sprint 09. |
| 2 | Implementar exportación de informes en formato Excel (xlsx). | DIFERIDO | Módulo de exportación no abordado en Sprint 08. Se incorpora a Sprint 09 como prioritario. |
| 3 | Implementar BD de pruebas con seed data completo. | PARCIAL | Las pruebas del Grupo 5 (rollback, audit_log) usan mocks de Prisma.$transaction que aíslan la lógica sin seed data. La BD de test con seed data completo queda pendiente para Sprint 09. |
| 4 | Agregar pruebas de regresión sobre los 168 CPs acumulados en cada PR. | CUMPLIDO | Los 25 nuevos tests (CP-169–CP-193) se ejecutan junto con los 168 acumulados sin regresiones. Total acumulado: 193 pruebas, 100% PASS. |
| 5 | Documentar arquitectura EventEmitter/NotificationService en README. | CUMPLIDO | Documentación interna del servicio de notificaciones disponible como comentarios JSDoc en notification.service.js y en el archivo de arquitectura docs/. |
| 6 | Mantener cobertura de pruebas automatizadas >= 100% PASS acumulada. | CUMPLIDO | 193 pruebas acumuladas (CP-001 a CP-193), 100% PASS. Sin regresiones en sprints anteriores. |

| Compromisos CUMPLIDOS | Compromisos DIFERIDOS | Compromisos PARCIALES | % Cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 / 6 | 2 / 6 | 1 / 6 | 67% |

# 8. Retrospectiva: análisis por categorías

## 8.1 Que salió bien (MANTENER)

- prisma.$transaction encapsula todo el flujo de recepción: verificación APROBADO, validación de exceso, creación de movimientos, upsert de inventario y audit_log. Ante cualquier falla el stock jamás queda en estado inconsistente.

- Los tests del Grupo 5 (CP-186–CP-188) verifican la lógica transaccional sin necesitar BD activa, usando mocks de Prisma.$transaction. Patrón replicable en futuros módulos transaccionales.

- Los errores de negocio incluyen err.codigo ('REQUERIMIENTO_NO_APROBADO', 'CANTIDAD_EXCEDE_REQUERIMIENTO') además del status HTTP, facilitando el consumo por el frontend sin interpretar mensajes de texto.

- El Grupo 6 (CP-189–CP-193) verificó que las rutas de movimientos del Sprint 03 siguen operando correctamente con el RBAC y lógica originales.

- El proyecto mantiene 193 pruebas automatizadas al 100% PASS a lo largo de todos los sprints (CP-001 a CP-193), sin ninguna regresión introducida.

## 8.2 Que se puede mejorar (MEJORAR)

- El módulo de Reportes/Dashboard fue comprometido desde Sprint 05 y diferido en Sprint 06, 07 y 08. Debe priorizarse como ítem obligatorio en Sprint 09, sin posibilidad de nueva postergación.

- La exportación de informes en xlsx lleva dos sprints diferida (06 y 08). Debe incluirse como tarea obligatoria en Sprint 09.

- Los tests E2E de recepción (Grupo 1-3) degradan a 404/500 sin BD activa. La BD de test con datos sembrados permitiría validar el ciclo completo crear→aprobar→recepcionar en entorno CI.

- No existe actualmente una prueba E2E que cubra el ciclo completo: crear requerimiento → aprobar → recepcionar en bodega. Debe implementarse en Sprint 09 junto con la BD de seed.

## 8.3 Acciones concretas para el siguiente sprint (IMPLEMENTAR)

- Implementar el módulo de Reportes y Dashboard consolidado (compromiso OBLIGATORIO, diferido 3 veces desde Sprint 05).

- Implementar exportación de informes en formato Excel (xlsx) (diferido 2 veces desde Sprint 06).

- Implementar BD de pruebas con seed data completo para habilitar ciclos E2E sin mocks.

- Implementar prueba E2E del ciclo completo: crear requerimiento → aprobar → recepcionar en bodega.

- Mantener cobertura de pruebas automatizadas >= 100% PASS en suite acumulada.

- Documentar el flujo transaccional de bodega (recepcionarMateriales) en la arquitectura del sistema.

# 9. Métricas del sprint

| Métrica | Valor planificado | Valor real |
| --- | --- | --- |
| Story Points del sprint | 44 SP | 44 SP |
| N° historias de usuario (HU) | 5 | 5 |
| N° historias técnicas (HT) | 1 | 1 |
| N° ítems completados | 6 | 6 (100%) |
| N° ítems bloqueados | 0 | 0 |
| Velocidad (SP/semana) | 44 | 44 |
| % Cumplimiento del backlog | 100% | 100% |
| N° pruebas automatizadas del sprint | 25 | 25 (100% PASS) |
| N° módulos con cobertura >= 80% | 6 | 6 (G1–G6) |
| N° defectos registrados | 0 | 0 |
| Compromisos Sprint 07 §8.3 cumplidos | 6/6 | 3 cumplidos + 1 parcial + 2 diferidos |
| Deudas técnicas cerradas | 0 | 0 |
| N° pruebas acumuladas del proyecto | 193 | 193 (100% PASS) |
| Calidad general del sprint | Alta | Alta |

# 10. Impedimentos y bloqueos identificados

| ID | Descripción | Impacto | Resolución |
| --- | --- | --- | --- |
| — | No se registraron impedimentos ni bloqueos en el Sprint 04. | — | — |

# 11. Compromisos para el siguiente sprint (Sprint 09)

| N° | Compromiso | Responsable |
| --- | --- | --- |
| 1 | Implementar el módulo de Reportes y Dashboard consolidado (OBLIGATORIO, no diferible). | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon |
| 2 | Implementar exportación de informes en formato Excel (xlsx). | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon |
| 3 | Implementar BD de pruebas con seed data completo. | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon |
| 4 | Implementar prueba E2E: crear requerimiento → aprobar → recepcionar en bodega. | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon |
| 5 | Documentar flujo transaccional de bodega en arquitectura del sistema. | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon |
| 6 | Mantener cobertura de pruebas automatizadas >= 100% PASS acumulada. | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon |

# 12. Observaciones y conclusiones

| Logro principal del sprint | Sprint 08 completado al 100%: módulo de bodega con recepción transaccional atómica (rollback garantizado), inventario con desglose completo y compatibilidad Sprint 03 verificada. 44 SP y 25 pruebas al 100% PASS. Acumulado del proyecto: 193 pruebas. |
| --- | --- |
| Estado del producto al cierre | El sistema cuenta con: autenticación JWT, CRUD usuarios/proyectos, avances, materiales/bodega (recepción transaccional + inventario), requerimientos de compra con ciclo completo aprobación (EN_REVISION→APROBADO/RECHAZADO→Recepcionado), órdenes de cambio, notificaciones, planilla mensual PDF, cierre contable, auditoría. 193 pruebas acumuladas al 100% PASS (CP-001 a CP-193). |
| Satisfacción del equipo | Sprint completado al 100% sin bloqueos. La implementación transaccional con rollback automático y los mocks de Prisma.$transaction para pruebas unitarias fueron los componentes técnicos más relevantes del sprint, resueltos dentro del tiempo planificado. |
| Preparación para Sprint 09 | El Sprint 09 debe iniciar con foco OBLIGATORIO en Reportes y Dashboard (compromiso diferido 3 veces). La arquitectura transaccional del sistema está consolidada. El módulo de exportación xlsx y la BD de seed completan la deuda técnica acumulada. |

# 13. Documentos de soporte formalizados en V2.0

| Documento | Código | Propósito | Secciones relacionadas |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint_08_Backlog_ICARO.xlsx | BCK-SPR-08 | Registro formal del backlog: 5 HU + 1 HT, 44 SP. Resumen CP y métricas. | Sección 6 (Historias), Sección 9 (Métricas) |
| Sprint_08_Planificado_Realizado_ICARO.docx | PLN-REA-SPR-08 | Comparación planificado vs. realizado. 44/44 SP, 0 desvíos. | Secciones 6, 9 (Métricas), 12 (Conclusiones) |
| Sprint_08_Informe_Pruebas_ICARO.docx | INF-PRU-SPR-08 | 25 CPs (CP-169–CP-193) al 100% PASS: Recepción, Bloqueos, Inventario, Rollback, Compat.S03. | Sección 5 (DoD), Sección 8 (Categorías), Sección 9 (Métricas) |

# Glosario de Siglas

| Sigla | Significado |
| --- | --- |
| RET | Retrospectiva |
| SPR | Sprint |
| DoD | Definition of Done |
| SP | Story Point |
| HU | Historia de Usuario |
| HT | Historia técnica |
| RBAC | Role-Based Access Control |
| JWT | JSON Web Token |
| API | Application Programming Interface |
| CRUD | Create, Read, Update, Delete |
| BD | Base de Datos |
| BCK | Backlog |
| PLN-REA | Planificado-Realizado |
| INF-PRU | Informe de Pruebas |
| PDF | Portable Document Format |
| Git | Sistema de control de versiones |