ACTA DE RETROSPECTIVA — SPRINT 05

Proyecto: Sistema de Gestión Integral de Obra — ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S.

Código: RET-SPR-05 | Versión: 1.0 | Fecha: 16/05/2026

## 1. Control documental

| Código del documento | RET-SPR-05 |
| --- | --- |
| Nombre del documento | Acta de Retrospectiva – Sprint 05 |
| Versión | 1.0 |
| Fecha de elaboración | 16/05/2026 |
| Sprint evaluado | Sprint 05 – Módulo de Planilla Mensual y Cierre Contable |
| Responsable de elaboración | Ivan Santiago Pulgar Leon |
| Estado del documento | Aprobado |

| Versión | Fecha | Responsable | Descripción del cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 16/05/2026 | Ivan Santiago Pulgar Leon | Versión inicial del acta de retrospectiva. |

# 2. Datos generales del sprint

| Número del sprint | Sprint 05 |
| --- | --- |
| Nombre del sprint | Módulo de Planilla Mensual y Cierre Contable |
| Fecha de inicio | 11/04/2026 |
| Fecha de cierre | 15/04/2026 |
| Duración | 1 semana |
| Scrum Master | Ivan Santiago Pulgar Leon |
| Módulos/componentes | Planilla Mensual de Obra, Contabilidad (Cierre Mensual) |

# 3. Objetivo del sprint

Implementar el módulo de Planilla Mensual de Obra con generación de PDF, el módulo de Cierre Contable Mensual con consolidación de gastos por proyecto, y cubrir ambos módulos con pruebas automatizadas de integración.

# 4. Equipo Scrum

| Rol | Nombre | Participación |
| --- | --- | --- |
| Scrum Master | Ivan Santiago Pulgar Leon | Facilitó la reunión de retrospectiva y coordinó el sprint. |
| Product Owner | Ivan Santiago Pulgar Leon | Validó criterios de aceptación y priorizó el backlog. |
| Equipo de desarrollo | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon | Implementó los 6 ítems del backlog del Sprint 05. |

# 5. Definición de "Hecho" (DoD) — Sprint 05

| Criterio de Completitud | Cumplido | Observación |
| --- | --- | --- |
| Código fuente en repositorio Git (commit final). | Si |  |
| Funcionalidad desplegada en entorno Docker Compose. | Si | docker-compose up sin errores |
| Criterios de aceptación de cada historia/tarea revisados. | Si | Todos revisados al cierre |
| Pruebas automatizadas ejecutadas (18 casos PASS). | Si | npm test -- planilla_contable |
| Migraciones Prisma aplicadas correctamente. | Si | Nuevas tablas planillas y cierres creadas |
| Generación de PDF de planilla mensual operativa en Docker. | Si | GET /planillas/:id/pdf retorna PDF |
| Documentación de sprint generada y formalizada en V2.0. | Si | V2.0 + 3 documentos de soporte |

# 6. Historias comprometidas vs. completadas

| ID | Historia / Tarea | Tipo | Módulo | SP Plan | SP Real | Estado | Criterios de aceptación verificados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-16 | Generar planilla mensual de obra en PDF con detalle de avances y horas-hombre | HU | Planilla | 5 | 5 | Completado | Admin puede crear planilla con avances. Bodeguero/Residente reciben 403. PDF generado correctamente. |
| HU-17 | Ejecutar cierre contable mensual (consolidar gastos, avances y materiales por proyecto) | HU | Contabilidad | 5 | 5 | Completado | Solo Admin puede ejecutar cierre. Contador puede consultar historial de cierres. |
| HU-18 | Consultar historial de planillas mensuales generadas por proyecto con filtro de periodo | HU | Planilla | 3 | 3 | Completado | GET /planillas retorna historial filtrable por proyecto y periodo. |
| HU-19 | Registrar y listar gastos operativos del cierre contable con detalle de rubros | HU | Contabilidad | 3 | 3 | Completado | POST /gastos permite registrar gasto con detalle de rubros. GET lista por proyecto. |
| HT-11 | Integrar librería PDFKit para generación de planillas mensuales en backend | HT | Infraestructura | 3 | 3 | Completado | PDFKit integrado en backend Docker. Planilla generada con avances y HH. |
| HT-12 | Suite de pruebas automatizadas: planilla mensual y cierre contable | HT | Calidad | 3 | 3 | Completado | 18/18 pruebas PASS. Cobertura: Planilla RBAC, PDF, Cierre Contable, Gastos. |

# 7. Verificación de compromisos del Sprint 04 (sección 8.3)

| N° | Compromiso adquirido en Sprint 04 §8.3 | Estado | Evidencia de cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Implementar el módulo de Planilla Mensual de Obra con generación de PDF. | Cumplido | HU-16 completado. GET /planillas/:id/pdf operativo con PDFKit. |
| 2 | Configurar pruebas de integración con datos reales en BD para módulo de Compras. | Cumplido | HT-12 incluye pruebas de integración de BD para flujos de compras. |
| 3 | Agregar ejemplos de body JSON en README para endpoints de Compras. | Cumplido | README actualizado con ejemplos para todos los endpoints de Compras. |
| 4 | Implementar cierre contable mensual. | Cumplido | HU-17 completado. POST /cierres-contables operativo con consolidación. |
| 5 | Mantener cobertura de pruebas automatizadas >= 100% PASS en suite acumulada. | Cumplido | 86/86 pruebas acumuladas en estado PASS (100%). |

Resultado: 5/5 compromisos cumplidos (100%).

# 8. Retrospectiva: análisis por categorías

## 8.1 Que salió bien (MANTENER)

• La integración de PDFKit siguió el patrón de servicios establecido en sprints anteriores sin fricción.

• La lógica de consolidación del cierre contable reutilizó los servicios de rubros y materiales, reduciendo el tiempo de desarrollo.

• Las 18 pruebas automatizadas cubrieron todos los flujos RBAC y de generación de PDF.

• El equipo resolvió el problema de fuentes en Docker en menos de 2 horas gracias a la documentación interna.

• La velocidad del equipo se mantuvo consistente: 22 SP completados al 100%.

## 8.2 Que se puede mejorar (MEJORAR)

• La configuración de Docker para PDFKit con fuentes personalizadas debería documentarse en el README desde el inicio.

• El cálculo de horas-hombre en la planilla mensual requirió ajustes en la consulta SQL de avances.

• No se implementaron pruebas de rendimiento para la generación de PDFs con planillas grandes.

## 8.3 Acciones concretas para el siguiente sprint (IMPLEMENTAR)

• Implementar el módulo de Reportes y Dashboard consolidado (Sprint 06).

• Documentar la configuración de Docker con PDFKit y fuentes en el README.

• Agregar pruebas de integración con datos reales en BD para planilla y cierre contable.

• Implementar exportación de reportes en formato Excel (xlsx).

• Mantener cobertura de pruebas automatizadas >= 100% PASS en suite acumulada.

# 9. Métricas del sprint

| Métrica | Valor planificado | Valor real |
| --- | --- | --- |
| Story Points del sprint | 22 SP | 22 SP |
| N° historias de usuario (HU) | 4 | 4 |
| N° historias técnicas (HT) | 2 | 2 |
| N° ítems completados | 6 | 6 (100%) |
| N° ítems bloqueados | 0 | 0 |
| Velocidad (SP/semana) | 11 | 11 |
| % Cumplimiento del backlog | 100% | 100% |
| N° pruebas automatizadas | 18 | 18 (100% PASS) |
| N° módulos con cobertura >= 80% | 2 | 2 (Planilla, Contabilidad) |
| N° defectos registrados | 0 | 0 |
| Compromisos Sprint 04 §8.3 cumplidos | 5/5 | 5/5 (100%) |
| Deudas técnicas cerradas | 0 | 0 |
| N° pruebas acumuladas del proyecto | 86 | 86 (100% PASS) |
| Calidad general del sprint | Alta | Alta |

# 10. Impedimentos y bloqueos identificados

| ID | Descripción | Impacto | Resolución |
| --- | --- | --- | --- |
| — | No se registraron impedimentos ni bloqueos en el Sprint 04. | — | — |

# 11. Compromisos para el siguiente sprint (Sprint 06)

| N° | Compromiso | Responsable |
| --- | --- | --- |
| 1 | Implementar el módulo de Reportes y Dashboard consolidado. | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon |
| 2 | Documentar configuración de Docker con PDFKit y fuentes en README. | Ivan Santiago Pulgar Leon |
| 3 | Agregar pruebas de integración con datos reales para planilla y cierre. | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon |
| 4 | Implementar exportación de reportes en formato Excel (xlsx). | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon |
| 5 | Mantener cobertura de pruebas automatizadas >= 100% PASS acumulada. | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon |

# 12. Observaciones y conclusiones

| Logro principal del sprint | Se implementó el módulo de Planilla Mensual de Obra con generación de PDF y el módulo de Cierre Contable Mensual con consolidación de gastos. Sprint 05 completado al 100%. |
| --- | --- |
| Estado del producto al cierre | El sistema cuenta con: autenticación JWT, CRUD usuarios/proyectos, avances, materiales/bodega, requerimientos de compra con flujo de aprobación, planilla mensual PDF y cierre contable mensual. |
| Satisfacción del equipo | Sprint completado al 100% sin bloqueos. La generación de PDF fue el desafío técnico más relevante del sprint, resuelto satisfactoriamente dentro del tiempo planificado. |
| Preparación para Sprint 06 | El Sprint 06 puede iniciar con foco en el módulo de Reportes y Dashboard. La base de datos y la arquitectura de servicios están consolidadas para soportar consultas de reportes complejas. |

# 13. Documentos de soporte formalizados en V2.0

| Documento | Código | Propósito | Secciones relacionadas |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint_05_Backlog_ICARO.xlsx | BCK-SPR-05 | Registro formal del backlog: 6 ítems, 22 SP. Tabla de velocidad y glosario. | Sección 6 (Historias), Sección 9 (Métricas) |
| Sprint_05_Planificado_Realizado_ICARO.docx | PLN-REA-SPR-05 | Comparación planificado vs. realizado. 22/22 SP, 0 desvíos. | Secciones 6, 9 (Métricas), 12 (Conclusiones) |
| Sprint_05_Informe_Pruebas_ICARO.docx | INF-PRU-SPR-05 | 18 casos de prueba CP-069 a CP-086 (100% PASS), planilla mensual y cierre contable. | Sección 5 (DoD), Sección 8 (Categorías), Sección 9 (Métricas) |

# Glosario de Siglas

| Sigla | Significado |
| --- | --- |
| RET | Retrospectiva |
| SPR | Sprint |
| DoD | Definition of Done |
| SP | Story Point |
| HU | Historia de Usuario |
| HT | Historia técnica |
| RBAC | Role-Based Access Control |
| JWT | JSON Web Token |
| API | Application Programming Interface |
| CRUD | Create, Read, Update, Delete |
| BD | Base de Datos |
| BCK | Backlog |
| PLN-REA | Planificado-Realizado |
| INF-PRU | Informe de Pruebas |
| PDF | Portable Document Format |
| Git | Sistema de control de versiones |