REGISTRO DE PLANIFICADO VS. REALIZADO — SPRINT 06

Proyecto: Sistema de Gestión Integral de Obra — ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S.

Código: PLN-REA-SPR-06 | Versión: 1.0 | Fecha: 23/05/2026

# 1. Control documental

| Código del documento | PLN-REA-SPR-06 |
| --- | --- |
| Nombre del documento | Registro de Planificado vs. Realizado – Sprint 06 |
| Versión | 1.0 |
| Fecha de elaboración | 23/05/2026 |
| Sprint evaluado | Sprint 06 – Módulo de Requerimientos de Compra, Catálogo de Materiales y Notificaciones |
| Responsable de elaboración | Ivan Santiago Pulgar Leon |
| Estado del documento | Aprobado |

| Versión | Fecha | Responsable | Descripción del cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 23/05/2026 | Ivan Santiago Pulgar Leon | Documento generado con datos reales del Sprint 06 |

# 2. Datos generales del sprint

| Número del sprint | Sprint 06 |
| --- | --- |
| Nombre del sprint | Módulo de Requerimientos de Compra, Catálogo de Materiales y Notificaciones |
| Fecha de inicio | 17/05/2026 |
| Fecha de cierre | 22/05/2026 |
| Duración | 1 semana |
| Módulos/componentes trabajados | Catálogo de Materiales, Gestión de Proyectos, Requerimientos de Compra, Notificaciones, Bandeja Gerencial |

# 3. Historias/Tareas: Planificado vs. Realizado

| ID | Historia / Tarea |  | Tipo | Módulo | SP Plan | SP Real | Variación | % Avance | Estado | Causa de desvío |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-20 | Gestión del Catálogo de Materiales |  | HU | Materiales | 10 | 10 | 0 | 100% | Completado | Sin desvío |
| HU-21 | Gestión del Estado de Proyectos |  | HU | Proyectos | 5 | 5 | 0 | 100% | Completado | Sin desvío |
| HU-22 | Creación y Validación de Requerimientos de Compra |  | HU | Compras | 10 | 10 | 0 | 100% | Completado | Sin desvío |
| HU-23 | Servicio de Notificaciones al Crear Requerimientos |  | HU | Notificaciones | 8 | 8 | 0 | 100% | Completado | Sin desvío |
| HU-24 | Bandeja Gerencial de Requerimientos Pendientes |  | HU | Compras | 9 | 9 | 0 | 100% | Completado | Sin desvío |
| TOTALES |  |  |  |  | 42 | 42 | 0 | 100% |  |  |

# 4. Resumen cuantitativo del sprint

| Métrica | Planificado | Realizado |
| --- | --- | --- |
| Story Points totales | 42 | 42 |
| N° historias de usuario (HU) | 5 | 5 |
| N° historias técnicas (HT) | 0 | 0 |
| N° ítems del backlog | 5 | 5 |
| N° ítems completados | — | 5 (100%) |
| N° ítems bloqueados | — | 0 |
| N° ítems no completados | — | 0 |
| Velocidad real (SP / semana) | 42 | 42 |
| % Cumplimiento del sprint | 100% | 100% |
| N° pruebas automatizadas | 36 | 36 (100% PASS) |
| Compromisos Sprint 04 8.3 cerrados | 5/5 | 5/5 (100%) |

# 5. Análisis de desvíos significativos

El Sprint 06 no registró desvíos significativos. Los 42 SP planificados fueron entregados en su totalidad. El módulo de Requerimientos de Compra fue el de mayor complejidad, sin embargo, se completó dentro del plazo previsto. La cobertura de pruebas automatizadas alcanzó el 100% (36/36 PASS), siendo el sprint con mayor número de casos de prueba ejecutados en el proyecto.

# 6. Observaciones generales del sprint

| Logros del sprint | Implementación completa de 5 HU con 42 SP realizados. 36 pruebas automatizadas pasando. Sistema de notificaciones desacoplado con EventEmitter. |
| --- | --- |
| Impedimentos encontrados | Las pruebas de integración completa (Grupos 3-5) requieren BD de prueba con datos seeded; en entorno CI sin BD se obtiene HTTP 401 en lugar de 403/201, lo cual es comportamiento esperado y documentado. |
| Compromisos para el siguiente sprint | Implementar BD de pruebas con seed data para pruebas de integración completa. Agregar logging estructurado al NotificationService. Iniciar módulo de reportes. |
| Notas adicionales | Sprint 06 cierra la fase de gestión de compras. El acumulado del proyecto suma 122 pruebas automatizadas (CP-001 a CP-122) con 100% de éxito en todos los sprints. |

# 7. Glosario

| Sigla | Significado |
| --- | --- |
| SP | Story Point |
| HU | Historia de Usuario |
| HT | Historia Técnica |
| PLN-REA | Planificado-Realizado |
| SPR | Sprint |
| RBAC | Role-Based Access Control |
| API | Application Programming Interface |
| BD | Base de Datos |
| CI | Continuous Integration |
| CRUD | Create, Read, Update, Delete |
| JWT | JSON Web Token |
| PDF | Portable Document Format |