ACTA DE RETROSPECTIVA — SPRINT 01  (Versión 2.1)

Proyecto: Sistema de Gestión Integral de Obra — ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S.

Código: RET-SPR-01  |  Versión: 2.1  |  Fecha: 12/05/2026

NOTA V2.1: Esta versión actualiza la V2.0 incorporando referencias cruzadas a los tres documentos de soporte formalizados en la misma fecha: Backlog (Sprint_01_Backlog_ICARO.xlsx), Planificado vs. Realizado (Sprint_01_Planificado_Realizado_ICARO.docx) e Informe de Pruebas (Sprint_01_Informe_Pruebas_ICARO.docx). Todos los datos cuantitativos fueron revisados y alineados con esos documentos. Ver Sección 13 para el detalle de cambios.

1. Control documental

| Código del documento | RET-SPR-01 |
| --- | --- |
| Nombre del documento | Acta de Retrospectiva – Sprint 01 |
| Versión | 2.1 |
| Fecha de elaboración | 12/05/2026 |
| Sprint evaluado | Sprint 01 – Infraestructura Base, Autenticación y Gestión de Usuarios |
| Responsable de elaboración | [Nombre del Scrum Master] |
| Estado del documento | Aprobado |

Historial de versiones:

| Versión | Fecha | Responsable | Descripción del cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 14/04/2026 | [Nombre del Scrum Master] | Versión inicial del acta de retrospectiva. |
| 2.0 | 28/04/2026 | [Nombre del Scrum Master] | Corrección y actualización con datos reales: herramientas, estados AM-01/02/03, referencias a security.test.js. Adición de sección de tabla comparativa (§12). |
| 2.1 | 12/05/2026 | [Nombre del Scrum Master] | Formalización de documentos de soporte (Backlog, Planificado/Realizado, Informe de Pruebas). Actualización de referencias cruzadas. Adición de sección §13. |

2. Datos generales del sprint

| Número del sprint | Sprint 01 |
| --- | --- |
| Nombre del sprint | Infraestructura Base, Autenticación y Gestión de Usuarios |
| Fecha de inicio | 14/04/2026 |
| Fecha de cierre | 28/04/2026 |
| Duración | 2 semanas / 14 días calendario |
| Scrum Master | [Nombre del Scrum Master] |
| Módulos/componentes | Infraestructura (Docker/Prisma), Autenticación (JWT), Usuarios (RBAC 6 roles), Proyectos (acceso controlado), Seguridad (middleware), Auditoría (AuditLog) |

3. Objetivo del sprint

Establecer la infraestructura técnica del proyecto (entorno Docker, base de datos PostgreSQL y ORM Prisma), implementar el módulo de autenticación con JWT y control de sesiones, y desarrollar la gestión completa de usuarios con control de acceso basado en roles (RBAC) para los 6 roles canónicos del sistema.

4. Equipo Scrum

| Rol | Nombre | Participación |
| --- | --- | --- |
| Scrum Master | [Nombre del Scrum Master] | Facilitó la reunión de retrospectiva y la planificación. |
| Product Owner | [Nombre del Product Owner] | Validó criterios de aceptación y prioridades del backlog. |
| Equipo de desarrollo | [Equipo de desarrollo ICARO] | Implementó todos los ítems del backlog con 100% de cumplimiento. |

5. Definicion de "Hecho" (DoD) — Sprint 01

| Criterio de Completitud | ¿Cumplido? | Observación |
| --- | --- | --- |
| Código fuente en repositorio Git (commit cerrado) | Si |  |
| Funcionalidad desplegada en entorno Docker | Si | docker-compose up sin errores |
| Criterios de aceptación de cada historia verificados | Si | Todos revisados |
| Pruebas automatizadas ejecutadas (15/15 PASS) | Si | npm run test:security |
| Migraciones Prisma aplicadas correctamente | Si | 2 migraciones aplicadas |
| Documentación de sprint generada y archivada | Si | V2.1 + 3 docs de soporte |

6. Historias comprometidas vs. completadas

| ID | Historia / Tarea | Tipo | Módulo | SP Plan | SP Real | Estado | Criterios verificados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AM-01 | Configurar entorno de desarrollo: Docker Compose, PostgreSQL 15, Prisma ORM | HT | Infraestructura | 3 | 3 | Completado | Docker Compose levanta contenedores de backend y BD sin errores. Prisma se conecta y ejecu... |
| AM-02 | Diseñar e implementar el modelo de datos en schema.prisma (11 modelos) | HT | Base de Datos | 5 | 5 | Completado | Modelos: Rol, Usuario, Proyecto, AsignacionProyectoUsuario, Rubro, AvanceObra, Requerimien... |
| AM-03 | Implementar módulo de autenticación JWT: login, /me, logout, middleware requireAuth | HU | Autenticación | 5 | 5 | Completado | POST /api/v1/auth/login retorna Bearer token JWT. GET /api/v1/auth/me valida token y retor... |
| HU-04 | CRUD de usuarios con asignación de roles (6 roles canónicos del sistema) | HU | Usuarios | 8 | 8 | Completado | Admin puede crear, editar, desactivar usuarios y asignar roles. Roles: Administrador del S... |
| HU-05 | Control de acceso por proyecto: asignación de usuarios y validación de vigencia | HU | Proyectos | 5 | 5 | Completado | Usuario sin asignación a proyecto retorna 403. Asignación fuera de vigencia retorna 403. M... |
| HT-01 | Suite de pruebas automatizadas de seguridad: 15 casos con Jest y Supertest | HT | Seguridad | 5 | 5 | Completado | 15/15 pruebas PASS. Cobertura: requireAuth (5 tests), requireRole-RBAC (6 tests), rutas pú... |
| HT-02 | Middleware de auditoría automática de acciones CUD en /api/v1 | HT | Auditoría | 3 | 3 | Completado | Toda acción Create/Update/Delete en /api/v1 queda registrada en tabla AuditLog con usuario... |

Resumen: 7 items comprometidos — 7 completados (100%). SP planificados: 34 | SP realizados: 34 | Variacion: 0 SP | Cumplimiento: 100%.

7. Retrospectiva: analisis por categorias

7.1  Que salio bien (MANTENER)

• Infraestructura dockerizada estable desde el primer dia: Docker Compose levantó backend y BD sin conflictos en todos los entornos del equipo.

• Adopción de Prisma ORM aceleró la implementación del modelo de datos (11 modelos migrados en un solo ciclo de desarrollo).

• Pruebas automatizadas implementadas desde el inicio del sprint: 15 casos de seguridad con 100% de cobertura y PASS.

• Centralización de roles en constantes (ROLES) y mapa de módulos (MODULE_ROLES) eliminó inconsistencias en el RBAC.

• Middleware de auditoría (AuditLog) implementado como solución transversal, reduciendo código duplicado en controladores.

7.2  Que se puede mejorar (MEJORAR)

• La gestión de tokens legacy ('Administrador' vs 'Administrador del Sistema') requirió un parche en el middleware que debería formalizarse.

• Las convenciones de nombrado de roles tardaron en alinearse entre frontend y backend al inicio del sprint.

• No se documentó el backlog formalmente antes del inicio del sprint (se subsanó en V2.1 con la generación de Sprint_01_Backlog_ICARO.xlsx).

7.3  Acciones concretas para el siguiente sprint (IMPLEMENTAR)

• Generar el backlog formal (Sprint_NN_Backlog_ICARO.xlsx) antes del Sprint Planning.

• Extender las pruebas automatizadas al módulo de materiales y bodega (Sprint 03).

• Documentar el informe de pruebas durante el sprint, no al cierre.

• Revisar y cerrar el parche de tokens legacy mediante migración de datos en BD.

8. Metricas del sprint

| Métrica | Valor planificado | Valor real |
| --- | --- | --- |
| Story Points del sprint | 34 SP | 34 SP |
| N° historias de usuario (HU) | 3 | 3 |
| N° historias técnicas (HT) | 4 | 4 |
| N° ítems completados | 7 | 7 (100%) |
| N° ítems bloqueados | 0 | 0 |
| Velocidad (SP/semana) | 17 | 17 |
| % Cumplimiento del backlog | 100% | 100% |
| N° pruebas automatizadas | 15 | 15 (100% PASS) |
| N° migraciones Prisma aplicadas | 2 | 2 |
| N° defectos registrados | 0 | 0 |
| Calidad general del sprint | Alta | Alta |

9. Impedimentos y bloqueos identificados

| ID | Descripción | Impacto | Resolución |
| --- | --- | --- | --- |
| — | No se registraron impedimentos ni bloqueos en el Sprint 01. | — | — |

10. Compromisos para el siguiente sprint (Sprint 02)

| N° | Compromiso | Responsable |
| --- | --- | --- |
| 1 | Formalizar el backlog antes del Sprint Planning (usar plantilla Sprint_NN_Backlog_ICARO.xlsx). | [Nombre del Scrum Master] |
| 2 | Extender pruebas automatizadas (Jest/Supertest) a los módulos de Sprint 02. | [Equipo de desarrollo ICARO] |
| 3 | Documentar el informe de pruebas en paralelo a la ejecución, no al cierre. | [Equipo de desarrollo ICARO] |
| 4 | Revisar parche de tokens legacy y planificar migración de datos. | [Equipo de desarrollo ICARO] |

11. Observaciones y conclusiones finales

| Logro principal del sprint | Se estableció una base técnica sólida y segura para el sistema ICARO. La implementación del RBAC con 6 roles canónicos y la suite de pruebas automatizadas garantizan que los módulos futuros heredarán una arquitectura de seguridad probada. |
| --- | --- |
| Estado del producto al cierre | El sistema cuenta con: autenticación JWT funcional, gestión de usuarios con RBAC, control de acceso por proyecto, middleware de auditoría, y 15 pruebas de seguridad automatizadas con 100% de cobertura. |
| Satisfacción del equipo | El sprint fue completado al 100% sin bloqueos ni desvíos. El equipo validó que la arquitectura elegida (Docker + Prisma + Express) es adecuada para el alcance del proyecto. |
| Preparación para Sprint 02 | El equipo cierra el Sprint 01 con todos los cimientos establecidos. El Sprint 02 puede iniciar con foco en los módulos de negocio (avances de obra, requerimientos, compras) sobre una base de autenticación y seguridad estable y probada. |

12. Tabla comparativa de cambios: V1.0 vs V2.0 vs V2.1

La siguiente tabla registra todos los elementos revisados entre versiones, el porcentaje de cambio acumulado y el origen de cada modificación.

| N° | Sección / Campo | Versión V1.0 | Versión V2.0 | Versión V2.1 | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Versión del documento | 1.0 | 2.0 | 2.1 | Cambiado (V2.1) |
| 2 | Fecha de elaboración | 14/04/2026 | 28/04/2026 | 12/05/2026 | Cambiado (V2.1) |
| 3 | Estado AM-01 (Entorno Docker) | Pendiente | Completada | Completada | Mantenido |
| 4 | Estado AM-02 (Modelo de datos) | Pendiente | Completada | Completada | Mantenido |
| 5 | Estado AM-03 (Autenticación JWT) | Pendiente | Completada | Completada | Mantenido |
| 6 | Herramientas: Helmet.js | No mencionada | Añadida (V2.0) | Confirmada | Mantenido |
| 7 | Herramientas: bcryptjs | No mencionada | Añadida (V2.0) | Confirmada | Mantenido |
| 8 | Herramientas: jsonwebtoken | No mencionada | Añadida (V2.0) | Confirmada | Mantenido |
| 9 | Referencias a security.test.js | Ausentes | Añadidas (V2.0) | Confirmadas + detalle 15 CP | Cambiado (V2.1) |
| 10 | SP planificados documentados | No formal | No formal | 34 SP (backlog formal) | Cambiado (V2.1) |
| 11 | SP realizados documentados | No formal | No formal | 34 SP (Planif./Real.) | Cambiado (V2.1) |
| 12 | Informe de pruebas formal | Ausente | Ausente | INF-PRU-SPR-01 generado | Cambiado (V2.1) |
| 13 | Backlog formal del sprint | Ausente | Ausente | Sprint_01_Backlog_ICARO.xlsx | Cambiado (V2.1) |
| 14 | §13 Documentos de soporte | Ausente | Ausente | Añadida en V2.1 | Cambiado (V2.1) |
| 15 | Historial de versiones | 1 entrada | 2 entradas | 3 entradas | Cambiado (V2.1) |
| 16 | DoD §5: Documentación archivada | No verificado | Parcialmente | SI – 4 docs archivados | Cambiado (V2.1) |
| 17 | Conclusiones: estado producto | Estimado | Actualizado V2.0 | Actualizado V2.1 | Cambiado (V2.1) |

Resumen: 17 elementos analizados | 11 cambiados en V2.1 (64.7%) | 6 mantenidos desde V2.0 | Todos los cambios de V2.1 corresponden a formalizacion documental.

13. Documentos de soporte formalizados en V2.1

La version 2.1 de este acta incorpora tres documentos de soporte formal que complementan y sustentan los datos cuantitativos registrados en las secciones anteriores. Todos los documentos se encuentran archivados en la carpeta: Documentos Base/Sprint 1 documentacion/

| Documento | Código | Propósito | Secciones relacionadas |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint_01_Backlog_ICARO.xlsx | BCK-SPR-01 | Registro formal del backlog: 7 ítems, 34 SP planificados/realizados, DoD, criterios de aceptación por ítem. | §6 (Historias), §8 (Métricas), §12 (Tabla comp.) |
| Sprint_01_Planificado_Realizado_ICARO.docx | PLN-REA-SPR-01 | Comparación planificado vs. realizado: SP, variaciones, % cumplimiento por ítem y sprint global. | §6, §8 (Métricas), §11 (Conclusiones) |
| Sprint_01_Informe_Pruebas_ICARO.docx | INF-PRU-SPR-01 | 15 casos de prueba ejecutados (100% PASS), resumen por módulo, defectos (ninguno), pruebas automatizadas. | §5 (DoD), §7 (Categorías), §8 (Métricas) |