ACTA DE RETROSPECTIVA DEL SPRINT

Proyecto: Desarrollo de un sistema web y móvil para la gestión integral de ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S.

Documento: Acta de Retrospectiva del Sprint 1 – Arquitectura base, autenticación y sesión del sistema ICARO

Sprint evaluado: Sprint 01 – Semana 1

Fecha de reunión: 10/05/2026

Versión del documento: 2.0

1. Control documental

| Código del documento | ACT-RET-SPR-01 |
| --- | --- |
| Nombre del documento | Acta de Retrospectiva del Sprint 1 – Arquitectura base, autenticación y sesión del sistema ICARO |
| Versión | 2.0 |
| Fecha de elaboración | 10/05/2026 |
| Sprint evaluado | Sprint 01 – Arquitectura base, autenticación y sesión del sistema ICARO |
| Estado del documento | Aprobado |

| Versión | Fecha | Responsable | Descripción del cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 05/05/2026 | Equipo de desarrollo ICARO | Versión inicial del documento de retrospectiva del Sprint 1. |
| 2.0 | 10/05/2026 | Equipo de desarrollo ICARO | Corrección de del Sprint 1 |

# 2. Datos generales del sprint

| Número o código del sprint | Sprint 01 |
| --- | --- |
| Fecha de inicio | 10/05/2026 |
| Fecha de cierre | 11/05/2026 |
| Duración total | 1 semana (7 días calendario) |
| Objetivo del sprint | Implementar la base inicial del sistema, configurando la estructura general del frontend y backend, la organización inicial por capas, la conexión inicial con la base de datos y el flujo de autenticación de usuarios. El sprint debe permitir que un usuario autorizado pueda iniciar sesión y acceder al sistema mediante una sesión válida o token JWT. |
| Módulos o componentes trabajados | 1. Seguridad y autenticación. 2. Backend base (Node.js + Express). 3. Frontend base (React + Vite). 4. Base de datos inicial (PostgreSQL + Prisma ORM). 5. Estructura general del proyecto (capas y organización modular). |
| Herramientas utilizadas | React + Vite (frontend), Node.js + Express (backend), PostgreSQL + Prisma ORM (base de datos), Docker (contenedores), Git/GitHub (control de versiones), Visual Studio Code (IDE), Postman (pruebas de API), Helmet.js (cabeceras de seguridad HTTP), bcryptjs (hashing de contraseñas), jsonwebtoken (JWT), Tablero Scrum en herramienta de gestión ágil. |
| Reunión de retrospectiva | Fecha: 11/05/2026. Modalidad: virtual. Duración aproximada: 1 hora. |

| Nombre | Rol Scrum / Rol en el proyecto | Participación en el sprint | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Isaac Sebastian Castro Muesmueran/ Ivan Santiago Pulgar Leon | Desarrollador principal / Scrum Master | Participación completa en el sprint | Responsable principal del desarrollo e implementación |
| Director de tesis | Product Owner / Director académico | Revisión y validación de entregables | Supervisión del cumplimiento del objetivo del sprint |

# 3. Objetivo de la retrospectiva

Evaluar el desempeño del Sprint 1 «Arquitectura base, autenticación y sesión del sistema ICARO», identificando las prácticas que deben mantenerse, los problemas que requieren corrección y las acciones de mejora concretas que deben ejecutarse en el Sprint 2, con el fin de asegurar la calidad técnica del sistema, la trazabilidad del proceso de desarrollo y la mejora continua del equipo a lo largo del proyecto de titulación.

# 4. Insumos revisados

| Insumo | Qué se debe registrar | Estado de revisión | Ubicación o evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint Backlog | Historias de autenticación de usuario, arquitectura base por capas, conexión inicial con base de datos y preparación de rutas protegidas. | Revisado | Backlog documentado en el repositorio del proyecto. |
| Definition of Done | Funcionalidad implementada, probada localmente y revisada por el equipo. Código fuente disponible en repositorio. | Revisado | Criterios definidos al inicio del sprint. |
| Historias completadas | HU-Autenticación: login con JWT. Arquitectura base por capas (frontend/backend/BD). Conexión con PostgreSQL vía Prisma ORM. | Revisado | Código fuente disponible en backend/src/ y frontend/src/. |
| Historias no completadas | Control de acceso por rol. Gestión de permisos. Módulos adicionales del sistema. | No completado | Programado para Sprint 2 y sprints siguientes. |
| Evidencias técnicas | Código fuente en repositorio (server.js, schema.prisma, authController, rutas protegidas). Estructura del proyecto organizada por capas. | Revisado | Código fuente en backend/src/; capturas del flujo de login incorporadas. Archivo security.test.js en backend/tests/. |
| Pruebas realizadas | Validación manual del flujo de autenticación (login con credenciales válidas). Prueba básica de token JWT. | Revisado | Casos de prueba formalizados en backend/tests/security.test.js (8 escenarios cubiertos: sin token, formato inválido, secreto incorrecto, token expirado, token válido, RBAC, acceso por proyecto). |
| Incidencias y bloqueos | Ajustes menores en la configuración del entorno Docker y variables de entorno. No se registraron bloqueos críticos. | Revisado | Resuelto durante el sprint. |
| Observaciones del equipo | El sprint estableció la base técnica necesaria para los módulos siguientes. Se identificó la necesidad de formalizar el registro de evidencias. | Completado | — |

# 5. Resumen del desempeño del sprint

| Elemento de análisis | Información que se debe completar | Evidencia o referencia |
| --- | --- | --- |
| Trabajo planificado | Configuración del entorno de desarrollo (Docker, variables de entorno). Definición de la estructura base del proyecto por capas. Implementación de la pantalla de login. Validación de credenciales de usuario. Generación de token JWT. Preparación de rutas protegidas básicas. Conexión con PostgreSQL mediante Prisma ORM. | Sprint Backlog del Sprint 1. |
| Trabajo completado | Estructura base del frontend (React + Vite). Estructura base del backend (Node.js + Express). Esquema inicial de base de datos (Prisma). Implementación del flujo de autenticación con JWT. Configuración de rutas protegidas básicas. Conexión funcional con PostgreSQL. | Código fuente disponible en el repositorio del proyecto. |
| Trabajo pendiente | Control de acceso por rol (RBAC) y gestión de permisos, programados para Sprint 2. Módulos adicionales de gestión (materiales, bodega, avances, compras). Los ítems de documentación y evidencias fueron atendidos como acciones de mejora. | RBAC implementado en Sprint 2. Evidencias y pruebas completadas (AM-01, AM-02, AM-03). |
| Trabajo bloqueado | No se registraron bloqueos críticos. Se presentaron ajustes menores de configuración del entorno local (Docker y variables de entorno), resueltos durante el sprint. | Sin evidencia de bloqueo crítico. |
| Cambios durante el sprint | No se realizaron cambios de alcance durante el sprint. El objetivo se mantuvo estable durante toda la iteración. | Sin registro de cambios de alcance. |
| Factores que afectaron el avance | La necesidad de definir la arquitectura base y las convenciones del proyecto antes de avanzar en la implementación generó un tiempo inicial de diseño no contemplado en la estimación original, lo cual redujo marginalmente la velocidad de entrega en la primera iteración. | Observación del equipo registrada en la retrospectiva. |

# 6. Análisis retrospectivo

## 6.1. Qué funcionó bien

| Observación | Evidencia o referencia | Impacto en el sprint | Decisión del equipo |
| --- | --- | --- | --- |
| Organización modular del proyecto (separación frontend / backend / base de datos) desde la primera iteración. | Código fuente en repositorio; estructura de carpetas verificada. | Alto – establece la base para todos los módulos siguientes. | Mantener en todos los sprints del proyecto. |
| Definición temprana de la arquitectura base por capas, consistente con el documento de arquitectura v1. | Documento de arquitectura v1 disponible en el repositorio. | Alto – reduce el riesgo de deuda técnica arquitectural. | Mantener y ampliar en cada sprint. |
| Implementación exitosa del flujo de autenticación con token JWT y rutas protegidas básicas. | Archivos: server.js, controllers/authController.js, routes/auth.js. | Alto – habilita el control de acceso para todos los módulos. | Ampliar con gestión de roles en Sprint 2. |
| Implementación de Helmet.js para cabeceras de seguridad HTTP y bcrypt para hashing seguro de contraseñas desde la primera iteración. | Código fuente: auth.controller.js, server.js. | Alto – reduce la superficie de ataque desde el inicio del proyecto. | Mantener en todos los sprints; ampliar con políticas de CORS restrictivas. |
| Mecanismo de bloqueo de cuenta por intentos fallidos de login (máx. 3 intentos, bloqueo 15 min), evitando ataques de fuerza bruta. | Código fuente: controllers/auth.controller.js (loginAttempts, handleFailedAttempt). | Alto – protección activa ante ataques de diccionario desde el sprint inicial. | Mantener y migrar a Redis en etapa de producción. |

## 6.2. Qué no funcionó bien

| Observación | Evidencia o referencia | Impacto en el sprint | Decisión del equipo |
| --- | --- | --- | --- |
| Ausencia de capturas de pantalla formales que evidencien el flujo de autenticación (login exitoso, error de credenciales, sesión expirada). | Pendiente de incorporar evidencia. | Medio – reduce la trazabilidad del sprint. | Registrar capturas formales en Sprint 2 como acción AM-01. |
| Falta de documentación de casos de prueba para el módulo de autenticación (credenciales válidas, inválidas, token vencido, ruta protegida sin auth). | Sin registro de casos de prueba. | Medio – impide verificar la cobertura de pruebas del módulo. | Documentar casos de prueba en Sprint 2 como acción AM-02. |
| El tiempo dedicado al diseño arquitectural inicial no fue estimado formalmente en el Sprint Backlog, lo que generó un ajuste informal durante la ejecución. | Observación del equipo en la reunión de retrospectiva. | Bajo – no impidió la entrega, pero afectó la estimación. | Incluir tarea de diseño en el Sprint Backlog del Sprint 2 como acción AM-03. |

## 6.3. Qué debe mantenerse

| Observación | Evidencia o referencia | Impacto en el sprint | Decisión del equipo |
| --- | --- | --- | --- |
| Separación estricta entre capas: frontend, backend y base de datos. | Estructura del repositorio verificada. | Alto – es el fundamento de la arquitectura del sistema. | Continuar en todos los sprints del proyecto. |
| Aplicación de criterios de seguridad desde la primera iteración: JWT, rutas protegidas, validación de credenciales. | Código fuente del módulo de autenticación. | Alto – reduce el riesgo de vulnerabilidades tempranas. | Ampliar en Sprint 2 con gestión de roles y control de acceso. |
| Registro de evidencias técnicas por sprint (código fuente, commits, estructura del proyecto). | Repositorio Git del proyecto. | Medio – permite trazabilidad del desarrollo. | Formalizar con capturas y documentación en Sprint 2. |

## 6.4. Qué debe corregirse

| Observación | Evidencia o referencia | Impacto en el sprint | Decisión del equipo |
| --- | --- | --- | --- |
| Completar evidencias del flujo de autenticación: capturas de pantalla de login exitoso, error de credenciales y sesión expirada. | Sin capturas formales disponibles. | Medio – reduce trazabilidad del módulo de autenticación. | Incorporar capturas antes del cierre del Sprint 2. Acción AM-01. |
| Documentar los casos de prueba del módulo de autenticación, indicando resultado esperado, resultado obtenido y estado de cada caso. | Sin casos de prueba documentados. | Alto – impide verificar cobertura de pruebas del sprint. | Documentar en Sprint 2. Acción AM-02. |
| Evitar dependencia de datos simulados cuando se requiera integración real con la base de datos y usuarios reales del sistema. | Sin evidencia de integración con datos reales. | Bajo – aplicable en sprints de integración. | Integrar con datos reales en sprints siguientes según avance del proyecto. |

## 6.5. Qué debe iniciarse en el próximo sprint

| Observación | Evidencia o referencia | Impacto en el sprint | Decisión del equipo |
| --- | --- | --- | --- |
| Diseño e implementación del módulo de gestión de roles y permisos (RBAC: Role-Based Access Control). | No implementado. Pendiente de incorporar evidencia. | Alto – es requisito para los módulos de gestión del siguiente sprint. | Iniciar en Sprint 2 como historia técnica prioritaria. |
| Control de acceso por rol: denegar el acceso a módulos no autorizados según el rol del usuario autenticado. | Sin implementar. | Alto – requerido para la seguridad del sistema. | Iniciar en Sprint 2 junto con la gestión de roles. |
| Preparación del control de acceso por proyecto y vigencia de usuarios. | Sin implementar. | Medio – necesario para la gestión de múltiples proyectos en el sistema. | Iniciar planificación en Sprint 2; implementar en sprints siguientes. |

# 7. Hallazgos por categoría

| Categoría | Qué se debe analizar | Hallazgo identificado | Nivel de atención |
| --- | --- | --- | --- |
| Personas y coordinación | Comunicación, disponibilidad, participación, distribución de tareas y acuerdos internos. | El equipo operó de forma coordinada durante el sprint. La comunicación fue adecuada para la fase inicial del proyecto. La distribución de tareas fue clara y se mantuvieron los acuerdos del Sprint Planning. | Bajo |
| Procesos Scrum | Planificación, Sprint Backlog, Daily, Review, Retrospective, DoR, DoD y gestión del tablero. | Se completó el Sprint Backlog definido y se realizó la reunión de retrospectiva. El Daily Scrum fue informal dado el tamaño del equipo. Se recomienda formalizar el Daily para los sprints siguientes. | Bajo |
| Requisitos | Claridad, completitud, cambios, priorización, criterios de aceptación y trazabilidad. | Los requisitos del Sprint 1 estuvieron claramente definidos. No se registraron cambios de alcance durante la iteración. Los criterios de aceptación del sprint fueron alcanzados. | Bajo |
| Arquitectura | Capas, servicios, integración, decisiones técnicas, consistencia con documentos y componentes faltantes. | Se estableció la arquitectura base por capas (frontend, backend, base de datos). La organización modular es consistente con el documento de arquitectura v1 del repositorio. | Bajo |
| Desarrollo | Implementación, commits, ramas, deuda técnica, estándares de código y avance funcional. | El flujo de autenticación con JWT fue implementado exitosamente. Se identificó deuda técnica menor en la ausencia de pruebas unitarias formales para el módulo de autenticación. | Medio |
| Pruebas | Pruebas unitarias, integración, validación, evidencias, defectos y cobertura. | Las pruebas realizadas fueron validaciones manuales del flujo de login. No se documentaron formalmente y no se registraron capturas de pantalla como evidencia del sprint. | Alto |
| Documentación | Actualización de SRS, casos de uso, arquitectura, plan de pruebas, matrices y evidencias. | La documentación del sprint fue parcial. Se requiere completar evidencias visuales del flujo de autenticación y registrar formalmente los casos de prueba del módulo. | Medio |
| Calidad | Usabilidad, fiabilidad, mantenibilidad, seguridad, rendimiento y criterios ISO/IEC 25010 si aplican. | El código base sigue buenas prácticas de organización modular. Se requiere agregar validaciones de seguridad adicionales (sesiones expiradas, manejo de errores) y formalizar las pruebas. | Medio |
| Riesgos | Riesgos materializados, riesgos nuevos, riesgos reducidos y acciones de mitigación. | Riesgo identificado de acumulación de deuda técnica en pruebas y documentación si no se atiende en el Sprint 2. Se recomienda tratamiento preventivo mediante las acciones AM-01 y AM-02. | Medio |

# 8. Causas raíz

| ID | Problema o hallazgo | Causa raíz probable | Evidencia usada | Efecto generado | Acción relacionada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CR-01 | Ausencia de capturas y evidencias formales del flujo de login. | Falta de un proceso formal para el registro de evidencias visuales durante el desarrollo. No se definió este criterio en el Definition of Done del Sprint 1. | Sin evidencia visual disponible. | Reducción de la trazabilidad del sprint y del módulo de autenticación. | AM-01 |
| CR-02 | Pruebas del módulo de autenticación no documentadas formalmente. | El Sprint 1 priorizó la implementación funcional sobre la documentación formal de pruebas. No se definió una plantilla de casos de prueba al inicio del sprint. | Sin registro de casos de prueba. | Imposibilidad de verificar la cobertura de pruebas del módulo de autenticación. | AM-02 |
| CR-03 | Tiempo de diseño arquitectural no estimado en el Sprint Backlog. | La necesidad de definir convenios de código y arquitectura antes de implementar no fue contemplada como tarea formal en la planificación del sprint. | Ajustes informales durante la ejecución del sprint. | Ajuste en la velocidad de entrega del primer sprint sin registro formal. | AM-03 |
| CR-04 | Dependencia de datos simulados en la fase inicial del desarrollo. | La ausencia de un conjunto de datos reales de usuarios en el entorno de desarrollo llevó a usar datos de prueba simulados, sin integración completa con la base de datos real. | Sin registro de pruebas con datos reales. | Requiere validación posterior con datos reales de usuarios del sistema. | AM-01 |

# 9. Acciones de mejora

## 9.1. Ficha de acción de mejora AM-01

| Campo | Información que se debe completar |
| --- | --- |
| ID de acción | AM-01 |
| Acción de mejora | Registrar capturas de pantalla del flujo completo de autenticación e incorporarlas como evidencias formales del Sprint 1. |
| Responsable | Desarrollador responsable del módulo de autenticación. |
| Prioridad | Alta |
| Criterio de aceptación | Se adjuntan mínimo 3 capturas de pantalla en el documento de sprint que demuestran: (1) login exitoso con visualización del token JWT generado, (2) intento con credenciales incorrectas con mensaje de error visible, y (3) sesión expirada con redirección automática al login. |
| Relación con el siguiente sprint | Módulo de autenticación (Sprint 1, documentación pendiente). HU de gestión de roles y permisos (Sprint 2). |
| Estado | Completada |

## 9.2. Ficha de acción de mejora AM-02

| Campo | Información que se debe completar |
| --- | --- |
| ID de acción | AM-02 |
| Acción de mejora | Documentar los casos de prueba del módulo de autenticación del Sprint 1, incluyendo los siguientes escenarios: credenciales válidas, credenciales inválidas, token JWT vencido y acceso a ruta protegida sin autenticación. |
| Responsable | Desarrollador responsable del módulo de autenticación. |
| Prioridad | Alta |
| Criterio de aceptación | Se genera un registro de casos de prueba con al menos 4 escenarios cubiertos, indicando: resultado esperado, resultado obtenido y estado para cada caso. El documento queda disponible en el repositorio del proyecto. |
| Relación con el siguiente sprint | Plan de pruebas del sistema. Módulo de autenticación y autorización (Sprint 2). Definition of Done actualizado con criterio de documentación de pruebas. |
| Estado | Completada |

## 9.3. Ficha de acción de mejora AM-03

| Campo | Información que se debe completar |
| --- | --- |
| ID de acción | AM-03 |
| Acción de mejora | Incluir en el Sprint Backlog del Sprint 2 una tarea técnica explícita para la definición y validación de convenciones de código, arquitectura y estándares del proyecto, con el fin de evitar ajustes informales durante la ejecución de los sprints. |
| Responsable | Scrum Master / Responsable del proyecto de titulación. |
| Prioridad | Media |
| Criterio de aceptación | El Sprint Backlog del Sprint 2 incluye una tarea o historia técnica con criterio de aceptación medible dedicada a la definición de convenciones de código y arquitectura. La tarea se completa antes de iniciar la implementación de módulos del Sprint 2. |
| Relación con el siguiente sprint | Sprint Planning del Sprint 2. Sprint Backlog del Sprint 2. Módulo de gestión de roles y permisos. |
| Estado | Completada |

# 10. Seguimiento a acciones anteriores

## 10.1. Ficha de seguimiento de acción anterior SA-01

| Campo | Información que se debe completar |
| --- | --- |
| ID de acción anterior | No aplica. El presente documento corresponde al Sprint 1, el cual constituye la primera retrospectiva formal del proyecto ICARO. No existen retrospectivas anteriores. Esta sección inicia la línea base de seguimiento para los sprints siguientes. |
| Sprint de origen | No aplica. El presente documento corresponde al Sprint 1, el cual constituye la primera retrospectiva formal del proyecto ICARO. No existen retrospectivas anteriores. Esta sección inicia la línea base de seguimiento para los sprints siguientes. |
| Acción comprometida | No aplica. El presente documento corresponde al Sprint 1, el cual constituye la primera retrospectiva formal del proyecto ICARO. No existen retrospectivas anteriores. Esta sección inicia la línea base de seguimiento para los sprints siguientes. |
| Estado actual | No aplica. El presente documento corresponde al Sprint 1, el cual constituye la primera retrospectiva formal del proyecto ICARO. No existen retrospectivas anteriores. Esta sección inicia la línea base de seguimiento para los sprints siguientes. |
| Evidencia de cumplimiento | No aplica. El presente documento corresponde al Sprint 1, el cual constituye la primera retrospectiva formal del proyecto ICARO. No existen retrospectivas anteriores. Esta sección inicia la línea base de seguimiento para los sprints siguientes. |
| Decisión | No aplica. El presente documento corresponde al Sprint 1, el cual constituye la primera retrospectiva formal del proyecto ICARO. No existen retrospectivas anteriores. Esta sección inicia la línea base de seguimiento para los sprints siguientes. |

## 10.2. Ficha de seguimiento de acción anterior SA-02

| Campo | Información que se debe completar |
| --- | --- |
| ID de acción anterior | No aplica. El presente documento corresponde al Sprint 1, el cual constituye la primera retrospectiva formal del proyecto ICARO. No existen retrospectivas anteriores. Esta sección inicia la línea base de seguimiento para los sprints siguientes. |
| Sprint de origen | No aplica. El presente documento corresponde al Sprint 1, el cual constituye la primera retrospectiva formal del proyecto ICARO. No existen retrospectivas anteriores. Esta sección inicia la línea base de seguimiento para los sprints siguientes. |
| Acción comprometida | No aplica. El presente documento corresponde al Sprint 1, el cual constituye la primera retrospectiva formal del proyecto ICARO. No existen retrospectivas anteriores. Esta sección inicia la línea base de seguimiento para los sprints siguientes. |
| Estado actual | No aplica. El presente documento corresponde al Sprint 1, el cual constituye la primera retrospectiva formal del proyecto ICARO. No existen retrospectivas anteriores. Esta sección inicia la línea base de seguimiento para los sprints siguientes. |
| Evidencia de cumplimiento | No aplica. El presente documento corresponde al Sprint 1, el cual constituye la primera retrospectiva formal del proyecto ICARO. No existen retrospectivas anteriores. Esta sección inicia la línea base de seguimiento para los sprints siguientes. |
| Decisión | No aplica. El presente documento corresponde al Sprint 1, el cual constituye la primera retrospectiva formal del proyecto ICARO. No existen retrospectivas anteriores. Esta sección inicia la línea base de seguimiento para los sprints siguientes. |

## 10.3. Ficha de seguimiento de acción anterior SA-03

| Campo | Información que se debe completar |
| --- | --- |
| ID de acción anterior | No aplica. El presente documento corresponde al Sprint 1, el cual constituye la primera retrospectiva formal del proyecto ICARO. No existen retrospectivas anteriores. Esta sección inicia la línea base de seguimiento para los sprints siguientes. |
| Sprint de origen | No aplica. El presente documento corresponde al Sprint 1, el cual constituye la primera retrospectiva formal del proyecto ICARO. No existen retrospectivas anteriores. Esta sección inicia la línea base de seguimiento para los sprints siguientes. |
| Acción comprometida | No aplica. El presente documento corresponde al Sprint 1, el cual constituye la primera retrospectiva formal del proyecto ICARO. No existen retrospectivas anteriores. Esta sección inicia la línea base de seguimiento para los sprints siguientes. |
| Estado actual | No aplica. El presente documento corresponde al Sprint 1, el cual constituye la primera retrospectiva formal del proyecto ICARO. No existen retrospectivas anteriores. Esta sección inicia la línea base de seguimiento para los sprints siguientes. |
| Evidencia de cumplimiento | No aplica. El presente documento corresponde al Sprint 1, el cual constituye la primera retrospectiva formal del proyecto ICARO. No existen retrospectivas anteriores. Esta sección inicia la línea base de seguimiento para los sprints siguientes. |
| Decisión | No aplica. El presente documento corresponde al Sprint 1, el cual constituye la primera retrospectiva formal del proyecto ICARO. No existen retrospectivas anteriores. Esta sección inicia la línea base de seguimiento para los sprints siguientes. |

# 11. Conclusiones del sprint

El Sprint 1 «Arquitectura base, autenticación y sesión del sistema ICARO» permitió establecer la base técnica inicial del sistema ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S., definiendo la estructura modular del proyecto, la conexión con la base de datos PostgreSQL mediante Prisma ORM y la implementación del flujo de autenticación con token JWT. Las actividades planificadas se completaron en su mayoría; sin embargo, se identificó la necesidad de fortalecer el registro de evidencias formales, la documentación de pruebas y la gestión de sesiones expiradas. Estas observaciones fueron atendidas como acciones de mejora en el Sprint 2 (AM-01, AM-02, AM-03 completadas)

El aprendizaje principal del Sprint 1 consiste en que la fase de configuración y diseño arquitectural requiere una estimación de tiempo propia dentro del Sprint Backlog, dado que su correcta ejecución condiciona el avance de todos los módulos posteriores del sistema. Adicionalmente, la incorporación de criterios de seguridad desde la primera iteración demostró ser una práctica efectiva que debe mantenerse en los sprints siguientes

El ajuste ejecutado en el Sprint 2 incluyó la formalización de evidencias del flujo de autenticación (8 casos de prueba en security.test.js), la documentación del módulo de autenticación y el inicio del módulo de gestión de roles y permisos (RBAC con 6 roles: Administrador del Sistema, Presidente/Gerente, Contador, Auxiliar de Contabilidad, Residente, Bodeguero). El registro de capturas de pantalla quedó incorporado como parte del Definition of Done para todos los módulos funcionales a partir del Sprint 2.