PLANTILLA DE ACTA DE RETROSPECTIVA DEL SPRINT

Proyecto: Desarrollo de un sistema web y móvil para la gestión integral de ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S.

Documento: Acta de Retrospectiva del Sprint 4 – Registro móvil de avance físico en obra

Sprint evaluado: Sprint 04 – Semana 4

Fecha de reunión: 26/05/2026

Versión del documento: 1.0

# 1. Control documental

| Campo | Información que se debe completar |
| --- | --- |
| Código del documento | ACT-RET-SPR-04 |
| Nombre del documento | Acta de Retrospectiva del Sprint 4 – Registro móvil de avance físico en obra |
| Versión | 1.0 |
| Fecha de elaboración | 26/05/2026 |
| Sprint evaluado | Sprint 04 – Registro móvil de avance físico en obra |
| Estado del documento | Aprobado |

| Versión | Fecha | Responsable | Descripción del cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 26/05/2026 | Equipo de desarrollo ICARO | Versión inicial del documento de retrospectiva del Sprint 4. |

# 2. Datos generales del sprint

| Dato | Información que se debe completar |
| --- | --- |
| Número o código del sprint | Sprint 04 |
| Fecha de inicio | 26/05/2026 |
| Fecha de cierre | 01/06/2026 |
| Duración total | 1 semana (7 días calendario) |
| Objetivo del sprint | Implementar el flujo base para que el Residente registre el avance físico de obra desde la interfaz móvil o PWA, seleccionando proyecto, rubro y cantidad ejecutada, con validaciones iniciales de presupuesto, permisos, acceso vigente y estado de sincronización. |
| Módulos o componentes trabajados | 1. Módulo de obra móvil (MobileProgressView). 2. Registro de avance físico por rubro. 3. Selección de proyecto asignado al Residente. 4. Selección de rubro activo del proyecto. 5. Validación de cantidad ejecutada vs. presupuesto aprobado. 6. Control de acceso por proyecto y vigencia. 7. Estado de sincronización (enviado / pendiente). |
| Herramientas utilizadas | React + Vite con diseño PWA optimizado para móvil (frontend: MobileProgressView), Node.js + Express (backend: endpoints de avance físico y validación de presupuesto), PostgreSQL + Prisma ORM (persistencia de registros de avance), Docker (contenedores), Git/GitHub (control de versiones), Postman (pruebas de endpoints de avance), DevTools del navegador en modo dispositivo móvil (simulación del flujo móvil), Tablero Scrum en herramienta de gestión ágil. |
| Reunión de retrospectiva | Fecha: 01/06/2026. Modalidad: virtual. Duración aproximada: 1 hora. |

| Nombre | Rol Scrum / Rol en el proyecto | Participación en el sprint | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| [Nombre del desarrollador / responsable de tesis] | Desarrollador principal / Scrum Master | Participación completa en el sprint | Responsable del módulo de avance físico y diseño móvil |
| [Director de tesis] | Product Owner / Director académico | Revisión y validación de entregables | Supervisión del cumplimiento del objetivo del sprint |

# 3. Objetivo de la retrospectiva

Evaluar el desempeño del Sprint 4 «Registro móvil de avance físico en obra», verificando si el sistema permite al Residente registrar avances físicos desde la interfaz móvil o PWA, con selección de proyecto asignado, rubro activo y cantidad ejecutada, aplicando validaciones de presupuesto, permisos y vigencia de acceso. La retrospectiva debe identificar las prácticas que deben mantenerse, los problemas que requieren corrección y las acciones de mejora concretas que deben ejecutarse en el Sprint 5, con el fin de garantizar la calidad del flujo operativo central del sistema.

# 4. Insumos revisados

| Insumo | Qué se debe registrar | Estado de revisión | Ubicación o evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint Backlog | Historias de registro de avance físico desde móvil, selección de proyecto y rubro, validación de cantidad y presupuesto, control de acceso por vigencia y estado de sincronización. | Revisado | Backlog documentado en el repositorio del proyecto. |
| Definition of Done | Funcionalidad implementada, interfaz móvil operativa, validaciones activas, endpoints de avance probados manualmente y código fuente disponible en repositorio. | Revisado | Criterios definidos al inicio del sprint. |
| Historias completadas | Vista móvil de registro de avance (MobileProgressView.jsx) con selección de proyecto y rubro. Validación de cantidad numérica mayor a cero. Bloqueo por superación de presupuesto con alerta de orden de cambio. Indicador de estado de sincronización (enviado / pendiente). Control de acceso por vigencia del proyecto asignado. | Revisado | Código fuente disponible en frontend/src/ del repositorio. |
| Historias no completadas | Sincronización offline real (modo sin conectividad). Captura y asociación de evidencia fotográfica obligatoria. Integración con consumo de materiales e inventario. Pruebas en dispositivo móvil físico. | Parcial | Programado para el Sprint 5 y siguientes. |
| Evidencias técnicas | Código fuente en frontend/src/: MobileProgressView.jsx. Estructura de la interfaz móvil optimizada (botones táctiles, formulario numérico, selector de rubro y proyecto). | Parcial | Pendiente de incorporar evidencia (capturas de pantalla o video del flujo móvil completo, confirmación de persistencia en base de datos real). |
| Pruebas realizadas | Validación manual del flujo de registro de avance en DevTools modo dispositivo móvil. Verificación de mensajes de error ante cantidad inválida y acceso sin vigencia. | Parcial | Pendiente de incorporar evidencia (casos de prueba formalmente documentados, pruebas en dispositivo móvil físico). |
| Incidencias y bloqueos | Se identificó la necesidad de confirmar si los registros de avance se persisten en la base de datos real o permanecen simulados. La sincronización offline requiere una implementación de Service Worker que está fuera del alcance del Sprint 4. | Revisado | Observación registrada como causas raíz CR-02 y CR-03. |
| Observaciones del equipo | El sprint permitió conectar el flujo operativo de obra con la parametrización del Sprint 3, habilitando el primer registro de avance físico del sistema. Se requiere fortalecer la integración real y las evidencias formales en el Sprint 5. | Completado | — |

# 5. Resumen del desempeño del sprint

| Elemento de análisis | Información que se debe completar | Evidencia o referencia |
| --- | --- | --- |
| Trabajo planificado | Crear vista móvil para registro de avances. Permitir selección de proyecto asignado y rubro activo. Registrar cantidad ejecutada con validación numérica. Validar acceso vigente al proyecto. Validar avance frente al presupuesto aprobado. Mostrar bloqueo por superación de presupuesto. Guardar el avance con estado enviado o pendiente. Preparar evidencia visual del flujo. | Sprint Backlog del Sprint 4. |
| Trabajo completado | Vista móvil MobileProgressView.jsx optimizada para uso con una sola mano en pantalla de 6 pulgadas. Selector de proyecto asignado al Residente. Selector de rubro activo del proyecto. Formulario de cantidad con tipo numérico y teclado numérico en móvil. Validación de cantidad mayor a cero. Bloqueo y alerta cuando el avance supera el presupuesto aprobado. Indicador de estado enviado / pendiente de sincronización. Control de acceso: usuario sin vigencia no puede registrar avances. | Código fuente disponible en el repositorio del proyecto. |
| Trabajo pendiente | Capturas de pantalla formales del flujo móvil completo. Confirmación de persistencia en base de datos real. Pruebas en dispositivo móvil físico. Documentación de casos de prueba del módulo. Sincronización offline real (Service Worker). | Programado como acciones AM-01, AM-02 y AM-03 del Sprint 4. |
| Trabajo bloqueado | La implementación de sincronización offline real requiere la integración de un Service Worker y una estrategia de cola de registros pendientes, lo que excede el alcance del Sprint 4 y se traslada al Sprint 5. | Trabajo trasladado al Sprint 5 por complejidad técnica. |
| Cambios durante el sprint | No se realizaron cambios de alcance durante el sprint. El objetivo se mantuvo estable. La sincronización offline real fue identificada como elemento de complejidad técnica que supera el alcance del sprint y fue trasladada formalmente al Sprint 5. | Decisión acordada con el equipo durante la ejecución del sprint. |
| Factores que afectaron el avance | El diseño de la interfaz móvil optimizada (botones táctiles de mínimo 44px, formularios numéricos, scroll vertical sin scroll horizontal) requirió iteraciones adicionales de ajuste. La validación de presupuesto en el backend requirió alinear la lógica de negocio con los datos de rubros del Sprint 3. | Observación del equipo registrada en la reunión de retrospectiva. |

# 6. Análisis retrospectivo

## 6.1. Qué funcionó bien

| Observación | Evidencia o referencia | Impacto en el sprint | Decisión del equipo |
| --- | --- | --- | --- |
| Diseño de la interfaz móvil MobileProgressView.jsx optimizado para uso táctil: botones de mínimo 44px, formulario numérico con teclado móvil, selector de rubro grande y sin scroll horizontal, coherente con los criterios de diseño móvil del proyecto. | Código fuente en frontend/src/: MobileProgressView.jsx. | Alto – garantiza usabilidad del módulo en condiciones reales de obra. | Mantener criterios de diseño móvil en todos los módulos con interfaz de campo. |
| Implementación del bloqueo y alerta de orden de cambio cuando el avance registrado supera el presupuesto aprobado para el rubro, previniendo registros inconsistentes con la planificación financiera del proyecto. | Lógica de validación presupuestaria en el módulo de avance físico. | Alto – protege la integridad financiera de los registros de avance. | Mantener y ampliar en todos los módulos que consuman presupuesto del proyecto. |
| Integración del control de acceso por vigencia en el módulo de avance: el sistema impide que un usuario con vigencia expirada registre avances, garantizando coherencia con el modelo de seguridad implementado en el Sprint 2. | Código fuente de control de vigencia integrado en MobileProgressView. | Alto – extiende el modelo de seguridad del Sprint 2 al flujo operativo de obra. | Mantener en todos los módulos operativos con acceso por proyecto y vigencia. |

## 6.2. Qué no funcionó bien

| Observación | Evidencia o referencia | Impacto en el sprint | Decisión del equipo |
| --- | --- | --- | --- |
| No se generaron capturas de pantalla formales ni video del flujo móvil completo (selección de proyecto, rubro, cantidad, envío exitoso, bloqueo por presupuesto, estado pendiente de sincronización). | Pendiente de incorporar evidencia. | Alto – reduce la trazabilidad del sprint y la verificabilidad de los criterios de aceptación. | Registrar evidencias del flujo móvil en Sprint 5. Acción AM-01. |
| No se confirmó si los registros de avance físico se persisten correctamente en la base de datos real (PostgreSQL vía Prisma) o permanecen como datos simulados en el estado local del frontend. | Sin evidencia de consulta directa a base de datos post-registro. | Alto – riesgo crítico de que los avances registrados no queden almacenados. | Verificar persistencia real en Sprint 5. Acción AM-02. |
| No se realizaron pruebas del flujo de registro en un dispositivo móvil físico. Las pruebas se efectuaron únicamente en el emulador de DevTools del navegador, lo que no garantiza el comportamiento en condiciones reales de campo. | Sin evidencia de pruebas en dispositivo físico. | Medio – el comportamiento táctil real puede diferir del emulado. | Ejecutar pruebas en dispositivo físico en Sprint 5. Acción AM-03. |

## 6.3. Qué debe mantenerse

| Observación | Evidencia o referencia | Impacto en el sprint | Decisión del equipo |
| --- | --- | --- | --- |
| Flujo móvil simple y orientado al Residente: mínima cantidad de pasos para registrar un avance (seleccionar proyecto → seleccionar rubro → ingresar cantidad → enviar), sin pantallas innecesarias ni navegación compleja. | Diseño de MobileProgressView.jsx verificado en el repositorio. | Alto – reduce la fricción del flujo operativo en condiciones de obra. | Mantener simplicidad en todos los módulos de campo del sistema. |
| Validaciones antes de guardar: cantidad numérica mayor a cero, acceso vigente al proyecto y avance dentro del presupuesto aprobado, con mensajes claros de error o bloqueo. | Lógica de validación en el módulo de avance físico. | Alto – previene registros inválidos que contaminen los datos del sistema. | Ampliar con validación de stock de materiales en Sprint 5. |
| Asociación del avance con proyecto, rubro y usuario Residente como datos obligatorios del registro, garantizando trazabilidad completa del avance físico. | Modelo de datos del avance físico en schema.prisma. | Alto – es el fundamento de los reportes de avance por proyecto y rubro. | Mantener en todos los registros operativos del sistema. |

## 6.4. Qué debe corregirse

| Observación | Evidencia o referencia | Impacto en el sprint | Decisión del equipo |
| --- | --- | --- | --- |
| Verificar que la validación de presupuesto se ejecute en el backend y no solo en el frontend, para evitar que un registro inválido sea procesado si se envía directamente al endpoint del API sin pasar por la interfaz. | Sin evidencia de prueba de validación backend del presupuesto. | Alto – riesgo de que registros que superan el presupuesto sean procesados por el API. | Verificar y corregir en Sprint 5. Incluir en acción AM-02. |
| Confirmar si el indicador de estado "pendiente de sincronización" es funcional (el avance se guarda localmente y se envía al servidor cuando hay conectividad) o únicamente representa el estado visualmente sin lógica de reintento. | Sin evidencia de implementación real de cola de sincronización. | Medio – sin sincronización real, los avances registrados offline se pierden. | Implementar sincronización real en Sprint 5. |
| Documentar con capturas o video el flujo completo del módulo móvil, cubriendo los escenarios exitoso, de error y de bloqueo por presupuesto. | Sin capturas formales disponibles. | Alto – impide verificar los criterios de aceptación del sprint. | Registrar evidencias formales en Sprint 5. Acción AM-01. |

## 6.5. Qué debe iniciarse en el próximo sprint

| Observación | Evidencia o referencia | Impacto en el sprint | Decisión del equipo |
| --- | --- | --- | --- |
| Captura y asociación de evidencia fotográfica obligatoria al registro de avance físico: el Residente debe poder tomar o adjuntar fotos del avance como parte del flujo de registro. | No implementado. Pendiente de incorporar evidencia. | Alto – la evidencia fotográfica es un requisito del módulo de avance físico del proyecto. | Iniciar como historia principal del Sprint 5. |
| Sincronización offline real: implementar Service Worker o cola local de registros pendientes que se sincronicen con el servidor al recuperar conectividad. | Sin implementar. Estado "pendiente" solo representado visualmente. | Alto – requerido para la operación del sistema en zonas de obra sin conectividad. | Iniciar diseño en Sprint 5; implementar en sprints siguientes. |
| Consumo de materiales en obra: integrar el registro de avance físico con el módulo de inventario para registrar el consumo de materiales asociado al rubro ejecutado y validar disponibilidad de stock. | Sin implementar. | Medio – requerido para el control de inventario y los reportes de consumo por proyecto. | Diseñar en Sprint 5; implementar en Sprint 6. |

# 7. Hallazgos por categoría

| Categoría | Qué se debe analizar | Hallazgo identificado | Nivel de atención |
| --- | --- | --- | --- |
| Personas y coordinación | [Comunicación, disponibilidad, participación, distribución de tareas y acuerdos internos.] | El equipo operó de forma coordinada en la implementación del flujo móvil. La decisión de trasladar la sincronización offline al Sprint 5 fue acordada sin conflicto al reconocer su complejidad técnica dentro del sprint. | Bajo |
| Procesos Scrum | [Planificación, Sprint Backlog, Daily, Review, Retrospective, DoR, DoD y gestión del tablero.] | El Sprint Backlog se completó en sus historias principales. La decisión de trasladar la sincronización offline fue registrada como cambio formal. Se identificó que el Definition of Done no contemplaba explícitamente las pruebas en dispositivo móvil físico como criterio de cierre. | Medio |
| Requisitos | [Claridad, completitud, cambios, priorización, criterios de aceptación y trazabilidad.] | Los criterios de aceptación del módulo de avance físico fueron claros y verificables. La complejidad de la sincronización offline fue subestimada en la planificación del sprint. Los criterios de evidencia fotográfica requieren formalización para el Sprint 5. | Medio |
| Arquitectura | [Capas, servicios, integración, decisiones técnicas, consistencia con documentos y componentes faltantes.] | La integración del módulo de avance físico con el control de acceso por vigencia (Sprint 2) y los datos de proyectos y rubros (Sprint 3) es coherente con la arquitectura por capas del sistema. La futura sincronización offline requerirá una capa adicional de gestión de estado local. | Bajo |
| Desarrollo | [Implementación, commits, ramas, deuda técnica, estándares de código y avance funcional.] | El módulo MobileProgressView fue implementado exitosamente con criterios de diseño táctil. Se identificó deuda técnica en la ausencia de validación presupuestaria en el backend y en la sincronización offline real. | Medio |
| Pruebas | [Pruebas unitarias, integración, validación, evidencias, defectos y cobertura.] | Las pruebas se realizaron en el emulador de DevTools del navegador. No se ejecutaron pruebas en dispositivo móvil físico ni se generaron capturas formales del flujo. No se documentaron casos de prueba para los escenarios de error del módulo. | Alto |
| Documentación | [Actualización de SRS, casos de uso, arquitectura, plan de pruebas, matrices y evidencias.] | La documentación del sprint fue parcial. Faltan capturas del flujo móvil completo, casos de prueba documentados y confirmación de integración real con base de datos. | Medio |
| Calidad | [Usabilidad, fiabilidad, mantenibilidad, seguridad, rendimiento y criterios ISO/IEC 25010 si aplican.] | El código del módulo móvil sigue los criterios de diseño táctil definidos en el proyecto. Se requiere verificar que las validaciones de presupuesto estén implementadas en el backend y confirmar la persistencia real de los registros de avance. | Alto |
| Riesgos | [Riesgos materializados, riesgos nuevos, riesgos reducidos y acciones de mitigación.] | Riesgo identificado: si la validación de presupuesto no está implementada en el backend, los endpoints pueden aceptar registros que superen el presupuesto aprobado si se envían directamente sin pasar por la interfaz. Se recomienda tratamiento mediante AM-02. | Alto |

# 8. Causas raíz

| ID | Problema o hallazgo | Causa raíz probable | Evidencia usada | Efecto generado | Acción relacionada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CR-01 | Ausencia de capturas y evidencias formales del flujo móvil de registro de avance. | El Definition of Done del Sprint 4 no incluyó explícitamente la generación de evidencias visuales (capturas o video) del flujo móvil como criterio de cierre. | Sin capturas formales disponibles. | Reducción de la trazabilidad del sprint y de la verificabilidad de los criterios de aceptación. | AM-01 |
| CR-02 | Incertidumbre sobre si los registros de avance se persisten en base de datos real. | El módulo de avance físico fue desarrollado con foco en la interfaz móvil y las validaciones del cliente, sin verificación explícita de que los datos enviados al endpoint quedan almacenados en PostgreSQL vía Prisma ORM. | Sin evidencia de consulta directa a base de datos post-registro. | Riesgo de que los avances registrados no queden almacenados de forma persistente. | AM-02 |
| CR-03 | Validación de presupuesto implementada solo en el frontend sin confirmación de cobertura en el backend. | La lógica de validación presupuestaria fue implementada en el cliente para dar feedback inmediato al usuario, pero no se verificó que el endpoint del backend aplique la misma validación antes de persistir el registro. | Sin evidencia de prueba del endpoint con cantidad superior al presupuesto. | Riesgo de que el API acepte registros inválidos enviados directamente sin pasar por la interfaz. | AM-02 |
| CR-04 | Subestimación de la complejidad técnica de la sincronización offline real. | La sincronización offline mediante Service Worker y cola de registros pendientes requiere una implementación significativamente más compleja que un indicador de estado visual, lo que no fue contemplado en la estimación del Sprint 4. | Sincronización offline trasladada al Sprint 5. | Módulo incompleto que puede generar pérdida de registros en zonas sin conectividad. | AM-03 |

# 9. Acciones de mejora

## 9.1. Ficha de acción de mejora AM-01

| Campo | Información que se debe completar |
| --- | --- |
| ID de acción | AM-01 |
| Acción de mejora | Registrar capturas de pantalla o video corto que demuestren el flujo completo del módulo de registro de avance físico en modo móvil, cubriendo: (1) selección de proyecto asignado, (2) selección de rubro activo, (3) ingreso de cantidad y envío exitoso, (4) mensaje de error por cantidad inválida, (5) bloqueo por superación de presupuesto con alerta de orden de cambio, y (6) indicador de estado enviado / pendiente de sincronización. |
| Responsable | Desarrollador responsable del módulo de avance físico. |
| Fecha objetivo | [Completar fecha] |
| Prioridad | Alta |
| Criterio de aceptación | Se adjuntan mínimo 6 capturas de pantalla (o equivalente en video) en el documento del sprint o en el repositorio, cubriendo los 6 escenarios indicados. Las evidencias deben tomarse en modo dispositivo móvil (DevTools o dispositivo físico) con al menos un escenario en dispositivo físico si está disponible. |
| Relación con el siguiente sprint | Módulo de avance físico (Sprint 4, documentación pendiente). Módulo de evidencia fotográfica (Sprint 5, requiere flujo de avance documentado). Definition of Done actualizado con criterio de evidencias visuales obligatorias. |
| Estado | Pendiente |

## 9.2. Ficha de acción de mejora AM-02

| Campo | Información que se debe completar |
| --- | --- |
| ID de acción | AM-02 |
| Acción de mejora | Verificar que la validación de presupuesto está implementada en el backend (endpoint de registro de avance) y no solo en el frontend, realizando una prueba directa con Postman enviando una cantidad que supere el presupuesto aprobado del rubro. Registrar el resultado como evidencia técnica del Sprint 4. Adicionalmente, confirmar mediante consulta SQL que el avance registrado queda almacenado en la tabla correspondiente de PostgreSQL. |
| Responsable | Desarrollador responsable del backend y base de datos. |
| Fecha objetivo | [Completar fecha] |
| Prioridad | Alta |
| Criterio de aceptación | Se documenta: (1) prueba Postman de endpoint de avance con cantidad mayor al presupuesto que retorna error 400 o 422, (2) prueba Postman de avance válido que retorna 200 o 201, y (3) consulta SQL que confirma la presencia del registro en la base de datos. Las tres evidencias quedan disponibles en el repositorio. |
| Relación con el siguiente sprint | Módulo de avance físico (Sprint 4, validación backend pendiente). Módulo de evidencia fotográfica (Sprint 5) que se integrará al mismo endpoint. Módulo de consumo de materiales (Sprint 5 o 6). |
| Estado | Pendiente |

## 9.3. Ficha de acción de mejora AM-03

| Campo | Información que se debe completar |
| --- | --- |
| ID de acción | AM-03 |
| Acción de mejora | Diseñar e iniciar la implementación de la sincronización offline del módulo de avance físico: definir la estrategia de almacenamiento local (IndexedDB, localStorage o similar) para registros pendientes de envío, y establecer el mecanismo de reintento automático al recuperar conectividad. |
| Responsable | Desarrollador responsable del módulo de obra móvil. |
| Fecha objetivo | [Completar fecha] |
| Prioridad | Media |
| Criterio de aceptación | Se documenta un diagrama o descripción técnica de la estrategia de sincronización offline seleccionada, con al menos un prototipo funcional del almacenamiento local de registros pendientes. El documento queda disponible en el repositorio antes del cierre del Sprint 5. |
| Relación con el siguiente sprint | Módulo de avance físico offline (Sprint 5). Módulo de evidencia fotográfica offline (Sprint 5 o 6). Requisito no funcional de disponibilidad en zonas sin conectividad. |
| Estado | Pendiente |

# 10. Seguimiento a acciones anteriores

## 10.1. Ficha de seguimiento de acción anterior SA-01

| Campo | Información que se debe completar |
| --- | --- |
| ID de acción anterior | AM-01 (Sprint 3) |
| Sprint de origen | Sprint 03 |
| Acción comprometida | Registrar capturas de pantalla del flujo completo de gestión de proyectos y carga de rubros (creación de proyecto, carga CSV correcta, carga con error y vista de rubros cargados). |
| Estado actual | Pendiente de verificación |
| Evidencia de cumplimiento | Pendiente de incorporar evidencia. No se han encontrado capturas formales del flujo de gestión de proyectos y carga de rubros en el repositorio del proyecto. |
| Decisión | Mantener como acción pendiente. Se incorporará junto con las evidencias del módulo de avance físico del Sprint 4 en el Sprint 5. |

## 10.2. Ficha de seguimiento de acción anterior SA-02

| Campo | Información que se debe completar |
| --- | --- |
| ID de acción anterior | AM-02 (Sprint 3) |
| Sprint de origen | Sprint 03 |
| Acción comprometida | Documentar los casos de prueba del parser CSV del módulo de rubros, cubriendo archivo válido, cabecera incorrecta, tipo de dato inválido, código duplicado y archivo vacío. |
| Estado actual | Pendiente de verificación |
| Evidencia de cumplimiento | Pendiente de incorporar evidencia. No se han encontrado casos de prueba formalmente documentados ni archivos CSV de prueba en el repositorio del proyecto. |
| Decisión | Mantener como acción pendiente. Se incorporará en el Sprint 5 junto con la documentación de pruebas del módulo de avance físico. |

## 10.3. Ficha de seguimiento de acción anterior SA-03

| Campo | Información que se debe completar |
| --- | --- |
| ID de acción anterior | AM-03 (Sprint 3) |
| Sprint de origen | Sprint 03 |
| Acción comprometida | Verificar mediante consulta directa a PostgreSQL que los rubros importados mediante CSV quedan correctamente almacenados y asociados al proyecto correspondiente. |
| Estado actual | En proceso |
| Evidencia de cumplimiento | El módulo de avance físico del Sprint 4 consumió datos de proyectos y rubros del Sprint 3, lo que implica que los datos están disponibles. Sin embargo, no se ha documentado una consulta SQL formal de verificación en el repositorio. |
| Decisión | Mantener como en proceso. Cerrar cuando exista consulta SQL de verificación documentada en el repositorio, prevista para el Sprint 5. |

# 11. Conclusiones del sprint

El Sprint 4 «Registro móvil de avance físico en obra» permitió iniciar el flujo operativo central del sistema ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S., conectando al Residente con los proyectos y rubros parametrizados en el Sprint 3 para registrar avances físicos desde la interfaz móvil con validaciones de presupuesto y control de acceso por vigencia. Sin embargo, la consolidación de este módulo depende de fortalecer la integración real con el backend, completar las evidencias fotográficas, implementar la sincronización offline real y ejecutar pruebas funcionales en dispositivos móviles reales. Estas observaciones constituyen las acciones de mejora prioritarias del Sprint 5, que incorporará la captura de evidencia fotográfica, el consumo de materiales y la integración con inventario.

El aprendizaje principal del Sprint 4 consiste en que el flujo operativo móvil requiere una integración robusta con el backend para que las validaciones de presupuesto, permisos y vigencia de acceso sean efectivas y no dependan de lógica implementada exclusivamente en el cliente. Un flujo móvil que opera con datos simulados puede parecer funcional visualmente, pero no garantiza la integridad de los registros de avance ni la consistencia de los presupuestos en el sistema real.

El ajuste prioritario para el Sprint 5 es confirmar que los registros de avance físico se persisten correctamente en la base de datos real, que las validaciones de presupuesto se ejecutan en el backend y no solo en el frontend, y que el estado de sincronización refleja el estado real del envío al servidor. Adicionalmente, se debe iniciar la captura de evidencia fotográfica como componente obligatorio del registro de avance.

Para iniciar el Sprint 5 con mayor control se requiere: (1) Confirmación de que los registros de avance se persisten en la base de datos real. (2) Evidencias del flujo móvil completo (capturas o video de simulación). (3) Verificación de que la validación de presupuesto funciona en el backend. (4) Sprint Backlog del Sprint 5 aprobado con tareas de evidencia fotográfica y consumo de materiales. (5) Acciones AM-01 y AM-02 del Sprint 4 en proceso.