ACTA DE RETROSPECTIVA — SPRINT 04

Proyecto: Sistema de Gestión Integral de Obra — ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S.

Código: RET-SPR-04 | Versión: 2.0 | Fecha: 13/05/2026

# 1. Control documental

| Código del documento | RET-SPR-04 |
| --- | --- |
| Nombre del documento | Acta de Retrospectiva – Sprint 04 |
| Versión | 2.0 |
| Fecha de elaboración | 13/05/2026 |
| Sprint evaluado | Sprint 04 – Módulo de Requerimientos de Compra |
| Responsable de elaboración | Ivan Santiago Pulgar Leon |
| Estado del documento | Aprobado |

| Versión | Fecha | Responsable | Descripción del cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 10/05/2026 | Ivan Santiago Pulgar Leon | Versión inicial del acta de retrospectiva. |
| 2.0 | 13/05/2026 | Ivan Santiago Pulgar Leon | Versión definitiva con datos reales del sprint. |

# 2. Datos generales del sprint

| Número del sprint | Sprint 04 |
| --- | --- |
| Nombre del sprint | Módulo de Requerimientos de Compra |
| Fecha de inicio | 04/04/2026 |
| Fecha de cierre | 08/04/2026 |
| Duración | 1 semana |
| Scrum Master | Ivan Santiago Pulgar Leon |
| Módulos/componentes | Compras (Requerimientos), Materiales (Reactivación) |

# 3. Objetivo del sprint

Implementar el módulo de Requerimientos de Compra con CRUD completo, flujo de aprobación/rechazo con RBAC, y formalizar el endpoint de reactivación de materiales (HT-09).

# 4. Equipo Scrum

| Rol | Nombre | Participación |
| --- | --- | --- |
| Scrum Master | Ivan Santiago Pulgar Leon | Facilitó la reunión de retrospectiva y coordinó el sprint. |
| Product Owner | Ivan Santiago Pulgar Leon | Validó criterios de aceptación y priorizó el backlog. |
| Equipo de desarrollo | [Equipo de desarrollo ICARO] | Implementó los 6 ítems del backlog del Sprint 04. |

# 5. Definición de "Hecho" (DoD) — Sprint 04

| Criterio de Completitud | Cumplido | Observación |
| --- | --- | --- |
| Código fuente en repositorio Git (commit final). | Si |  |
| Funcionalidad desplegada en entorno Docker Compose. | Si | docker-compose up sin errores |
| Criterios de aceptación de cada historia/tarea revisados. | Si | Todos revisados al cierre |
| Pruebas automatizadas ejecutadas (18 casos PASS). | Si | npm test -- compras_requerimientos |
| Migraciones Prisma aplicadas correctamente (si aplica). | Si | Sin cambios de esquema en Sprint 04 |
| Endpoint HT-09 reactivación materiales formalizado y probado. | Si | PUT /materiales/:id activo:true operativo |
| Documentación de sprint generada y formalizada en V2.0. | Si | V2.0 + 3 documentos de soporte |

# 6. Historias comprometidas vs. completadas

| ID | Historia / Tarea | Tipo | Módulo | SP Plan | SP Real | Estado | Criterios de aceptación verificados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-12 | Crear requerimiento de compra con líneas de detalle | HU | Compras | 5 | 5 | Completado | Admin y Residente pueden crear requerimientos. Bodeguero/Contador reciben 403. |
| HU-13 | Aprobar requerimiento de compra (estado APROBADO) | HU | Compras | 3 | 3 | Completado | Solo Admin y Presidente pueden aprobar. Estado cambia a APROBADO. |
| HU-14 | Rechazar requerimiento de compra con justificación obligatoria | HU | Compras | 2 | 2 | Completado | Solo Admin y Presidente pueden rechazar con justificación obligatoria. |
| HU-15 | Listar y consultar detalle de requerimientos por proyecto con filtros | HU | Compras | 5 | 5 | Completado | GET /requerimientos retorna lista filtrable por proyecto, estado y fecha. |
| HT-09 | Formalizar endpoint de reactivación de materiales (PUT /materiales/:id activo:true) | HT | Materiales | 2 | 2 | Completado | PUT /materiales/:id con activo:true reactiva el material. Registro en auditoría. |
| HT-10 | Suite de pruebas automatizadas: requerimientos de compra y reactivación de materiales | HT | Calidad | 5 | 5 | Completado | 18/18 pruebas PASS. Cobertura: Compras RBAC, aprobación/rechazo, reactivación. |

# 7. Verificación de compromisos del Sprint 03 (sección 8.3)

| N° | Compromiso adquirido en Sprint 03 §8.3 | Estado | Evidencia de cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Implementar endpoint de reactivación de materiales (PUT /materiales/:id activo:true). | Cumplida | HT-09 completado. Endpoint operativo y probado (CP-065 a CP-068). |
| 2 | Configurar Docker Compose en CI para ejecución automática de pruebas. | Cumplida | docker-compose.yml actualizado con soporte de ejecución automatizada. |
| 3 | Agregar pruebas automatizadas que verifiquen el flujo completo de requerimientos. | Cumplida | HT-10 completado. 18 casos de prueba en compras_requerimientos.test.js. |
| 4 | Implementar el módulo de Requerimientos de Compra con flujo de aprobación/rechazo. | Cumplida | HU-12 a HU-15 completados. CRUD + flujo APROBADO/RECHAZADO operativo. |
| 5 | Mantener cobertura de pruebas automatizadas >= 100% PASS. | Cumplida | 18/18 pruebas PASS (100%) en compras_requerimientos.test.js. |

Resultado: 5/5 compromisos cumplidos (100%).

## 8. Retrospectiva: análisis por categorías

## 8.1 Que salió bien (MANTENER)

• El patrón RBAC reutilizado de sprints anteriores aceleró la implementación del control de acceso en Requerimientos.

• La separación de capas (service vs controller) permitió implementar el flujo de aprobación/rechazo de forma limpia y testeable.

• Las pruebas automatizadas cubrieron todos los flujos RBAC y de negocio con 18/18 PASS.

• El endpoint de reactivación de materiales (HT-09) fue formalizado y documentado correctamente.

• El pipeline de middleware estándar definido en Sprint 03 funcionó sin ajustes adicionales.

## 8.2 Que se puede mejorar (MEJORAR)

• La validación del estado previo del requerimiento (PENDIENTE antes de aprobar/rechazar) requirió iteraciones adicionales en el servicio.

• No se implementaron pruebas de integración con datos persistentes en BD (se usaron mocks de estado).

• La documentación de los endpoints de Compras podría incluir ejemplos de body JSON en el README.

## 8.3 Acciones concretas para el siguiente sprint (IMPLEMENTAR)

• Implementar el módulo de Planilla Mensual de Obra con generación de PDF.

• Configurar pruebas de integración con datos reales en BD para el módulo de Compras.

• Agregar ejemplos de body JSON en README para todos los endpoints de Compras.

• Implementar cierre contable mensual (Sprint 05).

• Mantener cobertura de pruebas automatizadas >= 100% PASS en suite acumulada.

# 9. Métricas del sprint

| Métrica | Valor planificado | Valor real |
| --- | --- | --- |
| Story Points del sprint | 22 SP | 22 SP |
| N° historias de usuario (HU) | 4 | 4 |
| N° historias técnicas (HT) | 2 | 2 |
| N° ítems completados | 6 | 6 (100%) |
| N° ítems bloqueados | 0 | 0 |
| Velocidad (SP/semana) | 11 | 11 |
| % Cumplimiento del backlog | 100% | 100% |
| N° pruebas automatizadas | 18 | 18 (100% PASS) |
| N° módulos con cobertura >= 80% | 2 | 2 (Compras, Materiales) |
| N° defectos registrados | 0 | 0 |
| Compromisos Sprint 03 §8.3 cumplidos | 5/5 | 5/5 (100%) |
| Deudas técnicas cerradas | 1 | 1 (HT-09 reactivación) |
| Acumulado de pruebas (Sprint 01-04) | 68 | 68 (100% PASS) |
| Calidad general del sprint | Alta | Alta |

# 10. Impedimentos y bloqueos identificados

| ID | Descripción | Impacto | Resolución |
| --- | --- | --- | --- |
| — | No se registraron impedimentos ni bloqueos en el Sprint 04. | — | — |

# 11. Compromisos para el siguiente sprint (Sprint 05)

| N° | Compromiso | Responsable |
| --- | --- | --- |
| 1 | Implementar el módulo de Planilla Mensual de Obra con generación de PDF. | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon |
| 2 | Configurar pruebas de integración con datos reales en BD para módulo de Compras. | Ivan Santiago Pulgar Leon |
| 3 | Agregar ejemplos de body JSON en README para endpoints de Compras. | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon |
| 4 | Implementar cierre contable mensual. | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon |
| 5 | Mantener cobertura de pruebas automatizadas >= 100% PASS en suite acumulada. | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon |

# 12. Observaciones y conclusiones

| Logro principal del sprint | Se implementó el módulo de Requerimientos de Compra con CRUD completo, flujo de aprobación/rechazo RBAC, y el endpoint de reactivación de materiales quedó formalizado. Sprint completado al 100%. |
| --- | --- |
| Estado del producto al cierre | El sistema cuenta con: autenticación JWT, CRUD de usuarios/proyectos, avances de obra, catálogo de materiales/bodega, requerimientos de compra con flujo de aprobación y reactivación de materiales. |
| Satisfacción del equipo | Sprint completado al 100% sin bloqueos. Todos los compromisos del Sprint 03 fueron cumplidos. La calidad del código y de las pruebas fue Alta. |
| Preparación para Sprint 05 | El Sprint 05 puede iniciar con foco en el módulo de Planilla Mensual de Obra y el cierre contable. La base técnica y de pruebas está consolidada. |

# 13. Documentos de soporte formalizados en V2.0

| Documento | Código | Propósito | Secciones relacionadas |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint_04_Backlog_ICARO.xlsx | BCK-SPR-04 | Registro formal del backlog: 6 ítems, 22 SP. Tabla de velocidad y glosario. | Sección 6 (Historias), Sección 9 (Métricas) |
| Sprint_04_Planificado_Realizado_ICARO.docx | PLN-REA-SPR-04 | Comparación planificado vs. realizado. 22/22 SP, 0 desvíos. | Secciones 6, 9 (Métricas), 12 (Conclusiones) |
| Sprint_04_Informe_Pruebas_ICARO.docx | INF-PRU-SPR-04 | 18 casos de prueba CP-051 a CP-068 (100% PASS), requerimientos de compra y reactivación. | Sección 5 (DoD), Sección 8 (Categorías), Sección 9 (Métricas) |

# Glosario de Siglas

| Sigla | Significado | Contexto de uso |
| --- | --- | --- |
| RET | Retrospectiva | Prefijo del código de este documento |
| SPR | Sprint | Iteración de desarrollo |
| DoD | Definition of Done | Criterios de completitud del sprint |
| SP | Story Point | Unidad de estimación de esfuerzo |
| HU | Historia de Usuario | Tipo de ítem del backlog |
| HT | Historia técnica | Tarea técnica transversal |
| RBAC | Role-Based Access Control | Control de acceso por roles |
| JWT | JSON Web Token | Mecanismo de autenticación implementado |
| API | Application Programming Interface | Interfaz de programación |
| CRUD | Create, Read, Update, Delete | Operaciones básicas de gestión |
| BD | Base de Datos | Repositorio de datos del sistema |
| BCK | Backlog | Ref. al documento Sprint_04_Backlog_ICARO.xlsx |
| PLN-REA | Planificado-Realizado | Ref. al documento de comparación |
| INF-PRU | Informe de Pruebas | Ref. al documento de pruebas |
| Git | Sistema de control de versiones | Herramienta de gestión de código fuente |