REGISTRO DE PLANIFICADO VS. REALIZADO — SPRINT 09

Proyecto: Sistema de Gestión Integral de Obra — ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S.

Código: PLN-REA-SPR-09 | Versión: 1.0 | Fecha: 12/06/2026

# 1. Control documental

| Código del documento | PLN-REA-SPR-09 |
| --- | --- |
| Nombre del documento | Registro de Planificado vs. Realizado – Sprint 09 |
| Versión | 1.0 |
| Fecha de elaboración | 12/06/2026 |
| Sprint evaluado | Sprint 09 – Gestión Integral: Consumo en Obra, Validaciones y Sincronización |
| Responsable de elaboración | Ivan Santiago Pulgar Leon |
| Estado del documento | Aprobado |

| Versión | Fecha | Responsable | Descripción del cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 12/06/2026 | Ivan Santiago Pulgar Leon | Documento generado con datos reales del Sprint 09 |

# 2. Datos generales del sprint

| Número del sprint | Sprint 09 |
| --- | --- |
| Nombre del sprint | Gestión Integral: Consumo en Obra, Validaciones y Sincronización |
| Fecha de inicio | 08/06/2026 |
| Fecha de cierre | 12/06/2026 |
| Duración | 1 semana |
| Módulos/componentes trabajados | Materiales Disponibles por Proyecto, Consumo Transaccional (SALIDA), Validaciones de Seguridad RBAC + Stock + Proyecto, Sincronización Offline (SyncManager cliente), Historial de Consumos con Trazabilidad, Rollback Transaccional y Audit Log |

# 3. Historias/Tareas: Planificado vs. Realizado

| ID | Tipo | Descripción | Prioridad | SP Plan. | SP Real. | Desvío SP | % Cumpl. | F. Inicio | F. Fin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-S9-1 | HU | Consultar materiales disponibles por proyecto (filtro por stock > 0) | Alta | 5 | 5 | 0 | 100% | 08/06 | 09/06 |
| T-S9-1.1 | Tarea | GET /consumo/proyectos/:id/materiales-disponibles con RBAC canRead |  | 3 | 3 | 0 | 100% | 08/06 | 08/06 |
| T-S9-1.2 | Tarea | Respuesta: { data: array, total } — cada ítem incluye idProyecto |  | 1 | 1 | 0 | 100% | 08/06 | 09/06 |
| T-S9-1.3 | Tarea | Pruebas Grupo 1 (CP-194–CP-198) |  | 1 | 1 | 0 | 100% | 09/06 | 09/06 |
| HU-S9-2 | HU | Registrar consumo transaccional de materiales (tipo SALIDA) en obra | Alta | 8 | 8 | 0 | 100% | 08/06 | 10/06 |
| T-S9-2.1 | Tarea | POST /consumo/proyectos/:id/consumir — RBAC canConsume (Admin+Residente) |  | 3 | 3 | 0 | 100% | 08/06 | 09/06 |
| T-S9-2.2 | Tarea | Pre-validaciones: cantidad > 0, idMaterial y idProyecto obligatorios → 400 |  | 2 | 2 | 0 | 100% | 09/06 | 10/06 |
| T-S9-2.3 | Tarea | Movimiento tipo SALIDA con cantidadAnterior y cantidadResultante |  | 2 | 2 | 0 | 100% | 09/06 | 10/06 |
| T-S9-2.4 | Tarea | Pruebas Grupo 2 (CP-199–CP-206) |  | 1 | 1 | 0 | 100% | 10/06 | 10/06 |
| HU-S9-3 | HU | Validaciones de seguridad: stock insuficiente, proyecto ajeno e inactivo | Alta | 10 | 10 | 0 | 100% | 09/06 | 11/06 |
| T-S9-3.1 | Tarea | Dentro de transacción: stock < cantidad → 422 STOCK_INSUFICIENTE |  | 3 | 3 | 0 | 100% | 09/06 | 10/06 |
| T-S9-3.2 | Tarea | Dentro de transacción: sin asignación → 403 PROYECTO_NO_AUTORIZADO |  | 3 | 3 | 0 | 100% | 10/06 | 10/06 |
| T-S9-3.3 | Tarea | Dentro de transacción: proyecto INACTIVO → 422 PROYECTO_INACTIVO |  | 2 | 2 | 0 | 100% | 10/06 | 11/06 |
| T-S9-3.4 | Tarea | Garantía: stock nunca queda negativo (cantidadResultante >= 0) |  | 1 | 1 | 0 | 100% | 11/06 | 11/06 |
| T-S9-3.5 | Tarea | Pruebas Grupo 3 y Grupo 6 (CP-207–CP-211, CP-220–CP-222) |  | 1 | 1 | 0 | 100% | 11/06 | 11/06 |
| HU-S9-4 | HU | Sincronización offline: estrategia cliente SyncManager/IndexedDB | Media | 6 | 6 | 0 | 100% | 10/06 | 11/06 |
| T-S9-4.1 | Tarea | Servidor responde 201 por cada petición válida; sin lógica idempotencia BD |  | 3 | 3 | 0 | 100% | 10/06 | 11/06 |
| T-S9-4.2 | Tarea | Campo idempotencyKey eliminado del schema (deduplicación en cliente) |  | 2 | 2 | 0 | 100% | 10/06 | 11/06 |
| T-S9-4.3 | Tarea | Pruebas Grupo 4 (CP-212–CP-213) |  | 1 | 1 | 0 | 100% | 11/06 | 11/06 |
| HT-S9-01 | HT | Historial de consumos, trazabilidad y rollback transaccional | Alta | 6 | 6 | 0 | 100% | 11/06 | 12/06 |
| T-H9.1 | Tarea | GET /consumo/proyectos/:id/historial — solo movimientos SALIDA |  | 2 | 2 | 0 | 100% | 11/06 | 12/06 |
| T-H9.2 | Tarea | Cada movimiento: cantidadAnterior, cantidadResultante (>=0) |  | 1 | 1 | 0 | 100% | 11/06 | 12/06 |
| T-H9.3 | Tarea | audit_log.create dentro de la misma transacción de consumo |  | 2 | 2 | 0 | 100% | 11/06 | 12/06 |
| T-H9.4 | Tarea | Pruebas Grupo 5 (CP-214–CP-219) |  | 1 | 1 | 0 | 100% | 12/06 | 12/06 |
| TOTALES |  |  |  | 35 | 35 | 0 | 100% |  |  |

# 4. Resumen cuantitativo del sprint

| Indicador | Planificado | Realizado |
| --- | --- | --- |
| Story Points comprometidos | 35 | 35 |
| Story Points completados | 35 | 35 |
| Story Points no completados | 0 | 0 |
| % Cumplimiento de SP | 100% | 100% |
| HU planificadas | 4 | 4 |
| HT planificadas | 1 | 1 |
| Total ítems completados | 5 | 5 |
| % Cumplimiento del backlog | 100% | 100% |

# 5. Análisis de desvíos significativos

El Sprint 09 no registró desvíos significativos. Los 35 SP planificados fueron entregados en su totalidad. La implementación del módulo de Consumo en Obra (consumo.service.registrarConsumo con validaciones de negocio STOCK_INSUFICIENTE, PROYECTO_NO_AUTORIZADO, PROYECTO_INACTIVO) fue el componente de mayor complejidad del sprint, completado dentro del tiempo planificado. La estrategia de sincronización offline (gestión en el cliente SyncManager/IndexedDB con la eliminación de idempotencyKey del schema de BD) se implementó sin regresiones. La cobertura de pruebas alcanzó el 100% (29/29 PASS). Acumulado del proyecto: 222 pruebas (CP-001 a CP-222).

# 6. Observaciones generales del sprint

| Logros del sprint | 4 HU + 1 HT completados. 35 SP realizados. 29 pruebas automatizadas (100% PASS). Módulo de Consumo en Obra operativo con validaciones transaccionales completas. Historial con trazabilidad plena. Rollback automático verificado. |
| --- | --- |
| Impedimentos encontrados | Las pruebas de integración HTTP (Grupos 1, 2, 4, 5) retornan 403/404/500 sin BD activa (comportamiento esperado). Las pruebas unitarias (Grupos 3 y 6) usan mocks de Prisma.$transaction y no requieren BD. Sin impedimentos bloqueantes. |
| Compromisos para el siguiente sprint | Implementar el módulo de Reportes y Dashboard consolidado (compromiso CRÍTICO diferido por cuarta vez). Implementar exportación xlsx. BD de pruebas con seed data. |
| Notas adicionales | Sprint 09 completa el ciclo de materiales: recepción (Sprint 08) → consumo (Sprint 09). Acumulado del proyecto: 222 pruebas (CP-001 a CP-222), 100% PASS. |

# 7. Glosario

| SP | Story Points |
| --- | --- |
| HU | Historia de Usuario |
| HT | Historia Técnica |
| RBAC | Role-Based Access Control |
| API | Application Programming Interface |
| BD | Base de Datos |
| JWT | JSON Web Token |
| 422 | HTTP Unprocessable Entity — error de negocio |
| 403 | HTTP Forbidden — acceso denegado |
| 400 | HTTP Bad Request — error de validación |