ACTA DE RETROSPECTIVA — SPRINT 09

Proyecto: Sistema de Gestión Integral de Obra — ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S.

Código: RET-SPR-09 | Versión: 2 | Fecha: 12/06/2026

# 1. Control documental

| Código del documento | RET-SPR-09 |
| --- | --- |
| Nombre del documento | Acta de Retrospectiva – Sprint 09 |
| Versión | 2 |
| Fecha de elaboración | 12/06/2026 |
| Sprint evaluado | Sprint 09 – Gestión Integral: Consumo en Obra, Validaciones y Sincronización |
| Responsable de elaboración | Ivan Santiago Pulgar Leon |
| Estado del documento | Aprobado |

| Versión | Fecha | Responsable | Descripción del cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 12/06/2026 | Ivan Santiago Pulgar Leon | Documento generado con datos reales del Sprint 09 |

# 2. Datos generales del sprint

| Número del sprint | Sprint 09 |
| --- | --- |
| Nombre del sprint | Gestión Integral: Consumo en Obra, Validaciones y Sincronización |
| Fecha de inicio | 08/06/2026 |
| Fecha de cierre | 12/06/2026 |
| Duración | 1 semana |
| Módulos/componentes trabajados | Materiales Disponibles por Proyecto, Consumo Transaccional (SALIDA), Validaciones de Seguridad RBAC + Stock + Proyecto, Sincronización Offline (SyncManager cliente), Historial de Consumos con Trazabilidad, Rollback Transaccional y Audit Log |

# 3. Objetivo del sprint

Implementar el módulo de Consumo en Obra con registro transaccional de materiales (tipo SALIDA), validaciones estrictas de seguridad (stock insuficiente → 422 STOCK_INSUFICIENTE, proyecto ajeno → 403 PROYECTO_NO_AUTORIZADO, proyecto inactivo → 422 PROYECTO_INACTIVO), garantía de que el stock nunca queda negativo, estrategia de sincronización offline gestionada desde el cliente (SyncManager/IndexedDB), historial completo de consumos con trazabilidad (cantidadAnterior y cantidadResultante), registro de audit_log dentro de la misma transacción y rollback automático ante cualquier falla de validación de negocio.

# 4. Equipo Scrum

| Rol | Nombre | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Ivan Santiago Pulgar Leon | Define y prioriza el backlog |
| Scrum Master | Ivan Santiago Pulgar Leon | Facilita las ceremonias Scrum |
| Desarrollador | Ivan Santiago Pulgar Leon | Backend Node.js + PostgreSQL + Jest |

# 5. Definición de "Hecho" (DoD) — Sprint 09

| N° | Criterio de Aceptación (DoD) | Estado |
| --- | --- | --- |
| 1 | GET /consumo/proyectos/:id/materiales-disponibles implementado con RBAC canRead (Admin, Residente, Bodeguero, Contador, Presidente). | ✔ Cumplido |
| 2 | POST /consumo/proyectos/:id/consumir con RBAC canConsume (Admin y Residente únicamente). Bodeguero, Contador y Presidente reciben 403. | ✔ Cumplido |
| 3 | Pre-validaciones fuera de transacción: idProyecto y idMaterial obligatorios, cantidad > 0. Retornan 400. | ✔ Cumplido |
| 4 | Dentro de la transacción: verificación asignación usuario→proyecto → 403 PROYECTO_NO_AUTORIZADO si sin asignación. | ✔ Cumplido |
| 5 | Dentro de la transacción: verificación estado proyecto ACTIVO → 422 PROYECTO_INACTIVO si inactivo. | ✔ Cumplido |
| 6 | Dentro de la transacción: verificación stock suficiente → 422 STOCK_INSUFICIENTE si stock < cantidad. | ✔ Cumplido |
| 7 | Garantía: cantidadResultante >= 0 siempre (stock nunca queda negativo). | ✔ Cumplido |
| 8 | Movimiento tipo SALIDA con cantidadAnterior y cantidadResultante. Upsert inventario actualizado. | ✔ Cumplido |
| 9 | audit_log.create invocado dentro de la misma transacción con tabla='movimiento_inventario', operacion='INSERT'. | ✔ Cumplido |
| 10 | GET /consumo/proyectos/:id/historial: solo movimientos SALIDA, con cantidadAnterior y cantidadResultante. | ✔ Cumplido |
| 11 | Rollback garantizado: ninguna escritura (movimiento, inventario, audit_log) si falla validación de negocio. | ✔ Cumplido |
| 12 | 29 pruebas automatizadas pasando al 100% (CP-194 – CP-222). Acumulado: 222 pruebas. | ✔ Cumplido |
| 13 | Código revisado, versionado y commiteado en el repositorio del proyecto. | ✔ Cumplido |

# 6. Historias comprometidas vs. completadas

| ID | Historia / Historia Técnica | SP Plan | SP Real | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-S9-1 | Consultar materiales disponibles por proyecto (stock > 0) | 5 | 5 | Completada |
| HU-S9-2 | Registrar consumo transaccional de materiales (tipo SALIDA) | 8 | 8 | Completada |
| HU-S9-3 | Validaciones de seguridad: stock, proyecto ajeno e inactivo | 10 | 10 | Completada |
| HU-S9-4 | Sincronización offline: estrategia cliente SyncManager/IndexedDB | 6 | 6 | Completada |
| HT-S9-01 | Historial de consumos, trazabilidad y rollback transaccional | 6 | 6 | Completada |
| TOTAL |  | 35 | 35 | 5/5 |

# 7. Verificación de compromisos del Sprint 08 (sección 8.3)

A continuación se verifica el cumplimiento de cada compromiso adquirido al cierre del Sprint 08 en su sección 8.3 (Acciones concretas para el siguiente sprint). Los compromisos diferidos se incorporan al backlog del Sprint 10.

| N° | Compromiso Sprint 08 §8.3 | Estado | Evidencia / Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Implementar el módulo de Reportes y Dashboard consolidado (OBLIGATORIO, no diferible). | DIFERIDO | Sprint 09 priorizó el módulo de Consumo en Obra, componente faltante para cerrar el ciclo completo de materiales (recepción→consumo). Reportes/Dashboard pasa a Sprint 10 como compromiso CRÍTICO ABSOLUTO (4ta postergación). |
| 2 | Implementar exportación de informes en formato Excel (xlsx). | DIFERIDO | Módulo de exportación no abordado en Sprint 09. Pasa a Sprint 10 como prioridad alta. |
| 3 | Implementar BD de pruebas con seed data completo. | PARCIAL | Las pruebas unitarias de Grupos 3 y 6 usan mocks de Prisma.$transaction que aíslan la lógica sin seed data. La BD de test con seed completo queda pendiente. |
| 4 | Implementar prueba E2E: crear requerimiento → aprobar → recepcionar en bodega. | DIFERIDO | La prueba E2E completa (crear req → aprobar → recepcionar → consumir) no se implementó en Sprint 09. Se extiende para Sprint 10 con el ciclo completo. |
| 5 | Documentar flujo transaccional de bodega en arquitectura del sistema. | CUMPLIDO | La documentación del flujo transaccional (recepción y consumo) está disponible en comentarios JSDoc de bodega.service.js y consumo.service.js. |
| 6 | Mantener cobertura de pruebas automatizadas >= 100% PASS acumulada. | CUMPLIDO | 29 nuevas pruebas (CP-194–CP-222). Acumulado: 222 pruebas, 100% PASS (CP-001 a CP-222). |

| Compromisos CUMPLIDOS | Compromisos DIFERIDOS | Compromisos PARCIALES | % Cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 / 6 | 3 / 6 | 1 / 6 | 50% |

# 8. Retrospectiva: análisis por categorías

## 8.1 Que salió bien (MANTENER)

| Logro | Detalle |
| --- | --- |
| Ciclo completo de materiales cerrado | Con Sprint 09 se cierra el ciclo: recepción transaccional (Sprint 08) → consumo transaccional (Sprint 09). El inventario se actualiza correctamente en ambas direcciones (ENTRADA en recepción, SALIDA en consumo) con integridad garantizada. |
| Tres códigos de error de negocio explícitos | STOCK_INSUFICIENTE, PROYECTO_NO_AUTORIZADO y PROYECTO_INACTIVO facilitan la gestión de errores en el frontend. El patrón err.status + err.codigo es consistente con los sprints anteriores (REQUERIMIENTO_NO_APROBADO, CANTIDAD_EXCEDE_REQUERIMIENTO). |
| Estrategia offline bien definida | La decisión de eliminar idempotencyKey del schema de BD y delegar la deduplicación al SyncManager del cliente es arquitectónicamente correcta: el servidor es stateless y simple, la complejidad de sincronización queda en el cliente. |
| Rollback triple verificado | Los tests 27–29 (Grupo 6) verifican que NINGUNA escritura ocurre si falla la validación: movimiento, inventario y audit_log quedan sin cambios. Patrón de prueba ya establecido en Sprint 08 (bodega.service) y reutilizado aquí. |
| 222 pruebas acumuladas — 100% PASS | El proyecto alcanza 222 pruebas automatizadas al 100% PASS desde CP-001 a CP-222. Ninguna regresión introducida en los 9 sprints del proyecto. |

## 8.2 Que se puede mejorar (MEJORAR)

| Área de mejora | Descripción |
| --- | --- |
| Reportes y Dashboard diferido por cuarta vez | Este compromiso fue adquirido en Sprint 05 y diferido en Sprints 06, 07, 08 y 09. En Sprint 10 debe priorizarse sin excepción como el único ítem del backlog si es necesario. |
| Exportación xlsx diferida por tercera vez | Diferida en Sprints 06, 08 y 09. Debe incluirse obligatoriamente en Sprint 10. |
| BD de pruebas incompleta | Llevan 4 sprints sin una BD de seed data completo. Las pruebas E2E siguen siendo imposibles sin BD activa. Debe resolverse en Sprint 10. |
| Prueba E2E completa del ciclo total pendiente | Ningún sprint ha implementado la prueba E2E completa: crear req → aprobar → recepcionar → consumir. Esta prueba garantizaría la integridad del ciclo completo de negocio. Debe implementarse en Sprint 10. |

## 8.3 Acciones concretas para el siguiente sprint (IMPLEMENTAR)

| N° | Acción |
| --- | --- |
| 1 | Implementar módulo de Reportes y Dashboard (CRÍTICO ABSOLUTO — diferido 4 veces). Sin excepción en Sprint 10. |
| 2 | Implementar exportación de informes en formato Excel (xlsx) — diferido 3 veces. |
| 3 | Implementar BD de pruebas con seed data completo para habilitar ciclos E2E reales. |
| 4 | Implementar prueba E2E completa: crear requerimiento → aprobar → recepcionar en bodega → consumir en obra. |
| 5 | Mantener cobertura de pruebas automatizadas >= 100% PASS en suite acumulada (222+). |
| 6 | Documentar en la arquitectura del sistema el ciclo completo de materiales (recepción→consumo→historial). |

# 9. Métricas del sprint

| Métrica | Valor planificado | Valor real |
| --- | --- | --- |
| Story Points del sprint | 35 SP | 35 SP |
| N° historias de usuario (HU) | 4 | 4 |
| N° historias técnicas (HT) | 1 | 1 |
| N° ítems completados | 5 | 5 (100%) |
| N° ítems bloqueados | 0 | 0 |
| Velocidad (SP/semana) | 35 | 35 |
| % Cumplimiento del backlog | 100% | 100% |
| N° pruebas automatizadas del sprint | 29 | 29 (100% PASS) |
| N° módulos con cobertura >= 80% | 6 | 6 (G1–G6) |
| N° defectos registrados | 0 | 0 |
| Compromisos Sprint 08 §8.3 cumplidos | 6/6 | 2 cumplidos + 1 parcial + 3 diferidos |
| Deudas técnicas cerradas | 0 | 0 |
| N° pruebas acumuladas del proyecto | 222 | 222 (100% PASS) |
| Calidad general del sprint | Alta | Alta |

# 10. Impedimentos y bloqueos identificados

| ID | Descripción | Impacto | Resolución |
| --- | --- | --- | --- |
| — | No se registraron impedimentos ni bloqueos en el Sprint 09. | — | — |

# 11. Compromisos para el siguiente sprint (Sprint 10)

| N° | Compromiso | Responsable |
| --- | --- | --- |
| 1 | Implementar el módulo de Reportes y Dashboard consolidado (CRÍTICO ABSOLUTO, 4ta postergación). | Ivan Santiago Pulgar Leon |
| 2 | Implementar exportación de informes en formato Excel (xlsx) (3ra postergación). | Ivan Santiago Pulgar Leon |
| 3 | Implementar BD de pruebas con seed data completo. | Ivan Santiago Pulgar Leon |
| 4 | Implementar prueba E2E completa del ciclo: crear req → aprobar → recepcionar → consumir. | Ivan Santiago Pulgar Leon |
| 5 | Documentar ciclo completo de materiales en arquitectura del sistema. | Ivan Santiago Pulgar Leon |
| 6 | Mantener cobertura de pruebas automatizadas >= 100% PASS en suite acumulada. | Ivan Santiago Pulgar Leon |

# 12. Observaciones y conclusiones

| Logro principal del sprint | Sprint 09 completado al 100%: ciclo completo de materiales cerrado (recepción Sprint 08 + consumo Sprint 09). Validaciones de negocio con códigos explícitos. Estrategia offline definida. 35 SP y 29 pruebas al 100% PASS. Acumulado del proyecto: 222 pruebas (CP-001 a CP-222), 100% PASS. |
| --- | --- |
| Estado del producto al cierre | El sistema cuenta con: autenticación JWT, CRUD proyectos/usuarios, avances, materiales/bodega (recepción transaccional), consumo en obra, requerimientos de compra con ciclo completo (EN_REVISION→APROBADO→Recepcionado→Consumido), órdenes de cambio, notificaciones, planilla mensual PDF, cierre contable, auditoría completa. 222 pruebas al 100% PASS. |
| Satisfacción del equipo | Sprint completado al 100% sin bloqueos. La implementación de las tres validaciones de negocio (STOCK_INSUFICIENTE, PROYECTO_NO_AUTORIZADO, PROYECTO_INACTIVO) con rollback verificado fue el componente técnico más relevante del sprint. |
| Preparación para Sprint 10 | Sprint 10 DEBE iniciar con foco ABSOLUTO en Reportes y Dashboard. La deuda técnica acumulada (reportes, xlsx, BD seed, E2E completa) debe saldarse en su totalidad. La arquitectura del sistema está lista para soportar consultas complejas. |

# 13. Documentos de soporte formalizados en V2.0

| Documento | Código | Propósito | Secciones relacionadas |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint_09_Backlog_ICARO.xlsx | BCK-SPR-09 | Registro formal del backlog: 4 HU + 1 HT, 35 SP. Resumen CP y métricas. | Sección 6 (Historias), Sección 9 (Métricas) |
| Sprint_09_Planificado_Realizado_ICARO.docx | PLN-REA-SPR-09 | Comparación planificado vs. realizado. 35/35 SP, 0 desvíos. | Secciones 6, 9 (Métricas), 12 (Conclusiones) |
| Sprint_09_Informe_Pruebas_ICARO.docx | INF-PRU-SPR-09 | 29 CPs (CP-194–CP-222) al 100% PASS: Materiales, Consumo, Seguridad, Offline, Historial, Rollback. | Sección 5 (DoD), Sección 8 (Categorías), Sección 9 (Métricas) |

# Glosario de Siglas

| Sigla | Significado | Contexto de uso |
| --- | --- | --- |
| RET | Retrospectiva | Prefijo del código de este documento |
| SPR | Sprint | Iteración de desarrollo |
| DoD | Definition of Done | Criterios de completitud del sprint |
| SP | Story Point | Unidad de estimación de esfuerzo |
| HU | Historia de Usuario | Tipo de ítem del backlog |
| HT | Historia Técnica | Tarea técnica transversal |
| RBAC | Role-Based Access Control | Control de acceso por roles |
| JWT | JSON Web Token | Mecanismo de autenticación |
| API | Application Programming Interface | Interfaz de programación |
| BD | Base de Datos | Repositorio de datos del sistema |
| SALIDA | Tipo de movimiento de inventario | Consumo de materiales en obra |
| STOCK_INSUFICIENTE | Código de error 422 | Stock disponible < cantidad solicitada |
| PROYECTO_NO_AUTORIZADO | Código de error 403 | Usuario sin asignación al proyecto |
| PROYECTO_INACTIVO | Código de error 422 | Proyecto en estado INACTIVO |
| SyncManager | Gestor de sincronización offline | Componente cliente para datos offline |
| IndexedDB | Base de datos del navegador | Almacenamiento local offline |
| Rollback | Deshacer transacción fallida | Garantía de integridad transaccional |
| Audit Log | Registro de trazabilidad de operaciones | Tabla audit_log con INSERT/UPDATE |
| CP | Caso de Prueba | Identificador de prueba automatizada |
| E2E | End-to-End | Prueba de ciclo completo de negocio |