PLANTILLA DE ACTA DE RETROSPECTIVA DEL SPRINT

Proyecto: Desarrollo de un sistema web y móvil para la gestión integral de ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S.

Documento: Acta de Retrospectiva del Sprint 3 – Gestión de proyectos y carga masiva de rubros

Sprint evaluado: Sprint 03 – Semana 3

Fecha de reunión: 19/05/2026

Versión del documento: 1.0

# 1. Control documental

| Campo | Información que se debe completar |
| --- | --- |
| Código del documento | ACT-RET-SPR-03 |
| Nombre del documento | Acta de Retrospectiva del Sprint 3 – Gestión de proyectos y carga masiva de rubros |
| Versión | 1.0 |
| Fecha de elaboración | 19/05/2026 |
| Sprint evaluado | Sprint 03 – Gestión de proyectos y carga masiva de rubros |
| Estado del documento | Aprobado |

| Versión | Fecha | Responsable | Descripción del cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 19/05/2026 | Equipo de desarrollo ICARO | Versión inicial del documento de retrospectiva del Sprint 3. |

# 2. Datos generales del sprint

| Dato | Información que se debe completar |
| --- | --- |
| Número o código del sprint | Sprint 03 |
| Fecha de inicio | 19/05/2026 |
| Fecha de cierre | 25/05/2026 |
| Duración total | 1 semana (7 días calendario) |
| Objetivo del sprint | Implementar la configuración inicial de proyectos y rubros, permitiendo que el Administrador del Sistema registre proyectos y prepare la estructura de rubros que será utilizada posteriormente en los módulos de avance físico, presupuesto, consumos, inventario, cierres contables y reportes. |
| Módulos o componentes trabajados | 1. Configuración y parametrización del sistema. 2. Módulo de Gestión de Proyectos. 3. Módulo de Gestión de Rubros. 4. Carga masiva de rubros mediante archivo CSV. 5. Administración del sistema. 6. Validación de formato y cabecera de archivo CSV. |
| Herramientas utilizadas | React + Vite (frontend: interfaz de proyectos y modal de importación CSV), Node.js + Express (backend: endpoints de proyectos y rubros), PostgreSQL + Prisma ORM (persistencia de proyectos y rubros), Docker (contenedores), Git/GitHub (control de versiones), Postman (pruebas de endpoints de proyectos y rubros), Tablero Scrum en herramienta de gestión ágil. |
| Reunión de retrospectiva | Fecha: 25/05/2026. Modalidad: virtual. Duración aproximada: 1 hora. |

| Nombre | Rol Scrum / Rol en el proyecto | Participación en el sprint | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Isaac Sebastian Castro Muesmueran/ Ivan Santiago Pulgar Leon | Desarrollador principal / Scrum Master | Participación completa en el sprint | Responsable principal del desarrollo e implementación |
| [Director de tesis] | Product Owner / Director académico | Revisión y validación de entregables | Supervisión del cumplimiento del objetivo del sprint |

# 3. Objetivo de la retrospectiva

Evaluar el desempeño del Sprint 3 «Gestión de proyectos y carga masiva de rubros», verificando si el sistema permite al Administrador del Sistema registrar proyectos y preparar la estructura de rubros que sustentará los módulos operativos de avance físico, presupuesto, consumos, inventario, cierres contables y reportes. La retrospectiva debe identificar las prácticas que deben mantenerse, los problemas que requieren corrección y las acciones de mejora concretas que deben ejecutarse en el Sprint 4, con el fin de garantizar la calidad de la parametrización base del sistema.

# 4. Insumos revisados

| Insumo | Qué se debe registrar | Estado de revisión | Ubicación o evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint Backlog | Historias de creación de proyectos, carga masiva de rubros mediante CSV, validación de formato de archivo, asociación de rubros a proyecto y mensajes de error por formato inválido. | Revisado | Backlog documentado en el repositorio del proyecto. |
| Definition of Done | Funcionalidad implementada, endpoints de proyectos y rubros operativos, validación de CSV activa, pruebas manuales realizadas y código fuente disponible en repositorio. | Revisado | Criterios definidos al inicio del sprint. |
| Historias completadas | Interfaz de gestión de proyectos (ProjectsManagementView.jsx). Alta y edición de proyectos (ProjectFormModal). Carga masiva de rubros mediante CSV (CsvImportModal + csvImportHelpers.js). Validación de cabecera del archivo CSV. Mensajes de error por formato inválido. Vista de rubros del proyecto (ProjectRubrosView.jsx). | Revisado | Código fuente disponible en frontend/src/ del repositorio. |
| Historias no completadas | Validación completa de todas las reglas del archivo CSV (tipos de datos, duplicados, límites de cantidad). Pruebas formales documentadas con archivos válidos e inválidos. Confirmación de persistencia en base de datos real. | Parcial | Programado como acciones AM-01 y AM-02 del Sprint 3. |
| Evidencias técnicas | Código fuente en frontend/src/ (ProjectsManagementView.jsx, CsvImportModal, csvImportHelpers.js, ProjectRubrosView.jsx). Estructura de la interfaz de gestión de proyectos y rubros implementada. | Parcial | Pendiente de incorporar evidencia (capturas de pantalla de creación de proyecto, carga CSV correcta y carga CSV con errores). |
| Pruebas realizadas | Validaciones manuales del flujo de creación de proyectos y carga de rubros. Verificación de mensajes de error ante cabecera inválida. | Parcial | Pendiente de incorporar evidencia (casos de prueba documentados con archivos CSV válidos e inválidos). |
| Incidencias y bloqueos | Se identificó la necesidad de confirmar si los rubros importados mediante CSV se almacenan en la base de datos real o permanecen en un estado de simulación. No se registraron bloqueos críticos que impidieran la entrega. | Revisado | Observación registrada como causa raíz CR-03. |
| Observaciones del equipo | El sprint estableció la base de parametrización sobre la cual operarán todos los módulos operativos del sistema. La carga masiva de rubros es el mecanismo central para preparar el sistema antes de iniciar los registros de avance físico. | Completado | — |

# 5. Resumen del desempeño del sprint

| Elemento de análisis | Información que se debe completar | Evidencia o referencia |
| --- | --- | --- |
| Trabajo planificado | Crear interfaz de gestión de proyectos. Definir campos mínimos del proyecto. Implementar alta y edición de proyectos. Implementar cambio de estado del proyecto. Diseñar carga masiva de rubros mediante CSV. Validar cabeceras del archivo CSV. Asociar rubros al proyecto correspondiente. Preparar mensajes de error por formato inválido. Documentar estructura esperada del archivo de rubros. | Sprint Backlog del Sprint 3. |
| Trabajo completado | Interfaz de gestión de proyectos (ProjectsManagementView.jsx) con tabla, filtros y formulario modal. Alta y edición de proyectos con campos de código, nombre, entidad contratante, contrato, presupuesto, fechas y estado. Carga masiva de rubros mediante modal CSV (CsvImportModal) con validación de cabecera. Mensajes de error por cabecera incorrecta o tipos de datos inválidos. Vista de rubros cargados (ProjectRubrosView.jsx) con búsqueda, filtros y paginación. | Código fuente disponible en el repositorio del proyecto. |
| Trabajo pendiente | Capturas de pantalla formales del flujo de creación de proyecto y carga de rubros. Casos de prueba documentados con archivos CSV válidos e inválidos. Confirmación de integración real con base de datos (vs. datos simulados). Validación completa de tipos de datos, duplicados y límites en el parser CSV. | Programado como acciones AM-01, AM-02 y AM-03 del Sprint 3. |
| Trabajo bloqueado | No se registraron bloqueos críticos. Se presentó incertidumbre respecto a si los rubros importados quedan persistidos en base de datos real o simulados, lo cual requiere verificación antes del inicio del Sprint 4. | Sin evidencia de bloqueo crítico. |
| Cambios durante el sprint | Se incorporó la vista de rubros del proyecto (ProjectRubrosView.jsx) con búsqueda en tiempo real y paginación, que no estaba contemplada originalmente en el alcance del sprint. Este cambio fue acordado con el equipo al identificar su necesidad para verificar el resultado de la carga masiva. | Ajuste de alcance acordado con el equipo durante el sprint. |
| Factores que afectaron el avance | La complejidad del parser CSV con validación de cabeceras, tipos de datos y manejo de errores por fila requirió mayor tiempo de desarrollo del estimado. Adicionalmente, la incorporación de la vista de rubros amplió el alcance efectivo del sprint. | Observación del equipo registrada en la reunión de retrospectiva. |

# 6. Análisis retrospectivo.

## 6.1. Qué funcionó bien

| Observación | Evidencia o referencia | Impacto en el sprint | Decisión del equipo |
| --- | --- | --- | --- |
| Implementación de la interfaz de gestión de proyectos con tabla, filtros por estado y gerente, formulario modal de alta y edición, y control de acceso por rol (solo Administrador). | Código fuente en frontend/src/: ProjectsManagementView.jsx, ProjectFormModal. | Alto – habilita la parametrización base necesaria para todos los módulos operativos. | Mantener estructura de gestión modular en los siguientes sprints. |
| Parser CSV con validación de cabeceras y tipos de datos, capaz de identificar errores por fila y generar resultados de importación con estado success, partial o failed. | Código fuente en frontend/src/: csvImportHelpers.js, CsvImportModal. | Alto – garantiza la integridad de los datos de rubros importados al sistema. | Mantener y ampliar con validación de duplicados y límites en Sprint 4. |
| Vista de rubros del proyecto con búsqueda en tiempo real, filtros por unidad y paginación funcional, que permite verificar el resultado de la carga masiva. | Código fuente en frontend/src/: ProjectRubrosView.jsx. | Alto – permite al Administrador auditar los rubros cargados antes de usar el sistema. | Extender con funcionalidad de edición individual de rubros en sprints siguientes. |

## 6.2. Qué no funcionó bien

| Observación | Evidencia o referencia | Impacto en el sprint | Decisión del equipo |
| --- | --- | --- | --- |
| No se generaron capturas de pantalla formales que demuestren el flujo completo de creación de proyecto, carga correcta de rubros y carga fallida con mensaje de error. | Pendiente de incorporar evidencia. | Alto – reduce la trazabilidad del sprint y la verificabilidad de los criterios de aceptación. | Registrar capturas formales en Sprint 4. Acción AM-01. |
| No se documentaron casos de prueba formales con archivos CSV válidos e inválidos (cabecera incorrecta, tipos de datos erróneos, código duplicado, archivo vacío). | Sin registro de casos de prueba documentados. | Alto – impide verificar la cobertura de la validación del parser CSV. | Documentar casos de prueba en Sprint 4. Acción AM-02. |
| No se confirmó si los rubros importados mediante CSV quedan almacenados en la base de datos real (PostgreSQL vía Prisma) o permanecen en un estado de simulación con datos no persistidos. | Sin evidencia de consulta directa a base de datos post-importación. | Alto – riesgo crítico de inconsistencia si los datos no se persisten correctamente. | Verificar integración real con base de datos. Acción AM-03. |

## 6.3. Qué debe mantenerse

| Observación | Evidencia o referencia | Impacto en el sprint | Decisión del equipo |
| --- | --- | --- | --- |
| Separación entre el módulo de gestión de proyectos y el módulo de gestión de rubros, con asociación explícita entre rubros y el proyecto al que pertenecen. | Estructura del código fuente verificada en el repositorio. | Alto – garantiza la trazabilidad de rubros por proyecto en todos los módulos operativos. | Mantener en todos los módulos siguientes del sistema. |
| Validación de datos de entrada antes de guardar: cabecera del CSV, tipos de datos por columna y mensajes de error específicos por fila en la carga masiva. | Código fuente de csvImportHelpers.js en el repositorio. | Alto – previene la incorporación de datos inconsistentes al sistema. | Ampliar con validación de duplicados y rango de valores en Sprint 4. |
| Relación directa entre la parametrización (proyectos y rubros) y los módulos operativos que la consumen (avance físico, presupuesto, inventario, reportes). | Diseño arquitectural del sistema documentado. | Alto – es el fundamento de la arquitectura modular del sistema. | Garantizar que los módulos del Sprint 4 consuman datos reales del Sprint 3. |

## 6.4. Qué debe corregirse

| Observación | Evidencia o referencia | Impacto en el sprint | Decisión del equipo |
| --- | --- | --- | --- |
| Evitar cargas de rubros sin validación completa de cabecera, tipos de datos, duplicados y rangos de valores. La validación parcial puede generar datos inconsistentes en la base de datos. | Sin evidencia de pruebas de validación completa. | Alto – riesgo de inconsistencia en datos base del sistema. | Completar validación del parser CSV en Sprint 4. Acción AM-02. |
| Verificar que los rubros cargados queden correctamente asociados al proyecto seleccionado en el momento de la importación, con verificación directa en la base de datos post-carga. | Sin evidencia de verificación en base de datos. | Alto – un rubro mal asociado generará errores en todos los módulos que lo consuman. | Verificar asociación en base de datos en Sprint 4. Acción AM-03. |
| Documentar el formato exacto del archivo CSV aceptado por el sistema (nombre de columnas, tipos de datos, formato numérico, separador) y publicarlo en el repositorio como referencia para los usuarios del módulo. | Sin documento de especificación de formato CSV en el repositorio. | Medio – sin documentación, los usuarios pueden generar archivos con formato incorrecto. | Publicar documento de especificación CSV en Sprint 4. Acción AM-01. |

## 6.5. Qué debe iniciarse en el próximo sprint

| Observación | Evidencia o referencia | Impacto en el sprint | Decisión del equipo |
| --- | --- | --- | --- |
| Registro móvil de avance físico: interfaz optimizada para móvil que permita al Residente seleccionar proyecto asignado, seleccionar rubro activo, ingresar cantidad ejecutada y enviar el registro. | No implementado. Pendiente de incorporar evidencia. | Alto – es el módulo central del flujo de obra del sistema. | Iniciar como historia principal del Sprint 4. |
| Validación de cantidad ejecutada contra presupuesto disponible: el sistema debe advertir o bloquear el registro si la cantidad supera el presupuesto asignado al rubro. | Sin implementar. | Alto – previene el registro de avances inconsistentes con el presupuesto. | Iniciar en Sprint 4 junto con el registro de avance físico. |
| Estado de sincronización del registro móvil: indicador de si el avance fue enviado correctamente al servidor o queda pendiente de sincronización (modo offline). | Sin implementar. | Medio – requerido para la operación del sistema en zonas sin conectividad. | Diseñar en Sprint 4; implementar en sprints siguientes. |

# 7. Hallazgos por categoría

| Categoría | Qué se debe analizar | Hallazgo identificado | Nivel de atención |
| --- | --- | --- | --- |
| Personas y coordinación | [Comunicación, disponibilidad, participación, distribución de tareas y acuerdos internos.] | El equipo operó de forma coordinada. La incorporación de la vista de rubros como elemento adicional al alcance fue acordada sin conflicto. Se requiere mayor formalidad en el proceso de cierre de evidencias al finalizar el sprint. | Bajo |
| Procesos Scrum | [Planificación, Sprint Backlog, Daily, Review, Retrospective, DoR, DoD y gestión del tablero.] | El Sprint Backlog se completó en sus historias principales. La retrospectiva se realizó según lo planificado. Se identificó que el Definition of Done no incluía explícitamente la generación de capturas de pantalla como criterio de cierre. | Medio |
| Requisitos | [Claridad, completitud, cambios, priorización, criterios de aceptación y trazabilidad.] | Los criterios de aceptación del módulo de proyectos y rubros fueron claros y verificables. Se incorporó un cambio de alcance menor (vista de rubros) acordado con el equipo. Los criterios de aceptación para la validación CSV requieren mayor detalle. | Bajo |
| Arquitectura | [Capas, servicios, integración, decisiones técnicas, consistencia con documentos y componentes faltantes.] | La separación entre el módulo de proyectos y el módulo de rubros es coherente con la arquitectura por capas del sistema. La estructura del parser CSV (csvImportHelpers.js) es modular y reutilizable para otros módulos de importación del sistema. | Bajo |
| Desarrollo | [Implementación, commits, ramas, deuda técnica, estándares de código y avance funcional.] | El módulo de gestión de proyectos y el parser CSV fueron implementados exitosamente. Se identificó deuda técnica en la ausencia de validación de duplicados y rangos en el parser CSV, y en la falta de verificación de persistencia en base de datos real. | Medio |
| Pruebas | [Pruebas unitarias, integración, validación, evidencias, defectos y cobertura.] | Las pruebas realizadas fueron validaciones manuales del flujo de creación de proyectos y carga de rubros. No se generaron capturas formales ni casos de prueba documentados para los diferentes escenarios del parser CSV. | Alto |
| Documentación | [Actualización de SRS, casos de uso, arquitectura, plan de pruebas, matrices y evidencias.] | La documentación del sprint fue parcial. Faltan capturas del flujo principal, casos de prueba documentados y la especificación del formato CSV aceptado por el sistema. | Medio |
| Calidad | [Usabilidad, fiabilidad, mantenibilidad, seguridad, rendimiento y criterios ISO/IEC 25010 si aplican.] | El código sigue buenas prácticas de organización modular. La validación del CSV es funcional pero incompleta. Se requiere verificar que la persistencia en base de datos sea real y no simulada para garantizar la integridad del sistema. | Alto |
| Riesgos | [Riesgos materializados, riesgos nuevos, riesgos reducidos y acciones de mitigación.] | Riesgo crítico identificado: si los rubros importados no se persisten correctamente en la base de datos, todos los módulos operativos del Sprint 4 en adelante operarán sobre datos inconsistentes o ausentes. Se recomienda tratamiento urgente mediante AM-03. | Alto |

# 8. Causas raíz

| ID | Problema o hallazgo | Causa raíz probable | Evidencia usada | Efecto generado | Acción relacionada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CR-01 | Ausencia de capturas y evidencias formales del flujo de gestión de proyectos y carga de rubros. | El Definition of Done del Sprint 3 no incluyó explícitamente la generación de capturas de pantalla como criterio de cierre de cada historia. | Sin capturas formales disponibles. | Reducción de la trazabilidad del sprint y de la verificabilidad de los criterios de aceptación. | AM-01 |
| CR-02 | Parser CSV sin cobertura completa de validación (duplicados, rangos, tipos avanzados). | La implementación del parser priorizó la validación de cabeceras como primera capa de control, dejando para una iteración posterior la validación exhaustiva de todas las reglas de negocio del archivo. | Sin evidencia de pruebas con todos los escenarios de error del CSV. | Riesgo de que datos inválidos en el detalle del archivo sean procesados sin detección. | AM-02 |
| CR-03 | Incertidumbre sobre si los rubros importados se persisten en base de datos real o en simulación. | El módulo de carga masiva fue desarrollado con foco en la interfaz y la validación del archivo, sin verificación explícita de que el resultado final queda almacenado en PostgreSQL vía Prisma ORM. | Sin evidencia de consulta directa a base de datos post-importación. | Riesgo crítico de que el Sprint 4 opere sobre datos no persistidos. | AM-03 |
| CR-04 | Dependencia del módulo de avance físico (Sprint 4) sobre la calidad de los datos de proyectos y rubros del Sprint 3. | La parametrización de proyectos y rubros es el insumo directo del módulo de avance físico. Cualquier error en la asociación de rubros al proyecto o en los datos importados se propagará a los registros de avance, presupuesto, consumos y reportes. | Sin verificación de consistencia de datos end-to-end. | Riesgo de inconsistencia en cascada si los datos base no son correctos antes del Sprint 4. | AM-03 |

# 9. Acciones de mejora

## 9.1. Ficha de acción de mejora AM-01

| Campo | Información que se debe completar |
| --- | --- |
| ID de acción | AM-01 |
| Acción de mejora | Registrar capturas de pantalla que demuestren el flujo completo de gestión de proyectos y carga de rubros: creación de proyecto exitosa, listado de proyectos con filtros, carga CSV correcta con vista previa, carga CSV con error de cabecera y mensaje de error visible, y vista de rubros cargados con búsqueda activa. |
| Responsable | Desarrollador responsable del módulo de proyectos y rubros. |
| Fecha objetivo | [Completar fecha] |
| Prioridad | Alta |
| Criterio de aceptación | Se adjuntan mínimo 5 capturas de pantalla en el documento del sprint o en el repositorio, cubriendo: (1) formulario de creación de proyecto completado, (2) listado de proyectos con resultado visible, (3) modal de carga CSV con vista previa exitosa, (4) mensaje de error ante cabecera inválida, y (5) vista de rubros cargados con al menos un rubro visible. |
| Relación con el siguiente sprint | Módulo de gestión de proyectos y rubros (Sprint 3, documentación pendiente). Módulo de registro de avance físico (Sprint 4, consume datos del Sprint 3). |
| Estado | Pendiente |

## 9.2. Ficha de acción de mejora AM-02

| Campo | Información que se debe completar |
| --- | --- |
| ID de acción | AM-02 |
| Acción de mejora | Documentar los casos de prueba del parser CSV del módulo de rubros, cubriendo al menos los siguientes escenarios: (1) archivo con cabeceras correctas y datos válidos, (2) archivo con cabecera incorrecta, (3) archivo con tipo de dato inválido en una columna, (4) archivo con código de rubro duplicado, (5) archivo vacío sin filas de datos. |
| Responsable | Desarrollador responsable del módulo de gestión de rubros. |
| Fecha objetivo | [Completar fecha] |
| Prioridad | Alta |
| Criterio de aceptación | Se genera un registro de casos de prueba con los 5 escenarios indicados, especificando: archivo de prueba usado, resultado esperado, resultado obtenido y estado (Aprobado / Fallido). Los archivos CSV de prueba quedan disponibles en el repositorio del proyecto. |
| Relación con el siguiente sprint | Plan de pruebas del sistema. Módulo de registro de avance físico (Sprint 4) que importa datos del módulo de rubros. Definition of Done actualizado con criterio de documentación de pruebas CSV. |
| Estado | Pendiente |

## 9.3. Ficha de acción de mejora AM-03

| Campo | Información que se debe completar |
| --- | --- |
| ID de acción | AM-03 |
| Acción de mejora | Verificar mediante consulta directa a la base de datos PostgreSQL que los rubros importados mediante el parser CSV quedan correctamente almacenados y asociados al proyecto correspondiente. Registrar el resultado de la verificación como evidencia técnica formal del Sprint 3. |
| Responsable | Desarrollador responsable del backend y base de datos. |
| Fecha objetivo | [Completar fecha] |
| Prioridad | Alta |
| Criterio de aceptación | Se documenta una consulta SQL de verificación (SELECT con JOIN entre la tabla de rubros y la tabla de proyectos) que confirma la persistencia de los datos importados en la base de datos real. El resultado de la consulta (captura o log) queda disponible en el repositorio del proyecto. |
| Relación con el siguiente sprint | Módulo de registro de avance físico (Sprint 4) que consulta rubros de la base de datos. Módulo de presupuesto y consumos que referencia rubros persistidos. Integridad general del sistema a partir del Sprint 4. |
| Estado | Pendiente |

# 10. Seguimiento a acciones anteriores

## 10.1. Ficha de seguimiento de acción anterior SA-01

| Campo | Información que se debe completar |
| --- | --- |
| ID de acción anterior | AM-01 (Sprint 2) |
| Sprint de origen | Sprint 02 |
| Acción comprometida | Registrar capturas de pantalla del acceso permitido y acceso denegado para los 6 roles del sistema en al menos un módulo protegido por cada perfil. |
| Estado actual | Pendiente de verificación |
| Evidencia de cumplimiento | Pendiente de incorporar evidencia. No se han encontrado capturas formales de acceso por rol en el repositorio del proyecto. |
| Decisión | Mantener como acción pendiente. Se incorporará como parte de la documentación del módulo de control de acceso en el Sprint 4. |

## 10.2. Ficha de seguimiento de acción anterior SA-02

| Campo | Información que se debe completar |
| --- | --- |
| ID de acción anterior | AM-02 (Sprint 2) |
| Sprint de origen | Sprint 02 |
| Acción comprometida | Verificar y documentar que todos los endpoints del API del backend están protegidos por los middlewares de autorización, con pruebas de acceso sin token y con token de rol no autorizado. |
| Estado actual | Pendiente de verificación |
| Evidencia de cumplimiento | Pendiente de incorporar evidencia. No se ha encontrado un registro formal de pruebas de cobertura de endpoints en el repositorio del proyecto. |
| Decisión | Mantener como acción pendiente. Se verificará en el Sprint 4 junto con los endpoints del módulo de proyectos y rubros. |

## 10.3. Ficha de seguimiento de acción anterior SA-03

| Campo | Información que se debe completar |
| --- | --- |
| ID de acción anterior | AM-03 (Sprint 2) |
| Sprint de origen | Sprint 02 |
| Acción comprometida | Elaborar y publicar en el repositorio la matriz de permisos del sistema, indicando para cada uno de los 6 roles qué módulos puede acceder, qué acciones puede ejecutar y qué restricciones aplican. |
| Estado actual | En proceso |
| Evidencia de cumplimiento | La matriz de permisos no ha sido publicada formalmente en el repositorio. Durante el Sprint 3 se aplicaron las reglas de acceso del módulo de proyectos (solo Administrador), lo cual es consistente con la matriz prevista pero no la documenta formalmente. |
| Decisión | Mantener como en proceso. Cerrar cuando exista la matriz de permisos formal en el repositorio, prevista para el Sprint 4. |

# 11. Conclusiones del sprint

El Sprint 3 «Gestión de proyectos y carga masiva de rubros» consolidó la base de parametrización del sistema ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S., permitiendo al Administrador del Sistema crear y gestionar proyectos, cargar rubros mediante archivos CSV y validar el formato de los datos importados. Sin embargo, se identificó la necesidad de fortalecer las validaciones de carga masiva, completar las evidencias formales de carga correcta y fallida, y confirmar la integración real entre la carga de rubros y el almacenamiento en base de datos. Estas observaciones constituyen las acciones de mejora prioritarias del Sprint 4, que iniciará el registro móvil de avance físico sobre los proyectos y rubros parametrizados.

El aprendizaje principal del Sprint 3 consiste en que la parametrización funcional del sistema —proyectos y rubros— es la base que condiciona el correcto funcionamiento de todos los módulos operativos posteriores. Un error en la carga de rubros o en la asociación al proyecto correcto generará inconsistencias que se propagarán a los módulos de avance físico, inventario, compras, cierres contables y reportes. Por ello, la validación rigurosa del archivo CSV y la integración con base de datos real son requisitos críticos antes de iniciar el Sprint 4.

El ajuste prioritario para el Sprint 4 es verificar que los rubros cargados mediante CSV quedan almacenados correctamente en la base de datos y asociados al proyecto correspondiente, y que la validación de cabecera, tipos de datos y duplicados funciona de forma consistente. Adicionalmente, se debe iniciar el registro móvil de avance físico con los datos de proyectos y rubros generados en el Sprint 3.

Para iniciar el Sprint 4 con mayor control se requiere: (1) Confirmación de que los rubros cargados en el Sprint 3 quedan persistidos en la base de datos real. (2) Evidencias de carga correcta e incorrecta del archivo CSV. (3) Documento de estructura esperada del archivo CSV de rubros disponible en el repositorio. (4) Sprint Backlog del Sprint 4 aprobado con tareas de registro móvil de avance físico. (5) Acciones AM-01 y AM-02 del Sprint 3 en proceso.