ACTA DE RETROSPECTIVA — SPRINT 01

Proyecto: Sistema de Gestión Integral de Obra — ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S.

Código: RET-SPR-01 | Versión: 2 | Fecha: 18/05/2026

# 1. Control documental

| Código del documento | RET-SPR-01 |
| --- | --- |
| Nombre del documento | Acta de Retrospectiva – Sprint 01 |
| Versión | 2 |
| Fecha de elaboración | 18/04/2026 |
| Sprint evaluado | Sprint 01 – Infraestructura Base, Autenticación y Gestión de Usuarios |
| Responsable de elaboración | Ivan Santiago Pulgar Leon |
| Estado del documento | Aprobado |

| Versión | Fecha | Responsable | Descripción del cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 16/04/2026 | Ivan Santiago Pulgar Leon | Versión inicial del acta de retrospectiva. |
| 2.0 | 18/04/2026 | Ivan Santiago Pulgar Leon | Corrección y actualización con datos reales: herramientas, estados AM-01/02/03, referencias a security.test.js. Adición de sección de tabla comparativa (12). |

# 2. Datos generales del sprint

| Número del sprint | Sprint 01 |
| --- | --- |
| Nombre del sprint | Infraestructura Base, Autenticación y Gestión de Usuarios |
| Fecha de inicio | 13/04/2026 |
| Fecha de cierre | 17/04/2026 |
| Duración | 1 semana |
| Scrum Master | Ivan Santiago Pulgar Leon |
| Módulos/componentes | Infraestructura (Docker/Prisma), Autenticación (JWT), Usuarios (RBAC 6 roles), Proyectos (acceso controlado), Seguridad (middleware), Auditoría (AuditLog) |

# 3. Objetivo del sprint

Establecer la infraestructura técnica del proyecto (entorno Docker, base de datos PostgreSQL y ORM Prisma), implementar el módulo de autenticación con JWT y control de sesiones, y desarrollar la gestión completa de usuarios con control de acceso basado en roles (RBAC) para los 6 roles canónicos del sistema.

# 4. Equipo Scrum

| Rol | Nombre | Participación |
| --- | --- | --- |
| Scrum Master | Ivan Santiago Pulgar Leon | Facilitó la reunión de retrospectiva y la planificación. |
| Product Owner | Isaac Sebastian Castro Muesmueran | Validó criterios de aceptación y prioridades del backlog. |
| Equipo de desarrollo | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon | Implementó todos los ítems del backlog con 100% de cumplimiento. |

# 5. Definición de "Hecho" (DoD) — Sprint 01

| Criterio de Completitud | ¿Cumplido? | Observación |
| --- | --- | --- |
| Código fuente en repositorio Git (commit cerrado) | Si |  |
| Funcionalidad desplegada en entorno Docker | Si | docker-compose up sin errores |
| Criterios de aceptación de cada historia verificados | Si | Todos revisados |
| Pruebas automatizadas ejecutadas (15/15 PASS) | Si | npm run test:security |
| Migraciones Prisma aplicadas correctamente | Si | 2 migraciones aplicadas |
| Documentación de sprint generada y archivada | Si | V2.1 + 3 docs de soporte |

# 6. Historias comprometidas vs. completadas

| ID | Historia / Tarea | Tipo | Módulo | SP Plan | SP Real | Estado | Criterios verificados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AM-01 | Configurar entorno de desarrollo: Docker Compose, PostgreSQL 15, Prisma ORM | HT | Infraestructura | 3 | 3 | Completado | Docker Compose levanta contenedores de backend y BD sin errores. Prisma se conecta y ejecución. |
| AM-02 | Diseñar e implementar el modelo de datos en schema.prisma (11 modelos) | HT | Base de Datos | 5 | 5 | Completado | Modelos: Rol, Usuario, Proyecto, AsignacionProyectoUsuario, Rubro, AvanceObra |
| AM-03 | Implementar módulo de autenticación JWT: login, /me, logout, middleware requireAuth | HU | Autenticación | 5 | 5 | Completado | POST /api/v1/auth/login retorna Bearer token JWT. GET /api/v1/auth/me valida token |
| HU-04 | CRUD de usuarios con asignación de roles (6 roles canónicos del sistema) | HU | Usuarios | 8 | 8 | Completado | Admin puede crear, editar, desactivar usuarios y asignar roles. Roles: Administrador del Sistema, Usuario , Residente. |
| HU-05 | Control de acceso por proyecto: asignación de usuarios y validación de vigencia | HU | Proyectos | 5 | 5 | Completado | Usuario sin asignación a proyecto retorna 403. Asignación fuera de vigencia retorna 403. |
| HT-01 | Suite de pruebas automatizadas de seguridad: 15 casos con Jest y Supertest | HT | Seguridad | 5 | 5 | Completado | 15/15 pruebas PASS. Cobertura: requireAuth (5 tests), requireRole-RBAC (6 tests), |
| HT-02 | Middleware de auditoría automática de acciones CUD en /api/v1 | HT | Auditoría | 3 | 3 | Completado | Toda acción Create/Update/Delete en /api/v1 queda registrada en tabla AuditLog con usuario |

# 7. Retrospectiva: análisis por categorías

# 7.1 Que salió bien (MANTENER)

• Infraestructura dockerizada estable desde el primer día: Docker Compose levantó backend y BD sin conflictos en todos los entornos del equipo.

• Adopción de Prisma ORM aceleró la implementación del modelo de datos (11 modelos migrados en un solo ciclo de desarrollo).

• Pruebas automatizadas implementadas desde el inicio del sprint: 15 casos de seguridad con 100% de cobertura y PASS.

• Centralización de roles en constantes (ROLES) y mapa de módulos (MODULE_ROLES) eliminó inconsistencias en el RBAC.

• Middleware de auditoría (AuditLog) implementado como solución transversal, reduciendo código duplicado en controladores.

## 7.2 Que se puede mejorar (MEJORAR)

• La gestión de tokens legacy ('Administrador' vs 'Administrador del Sistema') requirió un parche en el middleware que debería formalizarse.

• Las convenciones de nombrado de roles tardaron en alinearse entre frontend y backend al inicio del sprint.

• No se documentó el backlog formalmente antes del inicio del sprint (se subsanó en V2.1 con la generación de Sprint_01_Backlog_ICARO.xlsx).

## 7.3 Acciones concretas para el siguiente sprint (IMPLEMENTAR)

• Generar el backlog formal (Sprint_NN_Backlog_ICARO.xlsx) antes del Sprint Planning.

• Extender las pruebas automatizadas al módulo de materiales y bodega (Sprint 03).

• Documentar el informe de pruebas durante el sprint, no al cierre.

• Revisar y cerrar el parche de tokens legacy mediante migración de datos en BD.

# 8. Métricas del sprint

| Métrica | Valor planificado | Valor real |
| --- | --- | --- |
| Story Points del sprint | 34 SP | 34 SP |
| N° historias de usuario (HU) | 3 | 3 |
| N° historias técnicas (HT) | 4 | 4 |
| N° ítems completados | 7 | 7 (100%) |
| N° ítems bloqueados | 0 | 0 |
| Velocidad (SP/semana) | 17 | 17 |
| % Cumplimiento del backlog | 100% | 100% |
| N° pruebas automatizadas | 15 | 15 (100% PASS) |
| N° migraciones Prisma aplicadas | 2 | 2 |
| N° defectos registrados | 0 | 0 |
| Calidad general del sprint | Alta | Alta |

# 9. Impedimentos y bloqueos identificados

| ID | Descripción | Impacto | Resolución |
| --- | --- | --- | --- |
| — | No se registraron impedimentos ni bloqueos en el Sprint 01. | — | — |

# 10. Compromisos para el siguiente sprint (Sprint 02)

| N° | Compromiso | Responsable |
| --- | --- | --- |
| 1 | Formalizar el backlog antes del Sprint Planning | Ivan Santiago Pulgar Leon |
| 2 | Extender pruebas automatizadas (Jest/Supertest) a los módulos de Sprint 02. | Isaac Sebastián Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon |
| 3 | Documentar el informe de pruebas en paralelo a la ejecución, no al cierre. | Isaac Sebastián Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon |
| 4 | Revisar parche de tokens legacy y planificar migración de datos. | Isaac Sebastián Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon |

# 11. Observaciones y conclusiones

| Logro principal del sprint | Se estableció una base técnica sólida y segura para el sistema ICARO. La implementación del RBAC con 6 roles canónicos y la suite de pruebas automatizadas garantizan que los módulos futuros heredarán una arquitectura de seguridad probada. |
| --- | --- |
| Estado del producto al cierre | El sistema cuenta con: autenticación JWT funcional, gestión de usuarios con RBAC, control de acceso por proyecto, middleware de auditoría, y 15 pruebas de seguridad automatizadas con 100% de cobertura. |
| Satisfacción del equipo | El sprint fue completado al 100% sin bloqueos ni desvíos. El equipo validó que la arquitectura elegida (Docker + Prisma + Express) es adecuada para el alcance del proyecto. |
| Preparación para Sprint 02 | El equipo cierra el Sprint 01 con todos los cimientos establecidos. El Sprint 02 puede iniciar con foco en los módulos de negocio (avances de obra, requerimientos, compras) sobre una base de autenticación y seguridad estable y probada. |

# 12. Documentos de soporte formalizados en V2

| Documento | Código | Propósito | Secciones relacionadas |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint_01_Backlog_ICARO.xlsx | BCK-SPR-01 | Registro formal del backlog: 7 ítems, 34 SP planificados/realizados, DoD, criterios de aceptación por ítem. | 6 (Historias), 8 (Métricas), 12 (Tabla comp.) |
| Sprint_01_Planificado_Realizado_ICARO.docx | PLN-REA-SPR-01 | Comparación planificado vs. realizado: SP, variaciones, % cumplimiento por ítem y sprint global. | 6, 8 (Métricas), 11 (Conclusiones) |
| Sprint_01_Informe_Pruebas_ICARO.docx | INF-PRU-SPR-01 | 15 casos de prueba ejecutados (100% PASS), resumen por módulo, defectos (ninguno), pruebas automatizadas. | 5 (DoD), 7 (Categorías), 8 (Métricas) |