ACTA DE RETROSPECTIVA — SPRINT 10

Proyecto: Sistema de Gestión Integral de Obra — ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S.

Código: RET-SPR-10 | Versión: 2 | Fecha: 19/06/2026

# 1. Control documental

| Código del documento | RET-SPR-10 |
| --- | --- |
| Nombre del documento | Acta de Retrospectiva – Sprint 10 |
| Versión | 2 |
| Fecha de elaboración | 19/06/2026 |
| Sprint evaluado | Sprint 10 – Auditoría, Cierre Mensual e Inmutabilidad |
| Responsable de elaboración | Ivan Santiago Pulgar Leon |
| Estado del documento | Aprobado |

| Versión | Fecha | Responsable | Descripción del cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 19/06/2026 | Ivan Santiago Pulgar Leon | Documento generado con datos reales del Sprint 10 |

# 2. Datos generales del sprint

| Número del sprint | Sprint 10 |
| --- | --- |
| Nombre del sprint | Auditoría, Cierre Mensual e Inmutabilidad |
| Fecha de inicio | 15/06/2026 |
| Fecha de cierre | 19/06/2026 |
| Duración | 1 semana |
| Módulos/componentes trabajados | Consolidación Mensual (GET /consolidacion), Validación Pre-cierre (POST /validar), Ejecución Cierre + Hash SHA-256 (POST /ejecutar), Historial Cierres (GET /cierres-contables), Auditoría Filtrada + Exportación (GET /audit-logs), Rollback Transaccional |

# 3. Objetivo del sprint

Implementar el módulo de Auditoría y Cierre Mensual del sistema ICARO, integrando: (1) consolidación mensual contable-operativa (avances, compras, consumos e inventario por proyecto/período); (2) validación pre-cierre con bloqueos explícitos (PENDING_SYNC, EN_REVISION, cierre ya CERRADO) y advertencias; (3) ejecución del cierre mensual con transacción prisma.$transaction que genera hash SHA-256 del payload y lo persiste en cierre_mensual.hash_seguridad; (4) módulo de auditoría con filtros por usuario, tabla, operación y fechas, exportación a CSV/Excel y PDF, e inmutabilidad garantizada desde la API (sin endpoints DELETE/UPDATE expuestos para audit_log); (5) rollback transaccional total ante cualquier fallo dentro de la transacción. Aclaración: la BD no fue alterada — el servicio opera sobre tablas ya existentes (cierre_mensual, audit_log, avance_obra, requerimiento_compra, movimiento_inventario, inventario_proyecto).

# 4. Equipo Scrum

| Rol | Nombre | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Ivan Santiago Pulgar Leon | Define y prioriza el backlog |
| Scrum Master | Ivan Santiago Pulgar Leon | Facilita las ceremonias Scrum |
| Desarrollador | Ivan Santiago Pulgar Leon | Backend Node.js + PostgreSQL + Frontend React |

# 5. Definición de "Hecho" (DoD) — Sprint 10

| Criterio de Completitud | Cumplido | Observación |
| --- | --- | --- |
| GET /api/v1/cierres-contables/consolidacion operativo con RBAC para Contador, Admin y Presidente/Gerente. | Sí | El endpoint retorna totalAvanceMonto, totalComprasMonto, totalConsumos, snapshotInventario y pctAvanceGlobal, permitiendo consultar la consolidación contable-operativa por proyecto y período. |
| POST /api/v1/cierres-contables/validar operativo con bloqueos explícitos. | Sí | La validación pre-cierre identifica PENDING_SYNC, EN_REVISION y CIERRE_YA_EXISTE, retornando HTTP 422 con array de errores. El acceso queda restringido a Contador y Admin. |
| POST /api/v1/cierres-contables/ejecutar operativo con prisma.$transaction. | Sí | El cierre mensual se ejecuta de forma transaccional, cambia el estado a CERRADO, registra fecha_cierre y genera un hash SHA-256 de 64 caracteres persistido en cierre_mensual.hash_seguridad. |
| Snapshot de consolidación persistido en audit_log.datos_despues. | Sí | El sistema registra el snapshot completo del cierre en formato JSONB, con operación INSERT y tabla cierre_mensual, garantizando trazabilidad del cierre ejecutado. |
| GET /api/v1/audit-logs operativo con filtros. | Sí | La consulta permite filtrar por idUsuario, tabla, operación, fechaDesde y fechaHasta. El acceso queda restringido al rol Admin; los demás roles reciben 403. |
| Exportación a CSV/Excel y PDF desde AuditTraceabilityView.jsx. | Sí | La vista de auditoría permite exportar registros a CSV/Excel con BOM UTF-8 y a PDF mediante impresión. La exportación se habilita únicamente cuando existen registros cargados. |
| Inmutabilidad garantizada para audit_log. | Sí | No existen endpoints DELETE ni PUT expuestos para audit_log. La función logAction() solo invoca auditLog.create(), evitando modificaciones o eliminaciones desde la API. |
| Rollback transaccional verificado. | Sí | Si falla el cierre, la generación del hash o el registro de auditoría, se ejecuta rollback total y la BD queda sin cambios. Las validaciones HTTP 422 no abren transacción. |
| Periodo cerrado bloquea acciones posteriores en la interfaz. | Sí | La vista ConsolidacionMensualView.jsx oculta o bloquea el panel “Acciones de cierre” cuando el periodo está cerrado. El hash SHA-256 queda visible en la UI. |
| 32 pruebas del Sprint 10 ejecutadas con resultado PASS. | Sí | Se verificaron 32 casos de prueba, desde CP-223 hasta CP-254, todos en estado PASS. El acumulado del proyecto alcanza 254 pruebas. |
| Código revisado, versionado y commiteado. | Sí | El cierre del sprint se realizó sin migraciones ejecutadas. La base de datos no fue modificada y el código quedó versionado en el repositorio del proyecto. |

# 6. Historias comprometidas vs. completadas

| ID | Historia / Historia Técnica | SP Plan | SP Real | Estado | Criterios de aceptacion verificados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-S10-1 | Consolidación mensual contable-operativa por proyecto y período | 8 | 8 | Completada | Criterios de aceptación verificados |
| HU-S10-2 | Validación pre-cierre con bloqueos explícitos y advertencias | 6 | 6 | Completada | GET /api/v1/cierres-contables/consolidacion operativo con RBAC para Contador, Admin y Presidente/Gerente; respuesta con totalAvanceMonto, totalComprasMonto, totalConsumos, snapshotInventario y pctAvanceGlobal; validación de parámetros idProyecto y mesAnio; consolidación calculada sobre tablas existentes sin modificar la BD. |
| HU-S10-3 | Ejecución de cierre mensual con hash SHA-256 e inmutabilidad | 8 | 8 | Completada | POST /api/v1/cierres-contables/validar operativo; acceso restringido a Contador y Admin; Residente y Bodeguero reciben 403; bloqueos por PENDING_SYNC, EN_REVISION y CIERRE_YA_EXISTE; respuesta HTTP 422 con array de errores; advertencias no bloqueantes por avances rechazados y stock negativo; registro del resultado en audit_log.datos_despues. |
| HU-S10-4 | Auditoría con filtros, exportación y garantía de inmutabilidad | 8 | 8 | Completada | POST /api/v1/cierres-contables/ejecutar operativo con prisma.$transaction; flujo transaccional consolidar , validar , cerrar , generar hash , auditar; cambio de estado_cierre a CERRADO; registro de fecha_cierre; generación de hash SHA-256 de 64 caracteres hexadecimales; persistencia en cierre_mensual.hash_seguridad; bloqueo de doble cierre para el mismo periodo. |
| HT-S10-01 | Rollback transaccional total e inmutabilidad a nivel de API | 6 | 6 | Completada | GET /api/v1/audit-logs operativo con filtros por idUsuario, tabla, operación, fechaDesde y fechaHasta; acceso exclusivo para Admin; eventos de cierre visibles al filtrar por cierre_mensual; exportación CSV/Excel con BOM UTF-8; exportación PDF mediante impresión; verificación de que no existen endpoints DELETE ni PUT para audit_log; logAction() solo invoca auditLog.create(). |

# 7. Verificación de compromisos del Sprint 09 (sección 8.3)

| N° | Compromiso Sprint 09 8.3 | Estado | Evidencia / Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Implementar el módulo de Reportes y Dashboard consolidado (CRÍTICO ABSOLUTO, 4ta postergación). | DIFERIDO | Sprint 10 priorizó el cierre contable-operativo (módulo faltante crítico para el ciclo financiero). Reportes/Dashboard pasa al backlog de mantenimiento post-sprint 11. |
| 2 | Implementar exportación de informes en formato Excel (xlsx). | PARCIAL | Se implementó exportación CSV (con BOM UTF-8) desde el módulo de Auditoría. La exportación xlsx de informes de gestión sigue pendiente. |
| 3 | Implementar BD de pruebas con seed data completo. | DIFERIDO | No abordado en Sprint 10. Las pruebas unitarias usan mocks; las pruebas de integración requieren BD activa sin seed formal. |
| 4 | Implementar prueba E2E completa: crear req , aprobar , recepcionar , consumir. | DIFERIDO | La E2E del ciclo completo de materiales no se implementó en Sprint 10. Queda como deuda técnica del backlog de mantenimiento. |
| 5 | Documentar flujo transaccional (recepción y consumo) en arquitectura del sistema. | CUMPLIDO | La documentación del flujo transaccional completo (recepción Sprint 08 + consumo Sprint 09 + cierre contable Sprint 10) está disponible en los documentos de sprint y en comentarios de los servicios (bodega, consumo, cierre). |
| 6 | Mantener cobertura de pruebas automatizadas >= 100% PASS acumulada. | CUMPLIDO | 32 nuevas pruebas (CP-223–CP-254). Acumulado: 254 pruebas, 100% PASS (CP-001 a CP-254). |

| Compromisos CUMPLIDOS | Compromisos DIFERIDOS | Compromisos PARCIALES | % Cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 / 6 | 3 / 6 | 1 / 6 | 50% |

# 8. Retrospectiva: análisis por categorías

## 8.1 Que salió bien (MANTENER)

- Con Sprint 10 el sistema ICARO tiene un ciclo contable-operativo completo: recepción (S08) , consumo (S09) , consolidación , validación , cierre con hash (S10). La transacción prisma.$transaction garantiza integridad en cada cierre.

- El hash SHA-256 del payload de consolidación permite verificar que el cierre mensual no fue alterado después de ejecutarse. Es un mecanismo de auditoría sólido.

- La decisión de garantizar la inmutabilidad de audit_log desde la API (sin exponer DELETE/UPDATE) es más robusta que las RULES de PostgreSQL y no requiere migración de BD.

- El módulo de auditoría ahora permite exportar eventos tanto en CSV para análisis en Excel como en PDF para reportes impresos. El BOM UTF-8 garantiza compatibilidad.

- El proyecto alcanza 254 pruebas al 100% PASS (CP-001 a CP-254). Ninguna regresión en los 10 sprints del proyecto.

## 8.2 Que se puede mejorar (MEJORAR)

- Este módulo fue comprometido en Sprint 05 y diferido en Sprints 06, 07, 08, 09 y 10. Debe catalogarse como deuda técnica del backlog de mantenimiento del proyecto.

- La prueba E2E crear requerimiento , aprobar , recepcionar , consumir , cierre sigue pendiente. Sin BD de pruebas con seed data completo, es imposible automatizarla.

- Las pruebas de consolidación (Grupos 1 y 3) dependen de un entorno con BD activa y datos del período. Automatizarlas requiere BD de test con seed data.

## 8.3 Acciones concretas para el siguiente sprint (IMPLEMENTAR)

- Ejecutar prueba de rendimiento con k6 (load_test.js) y validar P95 < 2 000 ms.

- Verificar middleware de seguridad: GET /test/401 sin token , 401; GET /test/403 con Bodeguero , 403; con Admin , 200.

- Aplicar encuesta SUS a mínimo 5 evaluadores representativos del sistema.

- Calcular puntaje SUS con la fórmula oficial y verificar resultado > 68.

- Documentar evidencias de k6, Postman/consola y SUS en el informe de calidad final.

- Cerrar la documentación formal del proyecto y versionar todos los artefactos.

- Mantener cobertura de pruebas acumulada >= 100% PASS (254 + pruebas Sprint 11).

# 9. Métricas del sprint

| Métrica | Valor planificado | Valor real |
| --- | --- | --- |
| Story Points del sprint | 36 SP | 36 SP |
| N° historias de usuario (HU) | 4 | 4 |
| N° historias técnicas (HT) | 1 | 1 |
| N° ítems completados | 5 | 5 (100%) |
| N° ítems bloqueados | 0 | 0 |
| Velocidad (SP/semana) | 36 | 36 |
| % Cumplimiento del backlog | 100% | 100% |
| N° pruebas del sprint | 32 | 32 (100% PASS) |
| N° pruebas automatizadas | 17 | 17 (RBAC + rollback) |
| N° pruebas manuales | 11 | 11 (frontend + BD) |
| N° pruebas unitarias | 4 | 4 (rollback simulado) |
| N° defectos registrados | 0 | 0 |
| Compromisos Sprint 09 §8.3 cumplidos | 6/6 | 2 cumplidos + 1 parcial + 3 diferidos |
| N° pruebas acumuladas del proyecto | 254 | 254 (100% PASS) |
| Modificaciones a BD | 0 | 0 (sin migraciones ejecutadas) |
| Calidad general del sprint | Alta | Alta |

# 10. Impedimentos y bloqueos identificados

| ID | Descripción | Impacto | Resolución |
| --- | --- | --- | --- |
| — | No se registraron impedimentos ni bloqueos en el Sprint 04. | — | — |

# 11. Compromisos para el siguiente sprint (Sprint 11)

| N° | Compromiso | Responsable |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ejecutar prueba de rendimiento k6 y verificar P95 < 2 000 ms en todos los endpoints clave. | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon |
| 2 | Verificar middleware de seguridad: 401 sin token, 403 con rol no autorizado, 200 con Admin. | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon |
| 3 | Aplicar encuesta SUS a mínimo 5 evaluadores representativos con roles distintos. | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon |
| 4 | Calcular puntaje SUS con fórmula oficial y verificar que el resultado supere 68 puntos. | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon |
| 5 | Documentar hallazgos, evidencias y métricas finales en el informe de calidad del proyecto. | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon |
| 6 | Cerrar la documentación formal del proyecto (Sprint 11) y versionar todos los artefactos. | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon |
| 7 | Mantener cobertura de pruebas >= 100% PASS en suite acumulada (254 + Sprint 11). | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon |

# 12. Observaciones y conclusiones

| Logro principal del sprint | Sprint 10 completado al 100%: cierre contable-operativo con hash SHA-256, auditoría inmutable con exportación dual y rollback transaccional verificado. 36 SP y 32 pruebas al 100% PASS. Acumulado: 254 pruebas (CP-001–CP-254). |
| --- | --- |
| Estado del producto al cierre de Sprint 10 | El sistema ICARO tiene implementado el ciclo operativo completo: autenticación , proyectos , avances , materiales , requerimientos , aprobación , recepción , consumo , consolidación , cierre con hash. 254 pruebas automatizadas/unitarias/manuales al 100% PASS. |
| Satisfacción del equipo | Sprint completado al 100% sin bloqueos. La implementación del cierre transaccional con hash SHA-256 e inmutabilidad garantizada por diseño fue el aporte técnico más relevante del sprint. |
| Preparación para Sprint 11 | Sprint 11 es el sprint de cierre del proyecto: pruebas de calidad (k6, 401/403, SUS) y cierre documental. No se esperan implementaciones funcionales nuevas. |

# 13. Documentos de soporte formalizados en V2.0

| Documento | Código | Propósito | Secciones relacionadas |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint_10_Backlog_ICARO.xlsx | BCK-SPR-10 | Backlog: 4 HU + 1 HT, 36 SP. Resumen CP y métricas. | Sección 6 (Historias), Sección 9 (Métricas) |
| Sprint_10_Planificado_Realizado_ICARO.docx | PLN-REA-SPR-10 | Comparación planificado vs. realizado. 36/36 SP, 0 desvíos. | Secciones 6, 9, 12 |
| Sprint_10_Informe_Pruebas_ICARO.docx | INF-PRU-SPR-10 | 32 CPs (CP-223–CP-254) al 100% PASS: Consolidación, Pre-cierre, Cierre+Hash, Auditoría, Rollback. | Sección 5 (DoD), Sección 8, Sección 9 |
| sprint10_verificacion.md | — | Criterios de aceptación verificados (✅) para las 5 actividades del sprint. | Sección 5 (DoD), Sección 8 |

# Glosario de Siglas

| Sigla | Significado |
| --- | --- |
| RET | Retrospectiva |
| SPR | Sprint |
| DoD | Definition of Done |
| SP | Story Point |
| HU | Historia de Usuario |
| HT | Historia técnica |
| RBAC | Role-Based Access Control |
| JWT | JSON Web Token |
| API | Application Programming Interface |
| CRUD | Create, Read, Update, Delete |
| BD | Base de Datos |
| BCK | Backlog |
| PLN-REA | Planificado-Realizado |
| INF-PRU | Informe de Pruebas |
| PDF | Portable Document Format |
| Git | Sistema de control de versiones |