ACTA DE RETROSPECTIVA — SPRINT 02

Proyecto: Sistema de Gestión Integral de Obra — ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S.

Código: RET-SPR-02 | versión: 2.0 | Fecha: 25/04/2026

# 1. Control documental

| Código del documento | RET-SPR-02 |
| --- | --- |
| Nombre del documento | Acta de Retrospectiva – Sprint 02 |
| Versión | 2.0 |
| Fecha de elaboración | 25/04/2026 |
| Sprint evaluado | Sprint 02 – Gestión de Proyectos, Avances de Obra y Evidencia Fotográfica |
| Responsable de elaboración | Ivan Santiago Pulgar Leon |
| Estado del documento | Aprobado |

| versión | Fecha | Responsable | Descripción del cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 22/04/2026 | Ivan Santiago Pulgar Leon | Versión inicial del acta de retrospectiva. |
| 2.0 | 25/04/2026 | Ivan Santiago Pulgar Leon | Versión definitiva con datos reales: referencias cruzadas a 3 documentos de soporte, verificación de compromisos Sprint 01. |

# 2. Datos generales del sprint

| Número del sprint | Sprint 02 |
| --- | --- |
| Nombre del sprint | Gestión de Proyectos, Avances de Obra y Evidencia Fotográfica |
| Fecha de inicio | 20/04/2026 |
| Fecha de cierre | 24/04/2026 |
| Duración | 1 semana |
| Scrum Master | Ivan Santiago Pulgar Leon |
| Módulos/componentes | Proyectos (CRUD, RBAC), Avances de Obra (registro, evidencia, validación presupuesto), StorageService (almacenamiento extensible), Rubros (carga masiva API) |

# 3. Objetivo del sprint

Implementar el módulo de Gestión de Proyectos (CRUD completo con asignación de responsable y control de acceso por proyecto), el registro de Avances Físicos de Obra con validación de presupuesto por rubro y la carga/asociación de Evidencia Fotográfica obligatoria. Incluye la carga masiva de rubros desde API y el servicio de almacenamiento de archivos.

# 4. Equipo Scrum

| Rol | Nombre | Participación |
| --- | --- | --- |
| Scrum Master | Ivan Santiago Pulgar Leon | Facilito la reunión de retrospectiva y la planificación. |
| Product Owner | Isaac Sebastian Castro Muesmueran | Valido criterios de aceptación y prioridades del backlog. |
| Equipo de desarrollo | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon | Implemento todos los ítems del backlog con 100% de cumplimiento. |

# 5. Definición de "Hecho" (DoD) — Sprint 02

| Criterio de Completitud | ¿Cumplido? | Observación |
| --- | --- | --- |
| Código fuente en repositorio Git (commit cerrado) | Si |  |
| Funcionalidad desplegada en entorno Docker | Si | docker-compose up sin errores |
| Criterios de aceptación de cada historia verificados | Si | Todos revisados |
| Pruebas automatizadas ejecutadas (17/17 PASS) | Si | npm test -- proyectos avances |
| Migraciones Prisma aplicadas correctamente | Si | Sin migraciones nuevas en Sprint 02 |
| Documentación de sprint generada y archivada | Si | V2.0 + 3 docs de soporte |

# 6. Historias comprometidas vs. completadas

| ID | Historia / Tarea | Tipo | Modulo | SP Plan | SP Real | Estado | Criterios verificados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-06 | CRUD completo de proyectos con asignación de responsable (solo Admin) | HU | Proyectos | 8 | 8 | Completado | Admin puede crear, editar y listar proyectos. POST /api/v1/proyectos retorna 403 |
| HU-07 | Registrar avance físico de obra con evidencia fotográfica obligatoria | HU | Avances | 8 | 8 | Completado | POST /api/v1/avances requiere: token valido, rol Residente o Admin |
| HU-08 | Consultar historial de avances por rubro con datos del residente | HU | Avances | 5 | 5 | Completado | GET /api/v1/avances/rubro/:idRubro retorna lista de avances ordenados por fecha desc |
| HT-03 | Carga masiva de rubros desde API (POST /proyectos/:id/rubros/bulk) | HT | Proyectos | 5 | 5 | Completado | Solo Admin puede realizar carga masiva. Acepta array de rubros JSON con campos concretos |
| HT-04 | StorageService: almacenamiento local de evidencia fotográfica (extensible a S3) | HT | Infraestructura | 5 | 5 | Completado | StorageService implementado con patrón extensible. Subcarpetas: /uploads/evidencias/ |
| HT-05 | Integracion multer + validación de formato y tamaño de imagen en avances | HT | Avances | 3 | 3 | Completado | multer configurado con memoryStorage para recibir archivo 'evidencia'. storageService. |

# 7. Verificación de compromisos del Sprint 01 (sección 7.3)

| N° | Compromiso adquirido en Sprint 01 | Estado | Evidencia de cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Generar el backlog formal (Sprint_NN_Backlog_ICARO.xlsx) antes del Sprint Planning. | Cumplida | Sprint_02_Backlog_ICARO.xlsx generado previo al inicio del sprint. |
| 2 | Extender pruebas automatizadas (Jest/Supertest) a los módulos de Sprint 02. | Cumplida | 17 casos en proyectos_avances.test.js cubren Proyectos, Avances y Rubros. |
| 3 | Documentar el informe de pruebas en paralelo a la ejecución, no al cierre. | Parcialmente cumplida | Informe generado durante el sprint; se mantiene como objetivo de mejora continua. |
| 4 | Revisar parche de tokens legacy y planificar migración de datos. | Pendiente | Parche mantenido en auth.middleware.js. Migración programada para Sprint 03. |

Resultado: 2/4 compromisos cumplidos, 1 cumplido parcialmente, 1 pendiente para Sprint 03.

# 8. Retrospectiva: análisis por categorías

## 8.1 Que salió bien (MANTENER)

• El patrón StorageService con interfaz extensible permitió integrar almacenamiento sin acoplarlo a ninguna plataforma especifica (preparado para S3/Azure Blob).

• La transacción atómica en Prisma.$transaction garantizo consistencia entre avance, evidencia y actualización del rubro en una sola operación.

• Las pruebas automatizadas cubrieron los 3 grupos de módulos del sprint con 17/17 PASS y validaron tanto el RBAC como la obligatoriedad de evidencia.

• El pipeline de middleware estructurado (auth → role → multer → projectAccess → controller) resulto en un patrón reutilizable para futuros endpoints con upload.

• La carga masiva de rubros vía API con skipDuplicates redujo la fricción en la carga inicial de datos.

## 8.2 Que se puede mejorar (MEJORAR)

• El orden del pipeline de middleware para avances requirió varias iteraciones de prueba. Se debe documentar como estándar antes de implementar nuevos endpoints con upload.

• La migración de tokens legacy (parche en auth.middleware.js) sigue pendiente y representa una deuda técnica que crece con cada sprint.

• No se implementaron pruebas de validación de MIME type de imagen (formatos inválidos). Se debe agregar en Sprint 03.

## 8.3 Acciones concretas para el siguiente sprint (IMPLEMENTAR)

• Documentar como estándar el pipeline de middleware para endpoints con upload de archivos.

• Implementar y cerrar la migración de tokens legacy en Sprint 03 (deuda técnica).

• Agregar pruebas automatizadas para validación de MIME type y tamaño de imagen.

• Crear suite de pruebas para los módulos de materiales y bodega (Sprint 03).

• Mantener cobertura de pruebas automatizadas >= 80% en todos los módulos nuevos.

# 9. Métricas del sprint

| Métrica | Valor planificado | Valor real |
| --- | --- | --- |
| Story Points del sprint | 34 SP | 34 SP |
| N° historias de usuario (HU) | 3 | 3 |
| N° historias técnicas (HT) | 3 | 3 |
| N° ítems completados | 6 | 6 (100%) |
| N° ítems bloqueados | 0 | 0 |
| Velocidad (SP/semana) | 17 | 17 |
| % Cumplimiento del backlog | 100% | 100% |
| N° pruebas automatizadas | 17 | 17 (100% PASS) |
| N° módulos con cobertura >= 80% | 3 | 3 |
| N° defectos registrados | 0 | 0 |
| N° compromisos Sprint 01 cumplidos | 4 | 2 cumplidos, 1 parcial, 1 pendiente |
| Calidad general del sprint | Alta | Alta |

# 10. Impedimentos y bloqueos identificados

| ID | Descripción | Impacto | Resolución |
| --- | --- | --- | --- |
| — | No se registraron impedimentos ni bloqueos en el Sprint 02. | — | — |

# 11. Compromisos para el siguiente sprint (Sprint 03)

| N° | Compromiso | Responsable |
| --- | --- | --- |
| 1 | Documentar estándar de pipeline de middleware para endpoints con upload. | Ivan Santiago Pulgar Leon |
| 2 | Implementar y cerrar migración de tokens legacy (deuda técnica). | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon |
| 3 | Agregar pruebas automatizadas para validación de MIME type y tamaño de imagen. | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon |
| 4 | Crear suite de pruebas para módulos de materiales y bodega. | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon |
| 5 | Mantener cobertura de pruebas automatizadas >= 80% en todos los módulos nuevos. | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon |

# 12. Observaciones y conclusiones

| Logro principal del sprint | Se consolido el núcleo funcional del sistema con el módulo de Proyectos completo y el registro de Avances con evidencia fotográfica obligatoria. El patrón StorageService garantiza extensibilidad hacia servicios de nube (S3/Azure Blob). |
| --- | --- |
| Estado del producto al cierre | El sistema cuenta con: autenticación JWT, usuarios con RBAC (6 roles), proyectos CRUD, avances de obra con evidencia fotográfica, carga masiva de rubros, auditoria automática y 32 pruebas automatizadas (15 Sprint 01 + 17 Sprint 02). |
| Satisfacción del equipo | Sprint completado al 100% sin bloqueos ni desvíos. El equipo valoro la implementación del patrón de transacción atómica como una práctica estándar para operaciones multi-tabla. |
| Preparación para Sprint 03 | El Sprint 03 puede iniciar con foco en los módulos de Materiales y Bodega sobre una base de autenticación, proyectos y avances estable y probada. Deuda técnica pendiente: migración de tokens legacy (prioridad alta). |

# 13. Documentos de soporte formalizados en V2.0

| Documento | Código | Propósito | Secciones relacionadas |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint_02_Backlog_ICARO.xlsx | BCK-SPR-02 | Registro formal del backlog: 6 ítems, 34 SP planificados/realizados, DoD, criterios. | 6 (Historias), 9 (Métricas) |
| Sprint_02_Planificado_Realizado_ICARO.docx | PLN-REA-SPR-02 | Comparación planificado vs. realizado: SP, variaciones, % cumplimiento. | 6, 9 (Métricas),12 (Conclusiones) |
| Sprint_02_Informe_Pruebas_ICARO.docx | INF-PRU-SPR-02 | 17 casos de prueba (100% PASS), resumen por modulo, defectos (ninguno). | 5 (DoD), 8 (Categorías),9 (Métricas) |

## 14. Glosario de Siglas

| Sigla | Significado |
| --- | --- |
| RET | Retrospectiva |
| SPR | Sprint |
| DoD | Definition of Done |
| SP | Story Point |
| HU | Historia de Usuario |
| HT | Historia técnica |
| RBAC | Role-Based Access Control |
| JWT | JSON Web Token |
| API | Application Programming Interface |
| CRUD | Create, Read, Update, Delete |
| BD | Base de Datos |
| BCK | Backlog |
| PLN-REA | Planificado-Realizado |
| INF-PRU | Informe de Pruebas |
| PDF | Portable Document Format |
| Git | Sistema de control de versiones |