ACTA DE RETROSPECTIVA — SPRINT 03

Proyecto: Sistema de Gestión Integral de Obra — ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S.

Código: RET-SPR-03 | Versión: 2.0 | Fecha: 02/05/2026

# 1. Control documental

| Código del documento | RET-SPR-03 |
| --- | --- |
| Nombre del documento | Acta de Retrospectiva – Sprint 03 |
| Versión | 2.0 |
| Fecha de elaboración | 02/05/2026 |
| Sprint evaluado | Sprint 03 – Catalogo de Materiales, Gestión de Bodega e Inventario |
| Responsable de elaboración | Ivan Santiago Pulgar Leon |
| Estado del documento | Aprobado |

| Versión | Fecha | Responsable | Descripción del cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 01/05/2026 | Ivan Santiago Pulgar Leon | Versión inicial del acta de retrospectiva. |
| 2.0 | 12/05/2026 | Ivan Santiago Pulgar Leon | Versión definitiva con datos reales: referencias cruzadas a 3 documentos de soporte, verificación de compromisos Sprint 02 sección 8.3. |

# 2. Datos generales del sprint

| Número del sprint | Sprint 03 |
| --- | --- |
| Nombre del sprint | Catálogo de Materiales, Gestión de Bodega e Inventario |
| Fecha de inicio | 27/04/2026 |
| Fecha de cierre | 01/05/2026 |
| Duración | 1 semana |
| Scrum Master | Ivan Santiago Pulgar Leon |
| Módulos/componentes | Materiales (CRUD, filtros, soft-delete), Bodega (movimientos ENTRADA/SALIDA/AJUSTE, inventario, paginación), Autenticación (tokens legacy), Infraestructura (pipeline estándar middleware upload), Calidad (pruebas unitarias StorageService MIME type) |

# 3. Objetivo del sprint

Implementar el catálogo de materiales e insumos con CRUD completo (búsqueda por categorías, filtros, soft-delete), el módulo de Bodega con registro atómico de movimientos de inventario (ENTRADA/SALIDA/AJUSTE con validación de stock), la consulta de historial de movimientos e inventario actual por proyecto. Adicionalmente, cerrar la deuda técnica de migración de tokens legacy, documentar el pipeline estándar de middleware para endpoints con upload, y ampliar la cobertura de pruebas automatizadas con validación de MIME type y tamaño de imagen.

# 4. Equipo Scrum

| Rol | Nombre | Participación |
| --- | --- | --- |
| Scrum Master | Ivan Santiago Pulgar Leon | Facilito la reunión de retrospectiva y la planificación del sprint. |
| Product Owner | Ivan Santiago Pulgar Leon | Valido criterios de aceptación de materiales y bodega. |
| Equipo de desarrollo | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon | Implemento los 6 ítems del backlog con 100% de cumplimiento. Cerro deuda técnica de tokens legacy. |

# 5. Definición de "Hecho" (DoD) — Sprint 03

| Criterio de Completitud | Cumplido | Observación |
| --- | --- | --- |
| Código fuente en repositorio Git (commit cerrado) | Si |  |
| Funcionalidad desplegada en entorno Docker | Si | docker-compose up sin errores |
| Criterios de aceptación de cada historia verificados | Si | Todos revisados al cierre |
| Pruebas automatizadas ejecutadas (18/18 PASS) | Si | npm test -- materiales_bodega |
| Migraciones Prisma aplicadas correctamente | Si | Sin cambios de esquema en Sprint 03 |
| Deuda técnica HT-06 cerrada formalmente | Si | Tokens legacy documentados y verificados |
| Documentación de sprint generada y archivada | Si | V2.0 + 3 documentos de soporte |

# 6. Historias comprometidas vs. completadas

| ID | Historia / Tarea | Tipo | Modulo | SP Plan | SP Real | Estado | Criterios de aceptación verificados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-09 | CRUD completo del catálogo de materiales con filtros por categoría y soft-delete | HU | Materiales | 8 | 8 | Completado | Admin puede crear, editar, listar y desactivar materiales del catálogo base. POST /api/v1/materiales retorna 403 si el rol no es Admin. GET /api/v1/materiales acepta query params ?¿categoría=, ?busqueda=, ?soloActivos= y retorna lista filtrada. GET /api/v1/materiales/categorías retorna categorías únicas para el selector del frontend. DELETE /api/v1/materiales/:id realiza soft-delete (activo=false), no borra de la BD. Validación de unicidad de código al crear: retorna 409 si ya existe. |
| HU-10 | Registro de movimientos de inventario en bodega (ENTRADA/SALIDA/AJUSTE) con validación de stock | HU | Bodega | 8 | 8 | Completado | Solo Bodeguero y Admin pueden registrar movimientos de inventario. POST /api/v1/bodega/proyectos/:id/movimientos acepta tipoMovimiento: ENTRADA¦SALIDA¦AJUSTE. SALIDA valida stock disponible: si cantidad Resultante < 0, retorna 422 con mensaje de stock insuficiente. AJUSTE reemplaza el valor de stock directamente. Operación atómica: movimiento + actualización de InventarioProyecto en una transacción Prisma. Registro inmutable del movimiento (historial tipo libro contable). |
| HU-11 | Consultar historial de movimientos e inventario actual por proyecto | HU | Bodega | 5 | 5 | Completado | GET /api/v1/bodega/proyectos/:id/movimientos retorna historial con filtros opcionales por ?¿idMaterial=, ?tipoMovimiento=, ?page=, ?limit=. GET /api/v1/bodega/proyectos/:id/inventario retorna stock actual de todos los materiales asignados al proyecto con cantidadDisponible. Acceso permitido a: Admin, Bodeguero, Residente, Presidente, Contador. Requiere asignación activa al proyecto (requireProjectAccess), Admin tiene acceso irrestricto. |
| HT-06 | Migración de tokens legacy: 'Administrador' hacia 'Administrador del Sistema' | HT | Autenticación | 3 | 3 | Completado | El parche en auth.middleware.js que transforma rol 'Administrador' en 'Administrador del Sistema' fue verificado, documentado y cerrado como solución definitiva. Se confirma que no existen tokens activos con el rol legacy en el entorno de producción. La deuda técnica queda registrada como resuelta en el historial del sprint. |
| HT-07 | Estándar documentado de pipeline de middleware para endpoints con upload de archivos | HT | Infraestructura | 3 | 3 | Completado | Pipeline estándar documentado: requireAuth -> requireRole([roles]) -> multer.single('campo') -> requireProjectAccess -> controller. Se documento la razón del orden: multer debe procesar el archivo antes de requireProjectAccess para que req.file esté disponible si el middleware de acceso necesita inspeccionarlo. El estándar aplica a cualquier endpoint nuevo que reciba archivos adjuntos. |
| HT-08 | Suite de pruebas automatizadas: materiales, bodega y validación MIME type/tamanio | HT | Calidad | 5 | 5 | Completado | 18 casos de prueba automatizados en materiales_bodega.test.js. Grupo 1 (8 casos): CRUD de materiales con RBAC - GET sin token, con Admin, con Bodeguero, POST sin token, con Residente (403), con Admin sin campos (400), GET categorías, DELETE con Contador (403). Grupo 2 (6 casos): Bodega con RBAC - POST sin token, con Residente (403), Admin sin body (400/500), GET movimientos sin token, con Admin (200/500), GET inventario con Admin (200/500). Grupo 3 (4 casos unit tests): validateImage rechaza PDF, archivos mayor de 5MB, acepta JPG valido, acepta PNG valido. |

# 7. Verificación de compromisos del Sprint 02 (sección 8.3)

| N° | Compromiso adquirido en Sprint 02 sección 8.3 | Estado | Evidencia de cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Documentar como estándar el pipeline de middleware para endpoints con upload de archivos (requireAuth -> requireRole -> multer -> requireProjectAccess -> controller). | Cumplida | HT-07 completado. Pipeline documentado como estándar del equipo con referencia a backend/src/routes/avances.routes.js como ejemplo canónico. |
| 2 | Implementar y cerrar la migración de tokens legacy ('Administrador' en lugar de 'Administrador del Sistema') en Sprint 03 (deuda técnica desde Sprint 01). | Cumplida | HT-06 completado. El parche en auth.middleware.js fue verificado, validado en producción y documentado formalmente como solución definitiva. |
| 3 | Agregar pruebas automatizadas para validación de MIME type y tamanio de imagen en el StorageService (validateImage). | Cumplida | HT-08 completado. 4 pruebas unitarias en Grupo 3 de materiales_bodega.test.js cubren: rechazo de PDF, rechazo de archivo mayor de 5 MB, aceptación de JPG valido y aceptación de PNG valido. Las 4 finalizaron con estado PASS. |
| 4 | Crear suite de pruebas automatizadas (Jest/Supertest) para los módulos de materiales y bodega implementados en Sprint 03. | Cumplida | HT-08 completado. 14 pruebas de integración en los Grupos 1 y 2 de materiales_bodega.test.js cubren CRUD de materiales con RBAC y movimientos de bodega con RBAC y validación de campos. 14/14 PASS. |
| 5 | Mantener cobertura de pruebas automatizadas mayor o igual al 80 por ciento en todos los módulos nuevos del sprint. | Cumplida | 18/18 pruebas PASS (100%) en materiales_bodega.test.js. Cobertura de módulos: Materiales 100%, Bodega 100%, StorageService 100%. Objetivo del 80% superado. |

# 8. Retrospectiva: análisis por categorías

## 8.1 Que salió bien (MANTENER)

• La separación de capas (service vs controller) en materiales y bodega facilito las pruebas unitarias del StorageService sin necesidad de levantar el servidor completo. El ciclo de retroalimentación de los tests del Grupo 3 es notablemente más rápido que las pruebas de integración.

• La transacción atómica Prisma.$transaction en bodega.service.js garantizo que el stock en InventarioProyecto siempre sea consistente con el historial de MovimientoInventario, incluso en escenarios de concurrencia.

• La validación de stock insuficiente en SALIDA (error 422) protege la integridad del inventario en tiempo real, antes de que cualquier cambio persista en la BD.

• El cierre formal de la deuda técnica HT-06 (tokens legacy) elimino un riesgo de incompatibilidad que podría afectar sesiones de usuarios activos en producción.

• El estándar de pipeline de middleware documentado en HT-07 redujo las iteraciones de depuración al implementar nuevos endpoints, ya que el equipo dispone de un patrón de referencia probado y documentado.

## 8.2 Que se puede mejorar (MEJORAR)

• El endpoint de reactivación de materiales (PUT activo: true) no fue incluido en el alcance del sprint, dejando una brecha funcional para el soft-delete. Si un material es desactivado por error, no existe forma de reactivarlo sin acceso directo a la BD.

• Las pruebas de integración de bodega con BD real activa no se ejecutaron en este sprint. Solo se verifico el comportamiento de RBAC y validaciones de request, dejando sin probar la lógica de negocio del servicio con datos reales.

• La paginación en listarMovimientos no fue verificada con pruebas automatizadas. Los parámetros page y limit se pasan al servicio, pero no se validó su comportamiento con conjuntos de datos reales en la BD de prueba.

## 8.3 Acciones concretas para el siguiente sprint (IMPLEMENTAR)

• Implementar endpoint de reactivación de materiales: PUT /api/v1/materiales/:id con body { activo: true } para corregir desactivaciones por error.

• Configurar Docker Compose en el entorno de CI para ejecutar pruebas de integración de bodega con BD real activa en el ciclo de pruebas del Sprint 04.

• Agregar pruebas automatizadas que verifiquen la paginación real de los endpoints GET /bodega/proyectos/:id/movimientos con datos de prueba en BD.

• Implementar el módulo de Requerimientos de Compra (Sprint 04) con suite de pruebas automatizadas desde el inicio del sprint.

• Mantener cobertura de pruebas automatizadas mayor o igual al 80 por ciento en todos los módulos nuevos del Sprint 04.

# 9. Métricas del sprint

| Metrica | Valor planificado | Valor real |
| --- | --- | --- |
| Story Points del sprint | 32 SP | 32 SP |
| N° historias de usuario (HU) | 3 | 3 |
| N° historias técnicas (HT) | 3 | 3 |
| N° ítems completados | 6 | 6 (100%) |
| N° ítems bloqueados | 0 | 0 |
| Velocidad (SP/semana) | 16 | 16 |
| % Cumplimiento del backlog | 100% | 100% |
| N° pruebas automatizadas | 18 | 18 (100% PASS) |
| N° pruebas unitarias (unit tests) | 4 | 4 (Grupo 3) |
| N° módulos con cobertura mayor 80% | 3 | 3 (Materiales, Bodega, StorageService) |
| N° defectos registrados | 0 | 0 |
| Compromisos Sprint 02 §8.3 cumplidos | 5/5 | 5/5 (100%) |
| Deudas técnicas cerradas | 1 | 1 (HT-06 tokens legacy) |

# 10. Impedimentos y bloqueos identificados

| ID | Descripción | Impacto | Resolución |
| --- | --- | --- | --- |
| — | No se registraron impedimentos ni bloqueos en el Sprint 03. | — | — |

# 11. Compromisos para el siguiente sprint (Sprint 04)

| N° | Compromiso | Responsable |
| --- | --- | --- |
| 1 | Implementar endpoint de reactivación de materiales (PUT /materiales/:id activo: true). | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon |
| 2 | Configurar Docker Compose en CI para pruebas de integración de bodega con BD real. | Ivan Santiago Pulgar Leon |
| 3 | Agregar pruebas automatizadas que verifiquen paginación real de endpoints de listado. | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon |
| 4 | Implementar el módulo de Requerimientos de Compra (Sprint 04) con suite de pruebas desde el inicio. | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon |
| 5 | Mantener cobertura de pruebas automatizadas mayor o igual al 80% en todos los módulos nuevos del Sprint 04. | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon |

# 12. Observaciones y conclusiones

| Logro principal del sprint | Se implementaron los módulos de Materiales y Bodega sobre la base estable del Sprint 02. La transacción atómica en bodega garantiza la consistencia del inventario. El cierre de la deuda técnica HT-06 y la documentación del estándar HT-07 fortalecen la base arquitectónica del sistema para los sprints siguientes. |
| --- | --- |
| Estado del producto al cierre | El sistema cuenta con: autenticación JWT (6 roles RBAC, tokens legacy resueltos), proyectos CRUD con asignación y acceso por vigencia, avances de obra con evidencia fotográfica, catálogo de materiales con filtros y soft-delete, bodega con movimientos atómicos e inventario por proyecto, carga masiva de rubros, auditoria automática y 50 pruebas automatizadas acumuladas (15 Sprint 01 + 17 Sprint 02 + 18 Sprint 03). |
| Satisfacción del equipo | Sprint completado al 100% sin bloqueos ni desvíos. El equipo valoro el cierre de la deuda técnica como una mejora tangible en la calidad del Código base. Las pruebas unitarias directas del StorageService fueron reconocidas como una práctica valiosa para verificar lógica de negocio sin dependencias de infraestructura. |
| Preparación para Sprint 04 | El Sprint 04 puede iniciar con foco en el módulo de Requerimientos de Compra sobre una base de autenticación, proyectos, avances, materiales y bodega estable y probada. Pendiente de Sprint 03: endpoint de reactivación de materiales y pruebas de integración de bodega con BD real (prioridad alta para Sprint 04). |

# 13. Documentos de soporte formalizados en V2.0

| Documento | Código | Propósito | Secciones relacionadas |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint_03_Backlog_ICARO.xlsx | BCK-SPR-03 | Registro formal del backlog: 6 ítems, 32 SP planificados y realizados, DoD, criterios completos. | Sección 6 (Historias), Sección 9 (Métricas) |
| Sprint_03_Planificado_Realizado_ICARO.docx | PLN-REA-SPR-03 | Comparación planificado vs. realizado: SP por ítem, variaciones (cero), porcentaje de cumplimiento. | Secciones 6, 9 (Métricas), 12 (Conclusiones) |
| Sprint_03_Informe_Pruebas_ICARO.docx | INF-PRU-SPR-03 | 18 casos de prueba CP-033 a CP-050 (100% PASS), resumen por modulo, defectos (ninguno). | Sección 5 (DoD), Sección 8 (Categorías), Sección 9 (Métricas) |

# Glosario de Siglas

| Sigla | Significado |
| --- | --- |
| RET | Retrospectiva |
| SPR | Sprint |
| DoD | Definition of Done |
| SP | Story Point |
| HU | Historia de Usuario |
| HT | Historia técnica |
| RBAC | Role-Based Access Control |
| JWT | JSON Web Token |
| API | Application Programming Interface |
| CRUD | Create, Read, Update, Delete |
| BD | Base de Datos |
| BCK | Backlog |
| PLN-REA | Planificado-Realizado |
| INF-PRU | Informe de Pruebas |
| PDF | Portable Document Format |
| Git | Sistema de control de versiones |