REGISTRO DE PLANIFICADO VS. REALIZADO — SPRINT 04

Proyecto: Sistema de Gestión Integral de Obra — ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S.

Código: PLN-REA-SPR-04 | Versión: 1.0 | Fecha: 09/05/2026

# 1. Control documental

| Código del documento | PLN-REA-SPR-04 |
| --- | --- |
| Nombre del documento | Registro de Planificado vs. Realizado – Sprint 04 |
| Versión | 1.0 |
| Fecha de elaboración | 09/05/2026 |
| Sprint evaluado | Sprint 04 – Módulo de Requerimientos de Compra |
| Responsable de elaboración | Ivan Santiago Pulgar Leon |
| Estado del documento | Aprobado |

| Versión | Fecha | Responsable | Descripción del cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 09/05/2026 | Ivan Santiago Pulgar Leon | Documento generado con datos reales del Sprint 04 |

# 2. Datos generales del sprint

| Número del sprint | Sprint 04 |
| --- | --- |
| Nombre del sprint | Módulo de Requerimientos de Compra |
| Fecha de inicio | 04/04/2026 |
| Fecha de cierre | 08/04/2026 |
| Duración | 1 semana |
| Módulos/componentes trabajados | Compras (Requerimientos), Materiales (Reactivación) |

# 3. Historias/Tareas: Planificado vs. Realizado

| ID | Historia / Tarea | Tipo | Módulo | SP Plan | SP Real | Variación | % Avance | Estado | Causa de desvío |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-12 | Crear requerimiento de compra con líneas de detalle | HU | Compras | 5 | 5 | 0 | 100% | Completado | Sin desvío |
| HU-13 | Aprobar requerimiento de compra (estado APROBADO) | HU | Compras | 3 | 3 | 0 | 100% | Completado | Sin desvío |
| HU-14 | Rechazar requerimiento de compra con justificación obligatoria | HU | Compras | 2 | 2 | 0 | 100% | Completado | Sin desvío |
| HU-15 | Listar y consultar detalle de requerimientos por proyecto con filtros | HU | Compras | 5 | 5 | 0 | 100% | Completado | Sin desvío |
| HT-09 | Formalizar endpoint de reactivación de materiales (PUT /materiales/:id activo:true) | HT | Materiales | 2 | 2 | 0 | 100% | Completado | Sin desvío |
| HT-10 | Suite de pruebas automatizadas: requerimientos de compra y reactivación de materiales | HT | Calidad | 5 | 5 | 0 | 100% | Completado | Sin desvío |
| TOTALES |  |  |  | 22 | 22 | 0 | 100% |  |  |

# 4. Resumen cuantitativo del sprint

| Métrica | Planificado | Realizado |
| --- | --- | --- |
| Story Points totales | 22 | 22 |
| N° historias de usuario (HU) | 4 | 4 |
| N° historias técnicas (HT) | 2 | 2 |
| N° ítems del backlog | 6 | 6 |
| N° ítems completados | — | 6 (100%) |
| N° ítems bloqueados | — | 0 |
| N° ítems no completados | — | 0 |
| Velocidad real (SP / semana) | 11 | 11 |
| % Cumplimiento del sprint | 100% | 100% |
| N° pruebas automatizadas | 18 | 18 (100% PASS) |
| Compromisos Sprint 03 8.3 cerrados | 5/5 | 5/5 (100%) |

# 5. Análisis de desvíos significativos

El Sprint 04 no registró desvíos significativos. Los 22 SP planificados fueron entregados en su totalidad: 4 historias de usuario (HU-12 a HU-15) y 2 historias técnicas (HT-09, HT-10), con 18 pruebas automatizadas en estado PASS (100%). El módulo de Requerimientos de Compra fue implementado con CRUD completo, flujo de aprobación/rechazo con RBAC y el endpoint de reactivación de materiales quedó formalizado.

# 6. Observaciones generales del sprint

| Factores que influyeron positivamente | La separación de capas (service vs controller) facilitó la implementación del flujo de aprobación/rechazo. La reutilización del patrón RBAC establecido en sprints anteriores aceleró el desarrollo. |
| --- | --- |
| Factores que afectaron negativamente | El endpoint de reactivación de materiales (HT-09) requirió ajustes en el middleware de validación para manejar el campo activo:true correctamente. |
| Lecciones aprendidas clave | 1. La validación de estado previo antes de aprobar/rechazar un requerimiento evita inconsistencias en el flujo. 2. Los tests de integración deben cubrir todos los roles RBAC para garantizar correctitud del control de acceso. |
| Compromisos para el siguiente sprint | Implementar el módulo de Planilla Mensual de Obra y el cierre contable mensual (Sprint 05). |

# 7.

| Sigla | Significado |
| --- | --- |
| SP | Story Point |
| HU | Historia de Usuario |
| HT | Historia Técnica |
| PLN-REA | Planificado-Realizado |
| SPR | Sprint |
| RBAC | Role-Based Access Control |
| API | Application Programming Interface |
| BD | Base de Datos |
| CI | Continuous Integration |
| CRUD | Create, Read, Update, Delete |
| JWT | JSON Web Token |