REGISTRO DE PLANIFICADO VS. REALIZADO — SPRINT 07

Proyecto: Sistema de Gestión Integral de Obra — ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S.

Código: PLN-REA-SPR-07 | Versión: 1.0 | Fecha: 30/05/2026

# 1. Control documental

| Código del documento | PLN-REA-SPR-07 |
| --- | --- |
| Nombre del documento | Registro de Planificado vs. Realizado – Sprint 07 |
| Versión | 1.0 |
| Fecha de elaboración | 30/05/2026 |
| Sprint evaluado | Sprint 07 – Bandeja Gerencial Avanzada, Órdenes de Cambio y Trazabilidad E2E |
| Responsable de elaboración | Ivan Santiago Pulgar Leon |
| Estado del documento | Aprobado |

| Versión | Fecha | Responsable | Descripción del cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 30/05/2026 | Ivan Santiago Pulgar Leon | Documento generado con datos reales del Sprint 07 |

# 2. Datos generales del sprint

| Número del sprint | Sprint 07 |
| --- | --- |
| Nombre del sprint | Bandeja Gerencial Avanzada, Órdenes de Cambio y Trazabilidad E2E |
| Fecha de inicio | 24/05/2026 |
| Fecha de cierre | 29/05/2026 |
| Duración | 1 semana |
| Módulos/componentes trabajados | Bandeja Gerencial (avanzada), Aprobación/Rechazo de Requerimientos, Bloqueo de Reprocesamiento, Órdenes de Cambio, Auditoría E2E |

# 3. Historias/Tareas: Planificado vs. Realizado

| ID | Historia / Tarea |  | Tipo | Módulo | SP Plan | SP Real | Variación | % Avance | Estado | Causa de desvío |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-25 | Bandeja Gerencial Avanzada con Paginación |  | HU | Compras / Bandeja Gerencial | 8 | 8 | 0 | 100% | Completado | Sin desvío |
| HU-26 | Aprobación y Rechazo con Notificación de Decisión |  | HU | Compras / Notificaciones | 10 | 10 | 0 | 100% | Completado | Sin desvío |
| HU-27 | Bloqueo de Reprocesamiento de Estados Finales |  | HU | Compras / Control de Estados | 5 | 5 | 0 | 100% | Completado | Sin desvío |
| HU-28 | Gestión de Órdenes de Cambio con Validación Presupuestaria |  | HU | Órdenes de Cambio / Obra | 12 | 12 | 0 | 100% | Completado | Sin desvío |
| HU-29 | Trazabilidad E2E y Auditoría Completa del Ciclo |  | HU | Auditoría / Trazabilidad | 8 | 8 | 0 | 100% | Completado | Sin desvío |
| HT-01 | Verificación RBAC Cruzada Sprint 07 (OC, Bandeja, Notif.) |  | HT | Seguridad / RBAC | 5 | 5 | 0 | 100% | Completado | Sin desvío |
| TOTALES |  |  |  |  | 48 | 48 | 0 | 100% |  |  |

# 4. Resumen cuantitativo del sprint

| Métrica | Planificado | Realizado |
| --- | --- | --- |
| Story Points totales | 48 | 48 |
| N° historias de usuario (HU) | 5 | 5 |
| N° historias técnicas (HT) | 1 | 1 |
| N° ítems del backlog | 6 | 6 |
| N° ítems completados | — | 6 (100%) |
| N° ítems bloqueados | — | 0 |
| N° ítems no completados | — | 0 |
| Velocidad real (SP / semana) | 48 | 48 |
| % Cumplimiento del sprint | 100% | 100% |
| N° pruebas automatizadas | 46 | 46 (100% PASS) |
| Compromisos Sprint 07 8.3 cerrados | 6/6 | 6/6 (100%) |

# 5. Análisis de desvíos significativos

El Sprint 07 no registró desvíos significativos. Los 48 SP planificados fueron entregados en su totalidad. El módulo de Órdenes de Cambio fue el de mayor complejidad técnica (validación presupuestaria, RBAC cruzado, bloqueo de reprocesamiento), completado sin incidencias. Las pruebas E2E (Actividad 5) requirieron BD activa para su validación completa, siendo aceptado el comportamiento alternativo (401/500) en entorno sin BD. La cobertura de pruebas automatizadas alcanzó el 100% (46/46 PASS). Acumulado del proyecto: 168 pruebas.

# 6. Observaciones generales del sprint

| Logros del sprint | 5 HU + 1 HT completados. 48 SP realizados. 46 pruebas automatizadas (100% PASS). Ciclo completo de compras verificado con trazabilidad E2E. Órdenes de Cambio operativas. |
| --- | --- |
| Impedimentos encontrados | Las pruebas E2E (Actividad 5, ciclos crear,aprobar/rechazar) requieren BD de test con datos seeded. En entorno CI sin BD se obtiene 401/422/500, comportamiento esperado y documentado. |
| Compromisos para el siguiente sprint | Implementar el módulo de Reportes y Dashboard consolidado. Agregar BD de pruebas con seed data completo. Implementar exportación de reportes en xlsx. |
| Notas adicionales | Sprint 07 cierra el ciclo gerencial de compras. Acumulado del proyecto: 168 pruebas automatizadas (CP-001 a CP-168) con 100% de éxito en todos los sprints. |

# 7. Glosario

| Sigla | Significado |
| --- | --- |
| SP | Story Point |
| HU | Historia de Usuario |
| HT | Historia Técnica |
| PLN-REA | Planificado-Realizado |
| SPR | Sprint |
| RBAC | Role-Based Access Control |
| API | Application Programming Interface |
| BD | Base de Datos |
| CI | Continuous Integration |
| CRUD | Create, Read, Update, Delete |
| JWT | JSON Web Token |
| PDF | Portable Document Format |