REGISTRO DE PLANIFICADO VS. REALIZADO — SPRINT 08

Proyecto: Sistema de Gestión Integral de Obra — ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S.

Código: PLN-REA-SPR-08 | Versión: 1.0 | Fecha: 07/06/2026

# 1. Control documental

| Código del documento | PLN-REA-SPR-08 |
| --- | --- |
| Nombre del documento | Registro de Planificado vs. Realizado – Sprint 08 |
| Versión | 1.0 |
| Fecha de elaboración | 07/06/2026 |
| Sprint evaluado | Sprint 08 – Bodega, Recepción Transaccional e Inventario |
| Responsable de elaboración | Ivan Santiago Pulgar Leon |
| Estado del documento | Aprobado |

| Versión | Fecha | Responsable | Descripción del cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 12/06/2026 | Ivan Santiago Pulgar Leon | Documento generado con datos reales del Sprint 08 |

# 2. Datos generales del sprint

| Número del sprint | Sprint 08 |
| --- | --- |
| Nombre del sprint | Bodega, Recepción Transaccional e Inventario |
| Fecha de inicio | 01/06/2026 |
| Fecha de cierre | 06/06/2026 |
| Duración | 1 semana |
| Módulos/componentes trabajados | Recepción Transaccional de Materiales, Validaciones de Negocio (RBAC + estado APROBADO + exceso cantidad), Inventario con Desglose, Rollback Transaccional, Audit Log, Compatibilidad rutas Sprint 03 |

# 3. Historias/Tareas: Planificado vs. Realizado

| ID | Historia / Tarea |  | Tipo | Módulo | SP Plan | SP Real | Variación | % Avance | Estado | Causa de desvío |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-S8-1 | Registrar recepción transaccional de materiales vinculada a requerimiento aprobado |  | HU | Bodega / Recepción de Materiales | 10 | 10 | 0 | 100% | Completado | Sin desvío |
| HU-S8-2 | Validaciones estrictas: estado APROBADO y exceso de cantidad en recepción |  | HU | Bodega / Validaciones de Recepción | 8 | 8 | 0 | 100% | Completado | Sin desvío |
| HU-S8-3 | Bloqueos y alertas con códigos de error claros |  | HU | Bodega / Alertas y Errores Controlados | 5 | 5 | 0 | 100% | Completado | Sin desvío |
| HU-S8-4 | Consulta de inventario con saldo y desglose de movimientos por material |  | HU | Inventario / Movimientos | 8 | 8 | 0 | 100% | Completado | Sin desvío |
| HU-S8-5 | Rollback transaccional y registro de audit_log en la misma transacción |  | HU | Auditoría / Transacciones | 8 | 8 | 0 | 100% | Completado | Sin desvío |
| HT-S8-01 | Verificación de compatibilidad con rutas de bodega del Sprint 03 |  | HT | Bodega / Compatibilidad y RBAC | 5 | 5 | 0 | 100% | Completado | Sin desvío |
| TOTALES |  |  |  |  | 44 | 44 | 0 | 100% |  |  |

# 4. Resumen cuantitativo del sprint

| Métrica | Planificado | Realizado |
| --- | --- | --- |
| Story Points totales | 44 | 44 |
| N° historias de usuario (HU) | 5 | 5 |
| N° historias técnicas (HT) | 1 | 1 |
| N° ítems del backlog | 6 | 6 |
| N° ítems completados | — | 6 (100%) |
| N° ítems bloqueados | — | 0 |
| N° ítems no completados | — | 0 |
| Velocidad real (SP / semana) | 44 | 44 |
| % Cumplimiento del sprint | 100% | 100% |
| N° pruebas automatizadas | 25 | 25 (100% PASS) |
| Compromisos Sprint 08 8.3 cerrados | 6/6 | 6/6 (100%) |

# 5. Análisis de desvíos significativos

El Sprint 08 no registró desvíos significativos. Los 44 SP planificados fueron entregados en su totalidad. La implementación transaccional de bodega.service.recepcionarMateriales fue el componente de mayor complejidad técnica, requiriendo el uso de prisma.$transaction para garantizar rollback automático. Las pruebas de los Grupos 5 (rollback y audit_log) emplean mocks de Prisma para aislar la lógica de negocio sin BD activa, lo cual fue previamente acordado como patrón de prueba del proyecto. La cobertura de pruebas automatizadas alcanzó el 100% (25/25 PASS). Acumulado del proyecto: 193 pruebas (CP-001 a CP-193).

# 6. Observaciones generales del sprint

| Logros del sprint | 5 HU + 1 HT completados. 44 SP realizados. 25 pruebas automatizadas (100% PASS). Recepción transaccional atómica implementada con rollback automático. Inventario con desglose completo operativo. Compatibilidad Sprint 03 verificada. |
| --- | --- |
| Impedimentos encontrados | Los tests de rollback (Grupo 5) y audit_log requieren mocks de Prisma.$transaction para aislarse de la BD. En entorno CI sin BD los tests de integración HTTP retornan 404/500 (comportamiento esperado y documentado). Sin impedimentos bloqueantes. |
| Compromisos para el siguiente sprint | Implementar el módulo de Reportes y Dashboard consolidado (compromiso crítico diferido desde Sprint 06). Implementar exportación de informes en formato xlsx. Agregar BD de pruebas con seed data completo. |
| Notas adicionales | Sprint 08 cierra el módulo de bodega e inventario. Acumulado del proyecto: 193 pruebas automatizadas (CP-001 a CP-193) con 100% de éxito en todos los sprints. |

# 7. Glosario

| Sigla | Significado |
| --- | --- |
| SP | Story Point |
| HU | Historia de Usuario |
| HT | Historia Técnica |
| PLN-REA | Planificado-Realizado |
| SPR | Sprint |
| RBAC | Role-Based Access Control |
| API | Application Programming Interface |
| BD | Base de Datos |
| CI | Continuous Integration |
| CRUD | Create, Read, Update, Delete |
| JWT | JSON Web Token |
| PDF | Portable Document Format |