ACTA DE RETROSPECTIVA — SPRINT 09

Proyecto: Sistema de Gestión Integral de Obra — ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S.

Código: RET-SPR-09 | Versión: 2 | Fecha: 12/06/2026

# 1. Control documental

| Código del documento | RET-SPR-09 |
| --- | --- |
| Nombre del documento | Acta de Retrospectiva – Sprint 09 |
| Versión | 2 |
| Fecha de elaboración | 12/06/2026 |
| Sprint evaluado | Sprint 09 – Gestión Integral: Consumo en Obra, Validaciones y Sincronización |
| Responsable de elaboración | Ivan Santiago Pulgar Leon |
| Estado del documento | Aprobado |

| Versión | Fecha | Responsable | Descripción del cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 12/06/2026 | Ivan Santiago Pulgar Leon | Documento generado con datos reales del Sprint 09 |

# 2. Datos generales del sprint

| Número del sprint | Sprint 09 |
| --- | --- |
| Nombre del sprint | Gestión Integral: Consumo en Obra, Validaciones y Sincronización |
| Fecha de inicio | 08/06/2026 |
| Fecha de cierre | 12/06/2026 |
| Duración | 1 semana |
| Módulos/componentes trabajados | Materiales Disponibles por Proyecto, Consumo Transaccional (SALIDA), Validaciones de Seguridad RBAC + Stock + Proyecto, Sincronización Offline (SyncManager cliente), Historial de Consumos con Trazabilidad, Rollback Transaccional y Audit Log |

# 3. Objetivo del sprint

Implementar el módulo de Consumo en Obra con registro transaccional de materiales (tipo SALIDA), validaciones estrictas de seguridad (stock insuficiente , 422 STOCK_INSUFICIENTE, proyecto ajeno , 403 PROYECTO_NO_AUTORIZADO, proyecto inactivo , 422 PROYECTO_INACTIVO), garantía de que el stock nunca queda negativo, estrategia de sincronización offline gestionada desde el cliente (SyncManager/IndexedDB), historial completo de consumos con trazabilidad (cantidadAnterior y cantidadResultante), registro de audit_log dentro de la misma transacción y rollback automático ante cualquier falla de validación de negocio.

# 4. Equipo Scrum

| Rol | Nombre | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Ivan Santiago Pulgar Leon | Define y prioriza el backlog |
| Scrum Master | Ivan Santiago Pulgar Leon | Facilita las ceremonias Scrum |
| Desarrollador | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon | Backend Node.js + PostgreSQL + Jest |

# 5. Definición de "Hecho" (DoD) — Sprint 09

| Criterio de Completitud | Cumplido | Observación |
| --- | --- | --- |
| GET /consumo/proyectos/:id/materiales-disponibles implementado con RBAC canRead. | Sí | Se valida consulta de materiales disponibles por proyecto para Admin, Residente, Bodeguero, Contador y Presidente/Gerente, respetando autenticación, acceso por proyecto y filtro de materiales con stock disponible. |
| POST /consumo/proyectos/:id/consumir implementado con RBAC canConsume. | Sí | Solo Admin y Residente pueden registrar consumos. Bodeguero, Contador y Presidente/Gerente reciben 403 al intentar ejecutar consumos en obra. |
| Prevalidaciones fuera de transacción: idProyecto, idMaterial obligatorios y cantidad > 0. | Sí | Se comprueba que el servicio rechace consumos con campos obligatorios faltantes, cantidad negativa o cantidad igual a cero, retornando 400 antes de ejecutar la transacción. |
| Verificación dentro de la transacción: asignación usuario , proyecto. | Sí | Si el usuario no tiene asignación al proyecto, el sistema bloquea el consumo y retorna 403 con código PROYECTO_NO_AUTORIZADO. |
| Verificación dentro de la transacción: estado del proyecto debe ser ACTIVO. | Sí | Si el proyecto se encuentra INACTIVO, el sistema detiene el consumo y retorna 422 con código PROYECTO_INACTIVO. |
| Verificación dentro de la transacción: stock suficiente para el consumo solicitado. | Sí | Si el stock disponible es menor que la cantidad solicitada, el sistema retorna 422 con código STOCK_INSUFICIENTE. |
| Garantía de stock no negativo: cantidadResultante >= 0 siempre. | Sí | Se valida que el consumo nunca deje saldos negativos y que el stock resultante sea mayor o igual a cero después de la operación. |
| Movimiento de inventario tipo SALIDA con cantidadAnterior y cantidadResultante. | Sí | El consumo genera un movimiento tipo SALIDA, registra el stock previo, calcula el stock posterior y actualiza el inventario mediante upsert. |
| audit_log.create invocado dentro de la misma transacción del consumo. | Sí | El registro de auditoría se crea con tabla='movimiento_inventario', operacion='INSERT' e idUsuario, garantizando trazabilidad del consumo. |
| GET /consumo/proyectos/:id/historial implementado para historial de consumos. | Sí | La consulta retorna únicamente movimientos tipo SALIDA e incluye cantidadAnterior y cantidadResultante, manteniendo trazabilidad del inventario consumido. |
| Rollback garantizado ante fallas de validación de negocio. | Sí | Si falla una validación de stock, proyecto o autorización, no se crea movimiento, no se actualiza inventario y no se genera registro en audit_log. |
| Las 29 pruebas automatizadas del Sprint 09 pasan correctamente. | Sí | La matriz registra 29 casos PASS, desde CP-194 hasta CP-222. El acumulado general alcanza 222 pruebas ejecutadas con resultado satisfactorio. |
| Código revisado, versionado y commiteado en el repositorio del proyecto. | Sí | El incremento del Sprint 09 queda asociado a rutas, controladores, servicios, estrategia offline, pruebas automatizadas y documentación técnica. Para trazabilidad documental completa, conviene registrar el hash del commit correspondiente. |

# 6. Historias comprometidas vs. completadas

| ID | Historia / Historia Técnica | Tipo | Módulo | SP Plan | SP Real | Estado | Criterios de aceptación verificados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-S9-1 | Consultar materiales disponibles por proyecto (stock > 0) | HU | Consumo / Materiales Disponibles | 5 | 5 | Completada | GET /consumo/proyectos/:id/materiales-disponibles implementado con RBAC canRead; acceso permitido para Admin, Residente, Bodeguero, Contador y Presidente/Gerente; consulta filtrada por proyecto; respuesta con { data: array, total }; cada ítem incluye idProyecto; se consideran únicamente materiales con stock disponible mayor a cero. |
| HU-S9-2 | Registrar consumo transaccional de materiales (tipo SALIDA) | HU | Consumo / Movimientos de Inventario | 8 | 8 | Completada | POST /consumo/proyectos/:id/consumir protegido por RBAC canConsume; solo Admin y Residente pueden registrar consumos; Bodeguero, Contador y Presidente/Gerente reciben 403; prevalidación de idMaterial, idProyecto y cantidad mayor a cero; generación de movimiento tipo SALIDA con cantidadAnterior y cantidadResultante. |
| HU-S9-3 | Validaciones de seguridad: stock, proyecto ajeno e inactivo | HU | Consumo / Validaciones de Seguridad | 10 | 10 | Completada | Validación transaccional de stock suficiente; error 422 con código STOCK_INSUFICIENTE si el stock es menor que la cantidad solicitada; error 403 PROYECTO_NO_AUTORIZADO si el usuario no tiene asignación al proyecto; error 422 PROYECTO_INACTIVO si el proyecto está inactivo; garantía de cantidadResultante >= 0. |
| HU-S9-4 | Sincronización offline: estrategia cliente SyncManager / IndexedDB | HU | Sincronización Offline / Cliente | 6 | 6 | Completada | Estrategia offline gestionada desde cliente mediante SyncManager e IndexedDB; el servidor procesa cada petición válida recibida; eliminación de idempotencyKey del esquema de base de datos; deduplicación responsabilidad del cliente; pruebas verifican consumo válido, stock actualizado y movimiento tipo SALIDA. |
| HT-S9-01 | Historial de consumos, trazabilidad y rollback transaccional | HT | Consumo / Historial y Auditoría | 6 | 6 | Completada | GET /consumo/proyectos/:id/historial retorna únicamente movimientos tipo SALIDA; cada movimiento incluye cantidadAnterior y cantidadResultante; audit_log.create se ejecuta dentro de la misma transacción con tabla movimiento_inventario, operación INSERT e idUsuario; rollback garantizado ante fallas de validación. |

# 7. Verificación de compromisos del Sprint 08 (sección 8.3)

| N° | Compromiso Sprint 08 §8.3 | Estado | Evidencia / Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Implementar el módulo de Reportes y Dashboard consolidado (OBLIGATORIO, no diferible). | DIFERIDO | Sprint 09 priorizó el módulo de Consumo en Obra, componente faltante para cerrar el ciclo completo de materiales (recepción,consumo). Reportes/Dashboard pasa a Sprint 10 como compromiso CRÍTICO ABSOLUTO (4ta postergación). |
| 2 | Implementar exportación de informes en formato Excel (xlsx). | DIFERIDO | Módulo de exportación no abordado en Sprint 09. Pasa a Sprint 10 como prioridad alta. |
| 3 | Implementar BD de pruebas con seed data completo. | PARCIAL | Las pruebas unitarias de Grupos 3 y 6 usan mocks de Prisma.$transaction que aíslan la lógica sin seed data. La BD de test con seed completo queda pendiente. |
| 4 | Implementar prueba E2E: crear requerimiento , aprobar , recepcionar en bodega. | DIFERIDO | La prueba E2E completa (crear req , aprobar , recepcionar , consumir) no se implementó en Sprint 09. Se extiende para Sprint 10 con el ciclo completo. |
| 5 | Documentar flujo transaccional de bodega en arquitectura del sistema. | CUMPLIDO | La documentación del flujo transaccional (recepción y consumo) está disponible en comentarios JSDoc de bodega.service.js y consumo.service.js. |
| 6 | Mantener cobertura de pruebas automatizadas >= 100% PASS acumulada. | CUMPLIDO | 29 nuevas pruebas (CP-194–CP-222). Acumulado: 222 pruebas, 100% PASS (CP-001 a CP-222). |

| Compromisos CUMPLIDOS | Compromisos DIFERIDOS | Compromisos PARCIALES | % Cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 / 6 | 3 / 6 | 1 / 6 | 50% |

# 8. Retrospectiva: análisis por categorías

## 8.1 Que salió bien (MANTENER)

- Con Sprint 09 se cierra el ciclo: recepción transaccional (Sprint 08) , consumo transaccional (Sprint 09). El inventario se actualiza correctamente en ambas direcciones (ENTRADA en recepción, SALIDA en consumo) con integridad garantizada.

- STOCK_INSUFICIENTE, PROYECTO_NO_AUTORIZADO y PROYECTO_INACTIVO facilitan la gestión de errores en el frontend. El patrón err.status + err.codigo es consistente con los sprints anteriores (REQUERIMIENTO_NO_APROBADO, CANTIDAD_EXCEDE_REQUERIMIENTO).

- La decisión de eliminar idempotencyKey del schema de BD y delegar la deduplicación al SyncManager del cliente es arquitectónicamente correcta: el servidor es stateless y simple, la complejidad de sincronización queda en el cliente.

- Los tests 27–29 (Grupo 6) verifican que NINGUNA escritura ocurre si falla la validación: movimiento, inventario y audit_log quedan sin cambios. Patrón de prueba ya establecido en Sprint 08 (bodega.service) y reutilizado aquí.

- El proyecto alcanza 222 pruebas automatizadas al 100% PASS desde CP-001 a CP-222. Ninguna regresión introducida en los 9 sprints del proyecto.

## 8.2 Que se puede mejorar (MEJORAR)

- Este compromiso fue adquirido en Sprint 05 y diferido en Sprints 06, 07, 08 y 09. En Sprint 10 debe priorizarse sin excepción como el único ítem del backlog si es necesario.

- Diferida en Sprints 06, 08 y 09. Debe incluirse obligatoriamente en Sprint 10.

- Llevan 4 sprints sin una BD de seed data completo. Las pruebas E2E siguen siendo imposibles sin BD activa. Debe resolverse en Sprint 10.

- Ningún sprint ha implementado la prueba E2E completa: crear req , aprobar , recepcionar , consumir. Esta prueba garantizaría la integridad del ciclo completo de negocio. Debe implementarse en Sprint 10.

## 8.3 Acciones concretas para el siguiente sprint (IMPLEMENTAR)

- Implementar módulo de Reportes y Dashboard (CRÍTICO ABSOLUTO — diferido 4 veces). Sin excepción en Sprint 10.

- Implementar exportación de informes en formato Excel (xlsx) — diferido 3 veces.

- Implementar BD de pruebas con seed data completo para habilitar ciclos E2E reales.

- Implementar prueba E2E completa: crear requerimiento , aprobar , recepcionar en bodega , consumir en obra.

- Mantener cobertura de pruebas automatizadas >= 100% PASS en suite acumulada (222+).

- Documentar en la arquitectura del sistema el ciclo completo de materiales (recepción,consumo,historial).

# 9. Métricas del sprint

| Métrica | Valor planificado | Valor real |
| --- | --- | --- |
| Story Points del sprint | 35 SP | 35 SP |
| N° historias de usuario (HU) | 4 | 4 |
| N° historias técnicas (HT) | 1 | 1 |
| N° ítems completados | 5 | 5 (100%) |
| N° ítems bloqueados | 0 | 0 |
| Velocidad (SP/semana) | 35 | 35 |
| % Cumplimiento del backlog | 100% | 100% |
| N° pruebas automatizadas del sprint | 29 | 29 (100% PASS) |
| N° módulos con cobertura >= 80% | 6 | 6 (G1–G6) |
| N° defectos registrados | 0 | 0 |
| Compromisos Sprint 08 §8.3 cumplidos | 6/6 | 2 cumplidos + 1 parcial + 3 diferidos |
| Deudas técnicas cerradas | 0 | 0 |
| N° pruebas acumuladas del proyecto | 222 | 222 (100% PASS) |
| Calidad general del sprint | Alta | Alta |

# 10. Impedimentos y bloqueos identificados

| ID | Descripción | Impacto | Resolución |
| --- | --- | --- | --- |
| — | No se registraron impedimentos ni bloqueos en el Sprint 04. | — | — |

# 11. Compromisos para el siguiente sprint (Sprint 10)

| N° | Compromiso | Responsable |
| --- | --- | --- |
| 1 | Implementar el módulo de Reportes y Dashboard consolidado (CRÍTICO ABSOLUTO, 4ta postergación). | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon |
| 2 | Implementar exportación de informes en formato Excel (xlsx) (3ra postergación). | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon |
| 3 | Implementar BD de pruebas con seed data completo. | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon |
| 4 | Implementar prueba E2E completa del ciclo: crear req , aprobar , recepcionar , consumir. | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon |
| 5 | Documentar ciclo completo de materiales en arquitectura del sistema. | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon |
| 6 | Mantener cobertura de pruebas automatizadas >= 100% PASS en suite acumulada. | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon |

# 12. Observaciones y conclusiones

| Logro principal del sprint | Sprint 09 completado al 100%: ciclo completo de materiales cerrado (recepción Sprint 08 + consumo Sprint 09). Validaciones de negocio con códigos explícitos. Estrategia offline definida. 35 SP y 29 pruebas al 100% PASS. Acumulado del proyecto: 222 pruebas (CP-001 a CP-222), 100% PASS. |
| --- | --- |
| Estado del producto al cierre | El sistema cuenta con: autenticación JWT, CRUD proyectos/usuarios, avances, materiales/bodega (recepción transaccional), consumo en obra, requerimientos de compra con ciclo completo (EN_REVISION,APROBADO,Recepcionado,Consumido), órdenes de cambio, notificaciones, planilla mensual PDF, cierre contable, auditoría completa. 222 pruebas al 100% PASS. |
| Satisfacción del equipo | Sprint completado al 100% sin bloqueos. La implementación de las tres validaciones de negocio (STOCK_INSUFICIENTE, PROYECTO_NO_AUTORIZADO, PROYECTO_INACTIVO) con rollback verificado fue el componente técnico más relevante del sprint. |
| Preparación para Sprint 10 | Sprint 10 DEBE iniciar con foco ABSOLUTO en Reportes y Dashboard. La deuda técnica acumulada (reportes, xlsx, BD seed, E2E completa) debe saldarse en su totalidad. La arquitectura del sistema está lista para soportar consultas complejas. |

# 13. Documentos de soporte formalizados en V2.0

| Documento | Código | Propósito | Secciones relacionadas |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint_09_Backlog_ICARO.xlsx | BCK-SPR-09 | Registro formal del backlog: 4 HU + 1 HT, 35 SP. Resumen CP y métricas. | Sección 6 (Historias), Sección 9 (Métricas) |
| Sprint_09_Planificado_Realizado_ICARO.docx | PLN-REA-SPR-09 | Comparación planificado vs. realizado. 35/35 SP, 0 desvíos. | Secciones 6, 9 (Métricas), 12 (Conclusiones) |
| Sprint_09_Informe_Pruebas_ICARO.docx | INF-PRU-SPR-09 | 29 CPs (CP-194–CP-222) al 100% PASS: Materiales, Consumo, Seguridad, Offline, Historial, Rollback. | Sección 5 (DoD), Sección 8 (Categorías), Sección 9 (Métricas) |

# Glosario de Siglas

| Sigla | Significado |
| --- | --- |
| RET | Retrospectiva |
| SPR | Sprint |
| DoD | Definition of Done |
| SP | Story Point |
| HU | Historia de Usuario |
| HT | Historia técnica |
| RBAC | Role-Based Access Control |
| JWT | JSON Web Token |
| API | Application Programming Interface |
| CRUD | Create, Read, Update, Delete |
| BD | Base de Datos |
| BCK | Backlog |
| PLN-REA | Planificado-Realizado |
| INF-PRU | Informe de Pruebas |
| PDF | Portable Document Format |
| Git | Sistema de control de versiones |