REGISTRO DE PLANIFICADO VS. REALIZADO — SPRINT 02

Proyecto: Sistema de Gestión Integral de Obra — ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S.

Código: PLN-REA-SPR-02 | Versión: 1.0 | Fecha: 25/04/2026

# 1. Control documental

| Código del documento | PLN-REA-SPR-02 |
| --- | --- |
| Nombre del documento | Registro de Planificado vs. Realizado – Sprint 02 |
| Versión | 1.0 |
| Fecha de elaboración | 25/04/2026 |
| Sprint evaluado | Sprint 02 – Gestión de Proyectos, Avances de Obra y Evidencia Fotográfica |
| Responsable de elaboración | Ivan Santiago Pulgar Leon |
| Estado del documento | Aprobado |

Historial de versiones:

| Versión | Fecha | Responsable | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 25/04/2026 | Ivan Santiago Pulgar Leon | Documento generado con datos reales del Sprint 02. |

# 2. Datos generales del sprint

| Número del sprint | Sprint 02 |
| --- | --- |
| Nombre del sprint | Gestión de Proyectos, Avances de Obra y Evidencia Fotográfica |
| Fecha de inicio | 20/04/2026 |
| Fecha de cierre | 24/04/2026 |
| Duración | 1 semana |
| Módulos/componentes trabajados | Proyectos (CRUD, responsable, asignación), Avances de Obra (registro, validación presupuesto), Evidencia Fotográfica (multer, StorageService), Rubros (carga masiva API) |

# 3. Historias/Tareas: Planificado vs. Realizado

| ID | Historia / Tarea | Tipo | Modulo | SP Plan | SP Real | Variación | % Avance | Estado | Causa de desvío |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-06 | CRUD completo de proyectos con asignación de responsable (solo Admin) | HU | Proyectos | 8 | 8 | 0 | 100% | Completado | Sin desvío |
| HU-07 | Registrar avance físico de obra con evidencia fotográfica obligatoria | HU | Avances | 8 | 8 | 0 | 100% | Completado | Sin desvío |
| HU-08 | Consultar historial de avances por rubro con datos del residente | HU | Avances | 5 | 5 | 0 | 100% | Completado | Sin desvío |
| HT-03 | Carga masiva de rubros desde API (POST /proyectos/:id/rubros/bulk) | HT | Proyectos | 5 | 5 | 0 | 100% | Completado | Sin desvío |
| HT-04 | StorageService: almacenamiento local de evidencia fotográfica (extensible a S3) | HT | Infraestructura | 5 | 5 | 0 | 100% | Completado | Sin desvío |
| HT-05 | Integracion multer + validación de formato y tamanio de imagen en avances | HT | Avances | 3 | 3 | 0 | 100% | Completado | Sin desvío |
| TOTALES |  |  |  | 34 | 34 | 0 | 100% |  |  |

# 4. Resumen cuantitativo del sprint

| Métrica | Planificado | Realizado |
| --- | --- | --- |
| Story Points totales | 34 | 34 |
| N° historias de usuario (HU) | 3 | 3 |
| N° historias técnicas (HT) | 3 | 3 |
| N° ítems del backlog | 6 | 6 |
| N° ítems completados | — | 6 (100%) |
| N° ítems bloqueados | — | 0 |
| N° ítems no completados | — | 0 |
| Velocidad real (SP / semana) | 17 | 17 |
| % Cumplimiento del sprint | 100% | 100% |
| N° pruebas automatizadas | 17 | 17 (100% PASS) |

# 5. Análisis de desvíos significativos

El Sprint 02 no registro desvíos significativos, los 34 SP planificados fueron entregados en su totalidad. La implementación de evidencia fotográfica obligatoria requirió ajustes menores en el pipeline de middleware, los cuales fueron resueltos dentro del sprint sin afectar el cronograma.

# 6. Observaciones generales del sprint

| Factores que influyeron positivamente | El StorageService con patrón extensible permitió integrar el almacenamiento sin acoplarlo a ninguna plataforma especifica. La transacción atómica en Prisma garantizo consistencia entre el avance, la evidencia y el acumulado del rubro. |
| --- | --- |
| Factores que afectaron negativamente | El orden del pipeline de middleware para avances requirió iteraciones adicionales de prueba para garantizar que multer procesara el archivo antes que requireProjectAccess. |
| Lecciones aprendidas clave | 1. Definir el orden del pipeline de middleware antes de implementar el endpoint. 2. La transacción atómica (Prisma.$transaction) es esencial cuando múltiples tablas se actualizan en un solo flujo de negocio. 3. El patrón StorageService facilita el cambio de proveedor de almacenamiento. |
| Compromisos para el siguiente sprint | Implementar el módulo de materiales y bodega (Sprint 03). Resolver la migración de tokens legacy. Mantener cobertura de pruebas automatizadas en todos los módulos nuevos. |

# 7. Glosario

| Sigla | Significado |
| --- | --- |
| SP | Story Point |
| HU | Historia de Usuario |
| HT | Historia Técnica |
| PLN-REA | Planificado-Realizado |
| SPR | Sprint |
| RBAC | Role-Based Access Control |
| API | Application Programming Interface |
| BD | Base de Datos |