ACTA DE RETROSPECTIVA — SPRINT 06

Proyecto: Sistema de Gestión Integral de Obra — ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S.

Código: RET-SPR-06 | Versión: 2 | Fecha: 23/05/2026

# 1. Control documental

| Código del documento | RET-SPR-06 |
| --- | --- |
| Nombre del documento | Acta de Retrospectiva – Sprint 06 |
| Versión | 2 |
| Fecha de elaboración | 23/05/2026 |
| Sprint evaluado | Sprint 06 – Módulo de Requerimientos de Compra, Catálogo de Materiales y Notificaciones |
| Responsable de elaboración | Ivan Santiago Pulgar Leon |
| Estado del documento | Aprobado |

| Versión | Fecha | Responsable | Descripción del cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 23/05/2026 | Ivan Santiago Pulgar Leon | Documento generado con datos reales del Sprint 06 |

# 2. Datos generales del sprint

| Número del sprint | Sprint 06 |
| --- | --- |
| Nombre del sprint | Módulo de Requerimientos de Compra, Catálogo de Materiales y Notificaciones |
| Fecha de inicio | 18/05/2026 |
| Fecha de cierre | 22/05/2026 |
| Duración | 1 semana |
| Módulos/componentes trabajados | Catálogo de Materiales, Gestión de Proyectos, Requerimientos de Compra, NotificationService, Bandeja Gerencial |

# 3. Objetivo del sprint

Implementar el módulo completo de gestión de requerimientos de compra con catálogo de materiales, sistema de notificaciones automáticas y bandeja gerencial de aprobación, garantizando validaciones estrictas y cobertura RBAC al 100%.

# 4. Equipo Scrum

| Rol | Nombre | Participación |
| --- | --- | --- |
| Scrum Master | Ivan Santiago Pulgar Leon | Facilitó la reunión de retrospectiva y coordinó el sprint. |
| Product Owner | Ivan Santiago Pulgar Leon | Validó criterios de aceptación y priorizó el backlog. |
| Equipo de desarrollo | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon | Implementó los 5 ítems del backlog del Sprint 06. |

# 5. Definición de "Hecho" (DoD) — Sprint 06

| Criterio de Completitud | Cumplido | Observación |
| --- | --- | --- |
| Todos los endpoints de Catálogo de Materiales están implementados con RBAC correcto y filtro soloActivos. | Sí | Cubre acceso sin token, consulta por rol Residente, consulta de inactivos por Admin, creación, edición y soft-delete de materiales. |
| La gestión de estado de proyectos mediante PATCH /proyectos/:id/estado valida estados permitidos. | Sí | Se comprueba protección sin token, denegación por rol no autorizado, rechazo de estado inválido y cambio de estado por Admin. |
| La creación de requerimientos aplica validaciones estrictas: justificación no vacía, detalles no vacíos y cantidades enteras positivas. | Sí | Se comprueban errores por justificación vacía, detalles vacíos, cantidad decimal, cantidad cero y cantidad negativa. |
| El estado inicial EN_REVISION se asigna correctamente al crear un requerimiento. | Sí | Cuando la creación retorna 201, la respuesta debe incluir data.estado = EN_REVISION. |
| NotificationService opera con evento requerimiento:creado bajo lógica fire-and-forget. | Sí | El evento se emite correctamente y el método no lanza excepciones ante payload incompleto. |
| La bandeja gerencial está implementada con RBAC para permitir acceso solo a Presidente/Gerente y Admin. | Sí | Residente y Contador son denegados; Presidente/Gerente y Admin pasan autenticación sin recibir 403. |
| El flujo de aprobación y rechazo de requerimientos valida permisos y comentario obligatorio en rechazo. | Sí | Se comprueba aprobación sin token, denegación a Residente, aprobación por Presidente/Gerente, rechazo sin comentario y denegación a Bodeguero. |
| Las 36 pruebas automatizadas del Sprint 06 pasan correctamente. | Sí | La matriz registra 36 casos PASS, desde CP-087 hasta CP-122, distribuidos en cinco grupos funcionales. |
| El código fue revisado, versionado e incluido en el repositorio/proyecto actualizado. | Sí |  |

# 6. Historias comprometidas vs. completadas

| ID | Historia de Usuario / Componente | Tipo | Modulo | SP Plan | SP Real | Estado | Criterios de aceptación verificados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-20 | Gestión del Catálogo de Materiales | HU | Catalogo/Materiales | 10 | 10 | Completado | GET /materiales protegido por autenticación; consulta de materiales activos por defecto para Residente; consulta con soloActivos=false permitida para Admin; creación, edición, reactivación y soft-delete de materiales restringidos por RBAC; validación de campos requeridos al crear materiales. |
| HU-21 | Gestión del Estado de Proyectos | HU | Proyectos | 5 | 5 | Completado | PATCH /proyectos/:id/estado protegido por autenticación; denegación a roles no autorizados; validación de estados permitidos; cambio de estado a INACTIVO permitido para Admin; edición completa de proyecto mediante PUT /proyectos/:id sin bloqueo RBAC para Admin. |
| HU-22 | Creación y Validación de Requerimientos de Compra | HU | Compras/ Requirimientos | 10 | 10 | Completado | POST /compras/proyectos/:id/requerimientos protegido por autenticación; denegación a Contador y Bodeguero; creación permitida para roles autorizados; validación de justificación obligatoria, detalles no vacíos y cantidades enteras positivas; asignación de estado inicial EN_REVISION. |
| HU-23 | Servicio de Notificaciones al Crear Requerimientos | HU | Notificaciones | 8 | 8 | Completado | NotificationService emite el evento requerimiento:creado; el método emitirRequerimientoCreado opera en modo fire-and-forget sin lanzar excepciones ante payload incompleto; bandeja gerencial protegida frente a accesos sin token o roles no autorizados. |
| HU-24 | Bandeja Gerencial de Requerimientos Pendientes | HU | Compas / Bandeja Gerencial | 9 | 9 | Completado | GET /compras/bandeja-gerencial accesible para Presidente/Gerente y Admin; aprobación de requerimientos protegida por RBAC; Residente no puede aprobar; rechazo de requerimientos exige comentario obligatorio; Bodeguero no puede rechazar requerimientos. |

# 7. Verificación de compromisos del Sprint 05 (sección 8.3)

| N° | Compromiso Sprint 05 8.3 | Estado | Evidencia / Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Implementar el módulo de Reportes y Dashboard consolidado (Sprint 06). | DIFERIDO | El Sprint 06 priorizó el módulo de Requerimientos de Compra por mayor valor de negocio. Reportes y Dashboard se incorporan al backlog del Sprint 07. |
| 2 | Documentar la configuración de Docker con PDFKit y fuentes en el README. | CUMPLIDO | Documentación de PDFKit y configuración de fuentes en Docker incluida en el README del proyecto. Verificado en repositorio. |
| 3 | Agregar pruebas de integración con datos reales en BD para planilla y cierre contable. | PARCIAL | Se implementó el patrón de mock (jest.mock Prisma) que permite ejecutar las 18 pruebas del Sprint 05 sin BD activa. La integración completa con BD real queda pendiente para Sprint 07. |
| 4 | Implementar exportación de reportes en formato Excel (xlsx). | DIFERIDO | El módulo de reportes no fue abordado en Sprint 06 (prioridad requerimientos de compra). Se incorpora al Sprint 07 junto con el Dashboard. |
| 5 | Mantener cobertura de pruebas automatizadas >= 100% PASS en suite acumulada. | CUMPLIDO | Sprint 06 suma 36 nuevas pruebas (CP-087–CP-122), todas PASS. Acumulado del proyecto: 122 pruebas (100% PASS). Compromiso cumplido. |

| Compromisos CUMPLIDOS | Compromisos DIFERIDOS | Compromisos PARCIALES | % Cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 / 5 | 2 / 5 | 1 / 5 | 60% |

# 8. Retrospectiva: análisis por categorías

## 8.1 Que salió bien (MANTENER)

- La integración de NotificationService con EventEmitter siguió la arquitectura de servicios establecida en sprints anteriores sin fricción ni re-trabajo.

- Las validaciones estrictas de requerimientos de compra reutilizaron el patrón de middlewares de validación, reduciendo el tiempo de desarrollo.

- Las pruebas cubrieron todos los flujos RBAC, validaciones de negocio y el servicio de notificaciones. Es el sprint con mayor número de casos de prueba del proyecto.

- El equipo implementó el ciclo completo en una sola iteración, sin deuda técnica adicional.

- La velocidad del equipo se mantuvo consistente con el objetivo planificado, completando los 42 SP sin desvíos ni impedimentos.

## 8.2 Que se puede mejorar (MEJORAR)

- Las pruebas de los Grupos 3-5 requieren BD de prueba con datos seeded; sin ella retornan 401 en vez de 403/201, lo que puede confundir en entornos CI sin BD activa.

- El NotificationService solo emite eventos en memoria sin persistencia en audit_log; en producción no hay trazabilidad de las notificaciones emitidas.

- No se implementó una prueba end-to-end que cubra el flujo completo: crear requerimiento , notificar , aprobar/rechazar en una única secuencia con datos reales de BD.

- Dos compromisos del Sprint 05 fueron diferidos al Sprint 07 por cambio de prioridad. Se debe revisar el proceso de priorización entre sprints para reducir la tasa de diferimiento.

## 8.3 Acciones concretas para el siguiente sprint (IMPLEMENTAR)

- Implementar el módulo de Reportes y Dashboard consolidado (Sprint 07).

- Implementar BD de pruebas con seed data para todos los roles, ejecutable en Docker Compose de entorno test.

- Agregar persistencia de eventos en tabla audit_log del NotificationService.

- Implementar prueba end-to-end del flujo completo de requerimientos de compra.

- Implementar exportación de reportes en formato Excel (xlsx).

- Mantener cobertura de pruebas automatizadas >= 100% PASS en suite acumulada.

# 9. Métricas del sprint

| Métrica | Valor planificado | Valor real |
| --- | --- | --- |
| Story Points del sprint | 42 SP | 42 SP |
| N° historias de usuario (HU) | 5 | 5 |
| N° historias técnicas (HT) | 0 | 0 |
| N° ítems completados | 5 | 5 (100%) |
| N° ítems bloqueados | 0 | 0 |
| Velocidad (SP/semana) | 42 | 42 |
| % Cumplimiento del backlog | 100% | 100% |
| N° pruebas automatizadas | 36 | 36 (100% PASS) |
| N° módulos con cobertura >= 80% | 5 | 5 (Catálogo, Proyectos, Requerimientos, Notificaciones, Bandeja) |
| N° defectos registrados | 0 | 0 |
| Compromisos Sprint 05 §8.3 cumplidos | 5/5 | 2 cumplidos + 1 parcial + 2 diferidos |
| Deudas técnicas cerradas | 0 | 0 |
| N° pruebas acumuladas del proyecto | 122 | 122 (100% PASS) |
| Calidad general del sprint | Alta | Alta |

# 10. Impedimentos y bloqueos identificados

| ID | Descripción | Impacto | Resolución |
| --- | --- | --- | --- |
| — | No se registraron impedimentos ni bloqueos en el Sprint 04. | — | — |

# 11. Compromisos para el siguiente sprint (Sprint 07)

| N° | Compromiso | Responsable |
| --- | --- | --- |
| 1 | Implementar el módulo de Reportes y Dashboard consolidado. | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon |
| 2 | Implementar BD de pruebas con seed data para todos los roles. | Ivan Santiago Pulgar Leon |
| 3 | Agregar persistencia de eventos en audit_log del NotificationService. | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon |
| 4 | Implementar prueba end-to-end del flujo completo de requerimientos de compra. | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon |
| 5 | Implementar exportación de reportes en formato Excel (xlsx). | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon |
| 6 | Mantener cobertura de pruebas automatizadas >= 100% PASS acumulada. | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon |

# 12. Observaciones y conclusiones

| Logro principal del sprint | Sprint 06 completado al 100%: módulo completo de requerimientos de compra con catálogo de materiales, gestión de proyectos, servicio de notificaciones desacoplado y bandeja gerencial. 42 SP y 36 pruebas automatizadas al 100% PASS. Es el sprint con mayor número de pruebas automatizadas del proyecto. |
| --- | --- |
| Estado del producto al cierre | El sistema cuenta con: autenticación JWT, CRUD usuarios/proyectos, avances, materiales/bodega, requerimientos de compra con flujo completo de aprobación, notificaciones automáticas, planilla mensual PDF y cierre contable mensual. 122 pruebas acumuladas al 100% PASS (CP-001 a CP-122). |
| Satisfacción del equipo | Sprint completado al 100% sin bloqueos. El servicio de notificaciones desacoplado con EventEmitter (fire-and-forget) fue el componente técnico más relevante del sprint, resuelto satisfactoriamente dentro del tiempo planificado. |
| Preparación para Sprint 07 | El Sprint 07 puede iniciar con foco en el módulo de Reportes y Dashboard. La arquitectura de servicios y la BD están consolidadas para soportar consultas de reportes complejas y exportación a múltiples formatos. |

# 13. Documentos de soporte formalizados en V2.0

| Documento | Código | Propósito | Secciones relacionadas |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint_06_Backlog_ICARO.xlsx | BCK-SPR-06 | Registro formal del backlog: 5 HU, 42 SP. Resumen CP y tabla de métricas. | Sección 6 (Historias), Sección 9 (Métricas) |
| Sprint_06_Planificado_Realizado_ICARO.docx | PLN-REA-SPR-06 | Comparación planificado vs. realizado. 42/42 SP, 0 desvíos. | Secciones 6, 9 (Métricas), 12 (Conclusiones) |
| Sprint_06_Informe_Pruebas_ICARO.docx | INF-PRU-SPR-06 | 36 casos de prueba CP-087 a CP-122 (100% PASS): Catálogo, Proyectos, Requerimientos, Notificaciones y Bandeja Gerencial. | Sección 5 (DoD), Sección 8 (Categorías), Sección 9 (Métricas) |

# Glosario de Siglas

| Sigla | Significado |
| --- | --- |
| RET | Retrospectiva |
| SPR | Sprint |
| DoD | Definition of Done |
| SP | Story Point |
| HU | Historia de Usuario |
| HT | Historia técnica |
| RBAC | Role-Based Access Control |
| JWT | JSON Web Token |
| API | Application Programming Interface |
| CRUD | Create, Read, Update, Delete |
| BD | Base de Datos |
| BCK | Backlog |
| PLN-REA | Planificado-Realizado |
| INF-PRU | Informe de Pruebas |
| PDF | Portable Document Format |
| Git | Sistema de control de versiones |